РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(тридцать восьмая сессия)

## Решение № 798

Прокопьевский городской округ                                                                   29.12.2011

О внесении изменений в муниципальную среднесрочную целевую Программу «Благоустройство города Прокопьевска на 2009-2011 годы», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 № 33 (в редакции   от 23.09.2011 № 700)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Прокопьевского городского округа,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести следующие изменения в муниципальную среднесрочную целевую Программу «Благоустройство города Прокопьевска на 2009-2011 годы», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 № 33 (в редакции  от 23.09.2011 №700):

1.1. раздел I «Паспорт программы», приложение №1 к решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 №33(в редакции от 23.09.2011 № 700)   изменить и изложить в новой редакции согласно приложению №1;

1.2. раздел III «Перечень программных мероприятий», приложение №2 к решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 №33 (в ред. от 23.09.2011 № 700)  изменить и изложить в новой редакции согласно приложению №2;

1.3. раздел VI. «Перечень мероприятий по подпрограммам на 2011 год», приложение №5 к решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 №33 (в ред. от 23.09.2011 № 700)  изменить и изложить в новой редакции согласно приложению №3;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (Г.Динкель), по промышленности, транспорту и связи (А.Юсупов), по социальной политике (Н.Тарасова), по вопросам предпринимательства, инноваций и имущественным отношениям (М.Хуснулина).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                         Г. Миллер

И.о.  главы

города Прокопьевска                                                                                 А. Мамаев

Приложение № 1 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 29.12.2011 2011. № 798

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| #### Наименование Программы. | «Благоустройство города Прокопьевска на 2009-2011 годы». |
| --- | --- |
| #### Заказчик, директор Программы. | Администрация города, заместитель главы города по благоустройству и жилищным вопросам. |
| Основные разработчики Программы. | МУ «УЖКХ Администрации города Прокопьевска». |
| Цели и задачи Программы. | ### - Улучшить качество среды обитания, создание благоприятных условий для трудовой деятельности и досуга населения города. - Увеличить объемы работ по новому строительству дорог. - Уменьшить долю муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям. - Обеспечить полный комплекс мер по благоустройству жилых кварталов. - Повысить качество содержания зеленых насаждений города. - Создать благоприятные условия для проживания в частном секторе. - Повысить уровень содержания городских кладбищ. - Увеличить протяженность линий уличного освещения. - Повысить уровень экологической обстановки в городе. |
| Срок реализации Программы. | 2009-2011 годы. |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм). | 1. Подпрограмма «Дороги»; 2. Подпрограмма «Территории»; 3. Подпрограмма «Зеленое хозяйство»; 4. Подпрограмма «Частный жилой сектор»; 5. Подпрограмма «Кладбища»; 6. Подпрограмма «Свет»; 7. Подпрограмма «Экология»; 8. Подпрограмма «Содержание сквера и фонтана» |
| Основные исполнители Программы. | Муниципальные и прочие организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ. |
| Объемы и источники финансирования Программы. | ВСЕГО – 1 055 966,5 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 542 305,4 - областной бюджет – 195 555,8 - федеральный бюджет – 5 753,5 - привлеченные средства – 312 351,8 2009 год всего – 158 051,1 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 130 697,6 - областной бюджет – 21 600,0 - федеральный бюджет – 5 753,5 - привлеченные средства – 0 |
|  | 2010 год – 647 057,4 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 160 749,8 - областной бюджет – 173 955,8 - федеральный бюджет – 0 - привлеченные средства – 312 351,8 2011 год– 250 858,0 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 250 858,0 - областной бюджет – 0,0 - федеральный бюджет – 0,0 - привлеченные средства – 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | Увеличение протяженности автодорог с усовершенствованным покрытием на 5 км. Повышение объемов по капитальному ремонту до 20 км в год. Снижение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до 10 %. Уменьшение объема работ по ямочному ремонту до 50 %. Ежегодное увеличение объемов работ по внутриквартальному благоустройству до 85 тыс.м2. Ежегодное увеличение объемов работ по валке аварийных деревьев до 25 %, посадке зеленых насаждений до 3 тыс. штук. Рост объемов по ремонту дорог в частном жилом секторе до 10 км ежегодно. Повышение объемов работ по ремонту и строительству водопроводных сетей ежегодно до 5 км. Увеличение до 25 % количества заключенных договоров с жителями частного сектора на вывоз твердых бытовых отходов (далее ТБО). Проведение дератизации земель закрытых кладбищ в поселках Буфер и Сафоново. 100 % охват территорий кладбищ санитарной уборкой. Увеличение протяженности линий уличного освещения на 40 %. Увеличение количества контейнеров для сбора ТБО на 20 %. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство полигона ТБО к маю 2011 года. |
| Система организации контроля за выполнением Программы. | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Прокопьевска, Прокопьевский городской Совет народных депутатов. |

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                        Г. Миллер

Приложение № 2 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от   29.12.2011 № 798

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. руб.

| Перечень мероприятий | 2009 год |  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В т.ч. источник финансирования |  |  |  | всего | В т.ч. источник финансирования |  |  |  | всего | В т.ч. источник финансирования |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Привл. ср-ва |  | Местный бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюдж | Привл. ср-ва |  | Местный бюджет | Обл. бюд-жет | Федер. бюджет | Привл ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма «Дороги» | 123824,0 | 103824,0 | 20000,0 | - | - | 412319,4 | 86040,5 | 161723,0 |  | 164555,9 | 140 488,7 | 140 488,7 | - | - | - |
| 1.1. Содержание дорожно-мостового хозяйства | 12532,7 | 12532,7 | - | - | - | 40727,5 | - | - | - | 40727,5 | 55 223,7 | 55 223,7 | - | - | - |
| 1.2. Капитальный ремонт дорог | 90891,3 | 90891,3 | - | - | - | 209625,9 | 85797,5 | - | - | 123828,4 | 85 265,0 | 85 265,0 | - | - | - |
| 1.3. Строительство комплекса видеофиксации ПДД | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 Проект организации дорожного движения | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5 Строительство и реконструкция инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта: ООО «КВРП «Новотранс» | - | - | - | - | - | 161966,0 | 243,0 | 161723,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Территории» | 12456,4 | 10856,4 | 1600,0 | - | - | 132015,7 | 37491,3 | - | - | 94524,4 | 51041,4 | 51041,4 | - | - | - |
| 2.1. Капитальный ремонт площадей, аллей, тротуаров | - | - | - | - | - | 6372,5 | 491,6 | - | - | 5880,9 | 22 053,7 | 22 053,7 | - | - | - |
| 2.2. Благоустрой-ство дворовых территорий новой жилой застройки | 489,9 | 489,9 | - | - | - | 17084,5 | 17084,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Реконструкция и капитальный ремонт дворовых территорий старой жилой застройки | 6851,2 | 6851,2 | - | - | - | 108558,7 | 19915,2 | - | - | 88643,5 | 14 370,6 | 14 370,6 | - | - | - |
| 2.4.Автогородок | 5617,2 | 4017,2 | 1600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.Ремонт памятников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,4 | 328,4 | - | - | - |
| 2.6..Поставка и монтаж малых архитектурных форм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 098,9 | 1 098,9 | - | - | - |
| 2.7. Приобретение дорожной техники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 255,8 | 6 255,8 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. Подпрограмма «Зеленое хозяйство» | 8628,9 | 8628,9 | - | - | - | 27543,1 | 21867,5 | - | - | 5675,6 | 41 862,5 | 41 862,5 | - | - | - |
| 3.1. Содержание зеленого хозяйства | 8628,9 | 8628,9 | - | - | - | 27543,1 | 21867,5 | - | - | 5675,6 | 40 756,0 | 40 756,0 | - | - | - |
| 3.2.новые посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106,5 | 1 106,5 | - | - | - |
| 4. Подпрограмма «Частный жилой сектор» всего, в том числе: | 270,0 | 270,0 | - | - | - | 15523,2 | - | 12232,8 | - | 3290,4 | 9,6 | 9,6 | - | - | - |
| 5. Подпрограмма «Кладбища» | - | - | - | - | - | 473,5 | - | - | - | 473,5 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 6. Подпрограмма «Свет» | 2926,92 | 2926,92 | - | - | - | 12420,4 | 10321,8 | - | - | 2098,6 | 11 150,6 | 11 150,6 | - | - | - |
| 6.1. Содержание линий наружного уличного освещения и светофорных объектов | 2926,92 | 2926,92 | - | - | - | 6487,9 | 6094,8 | - | - | 393,1 | 10 590,6 | 8 273,6 | - | - | - |
| 6.2. Капитальный ремонт линий уличного освещения | - | - | - | - | - | 3169,9 | 2827,0 | - | - | 342,9 | 2 877,0 | 2 877,0 | - | - | - |
| 6.3. Строительство линий уличного освещения | - | - | - | - | - | 2762,6 | 1400,0 | - | - | 1362,6 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7. Подпрограмма «Содержание сквера и фонтана» | 1725,6 | 1725,6 | - | - | - | 3550,8 | 3550,8 | - | - | - | 5 324,9 | 5 324,9 | - | - | - |
| 8. Подпрограмма «Экология» | 8219,3 | 2465,8 | 5753,5 |  | - | 37573,6 | 1477,9 | - | - | 36095,7 | 980,3 | 980,3 | - | - | - |
| 7.1. Санитарная очистка территорий | - | - | - | - | - | 36495,5 | 399,8 | - | - | 36095,7 | 330,9 | 330,9 | - | - | - |
| 7.2. Проектно-изыскательские работы полигона ТБО | - | - | - | - | - | 1078,1 | 1078,1 | - | - | - | 312,3 | 312,3 | - | - | - |
| 7.3. Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Киня | 8219,3 | 2465,8 | 5753,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. Подготовка документов для эксплуатации ГТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337,1 | 337,1 | - | - | - |
| 7.5. Разработка проекта сибиреязвенного захоронения в пос. Ясная Поляна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 158051,1 | 130697,6 | 21600 | 5753,5 | - | 647057,4 | 160749,8 | 173955,8 |  | 312351,8 | 250 858,0 | 250 858,0 | - | - | - |

# Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                                    Г. Миллер

# Приложение № 3 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от  29.12.2011 № 798

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММАМ НА 2011 ГОД

|  | Перечень мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Привлеч. Средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | т. руб. | - | 250 858,0 | 250 858,0 | - | - | - |
|  | I. Подпрограмма «Дороги», всего, в т.ч.: | т. руб. | - | 140 488,7 | 140 488,7 | - | - | - |
| 1. | Содержание дорог всего, в том числе: | т.руб. | - | 55 223,7 | 55 223,7 | - | - | - |
|  | Содержание дорожно-мостового хозяйства | т. руб. | - | 45 000,9 | 45 000,9 | - | - | - |
|  | Текущий ремонт | т. руб. | - | 7 851,0 | 7 851,0 | - | - | - |
|  | Обустройство техническими средствами регулирования дорожного движения, всего: | т. руб. | - | 2 371,8 | 2 371,8 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт дорог всего, в том числе: | т.руб. | - | 85 265,0 | 85 265,0 | - | - | - |
|  | Ремонт автодорог | т.руб. | - | 84 615,6 | 84 615,6 | - | - | - |
|  | Оплата налога на имущество | т.руб. | - | 649,4 | 649,4 | - | - | - |
|  | II. Подпрограмма «Территории», всего | т. руб. |  | 51 041,4 | 51 041,4 | - | - | - |
| 1. | Капитальный ремонт площадей, аллей, тротуаров. | т.руб. | - | 22 053,7 | 22 053,7 | - | - | - |
| 2. | Благоустройство новых жилых домов. | т.руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт дворовых территорий жилых домов старой застройки. | т.руб. | - | 14 370,6 | 14 370,6 | - | - | - |
| 4. | Ремонт памятников | т.руб | - | 328,4 | 328,4 | - | - | - |
| 5. | Поставка и монтаж малых архитектурных форм. | т.руб. | - | 1 098,9 | 1 098,9 | - | - | - |
| 6. | Приобретение дорожной техники | т.руб. | - | 6 255,8 | 6 255,8 |  |  |  |
|  | III. Подпрограмма «Зеленое хозяйство», всего | т. руб. | - | 41 862,5 | 41 862,5 | - | - | - |
| 1. | Содержание зеленого хозяйства всего, в т.ч.: | т. руб. | - |  |  | - | - | - |
|  | Содержание зеленых насаждений | т. руб. | - | 40 625,9 | 40 625,9 | - | - | - |
|  | Рубки ухода и опашка городских лесов | га | 2176 | 114,0 | 114,0 | - | - | - |
| 2. | Новые посадки зеленых насаждений всего, в т.ч.: | т. руб. | - | 1 106,5 | 1 106,5 | - | - | - |
| 3. | Приобретение газонокосилки | т. руб. | - | 16,1 | 16,1 | - | - | - |
|  | IV.Подпрограмма «Частный жилой сектор» | т. руб. | - | 9,6 | 9,6 | - | - | - |
|  | VI. Подпрограмма «Свет». | т. руб. | - | 11 150,6 | 11 150,6 | - | - | - |
| 1. | Содержание линий УНО и светофорных объектов. | т.руб. | - | 8 273,6 | 8 273,6 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Содержание линий УНО и светофорных объектов. | т.руб. | - | 7 790,6 | 7 790,6 |  |  |  |
|  | Оплата налога на имущество | т.руб. | - | 483,0 | 483,0 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт линий УНО. | т.руб. | - | 2 877,0 | 2 877,0 | - | - | - |
|  | VII. Подпрограмма «Экология». | т. руб. | - | 980,3 | 980,3 | - | - | - |
| 1. | Санитарная очистка территорий. | т. руб. | - | 330,9 | 330,9 |  | - | - |
|  | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | т.руб. | - | 199,9 | 199,9 |  | - | - |
|  | Приобретение дротиков для отлова бродячих животных | т.руб. | - | 31,0 | 31,0 | - | - | - |
|  | Оплата штрафа за несанкционированные свалки | т.руб. | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 2. | Проектно-изыскательские работы полигона ТБО | т. руб. | - | 312,3 | 312,3 | - | - | - |
| 3. | Подготовка документов для эксплуатации ГТС на реке Киня в Зенковском парке | т. руб. | - | 337,1 | 337,1 | - | - | - |
|  | VIII. Подпрограмма «Содержание сквера и фонтана». | т. руб. | - | 5 324,9 | 5 324,9 | - | - | - |
|  | Содержание сквера и фонтана по пр.Строителей | т.руб. | - | 5 324,9 | 5 324,9 | - | - | - |

# Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                                       Г. Миллер