РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

5-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 69

11.04.2014

«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Прокопьевска с 2010 по 2013 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 390 (в редакции от 21. 06.2013 № 993)

В соответствии со ст.179 БК РФ,  ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                           Руководствуясь пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Наименование программы читать: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Прокопьевского городского округа с 2010 по 2014 годы».

2. Изложить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Прокопьевска с 2010 по 2013 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от14.04.2010 № 390 (в редакции от 21.06.2013 № 993), в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов (А. Булгак), вопросам развития промышленности, транспорта, связи и строительства (А. Рыжков), по вопросам предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений (М. Хуснулина).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Н.А. Бурдина

Глава

города  Прокопьевска                                                                                     В.А. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов                                                                                      от 11.04.2014 № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности

на территории Прокопьевского городского округа

с 2010 по  2014  годы»

- Прокопьевский городской округ 2014 г.

- Содержание

- 1. Паспорт программы                                                                                                     3

- 2.Социально-экономическое  развитие МО                                                                  4

3. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере                                                                                                                                  6

4. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере                                                                                                                                  7

- 5. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры                                                                                     8

6.  Энергосбережения и повышения энергетической эффективности                            на транспорте                                                                                                                  11

- 7. Основные цели и задачи реализации программы                                                   13

- 8. Система программных мероприятий                                                                       14

- 9. Сроки и этапы реализации программы                                                                    14

- 10. Ресурсное обеспечение реализации программы                                                   14

11. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению №1                                      20

12. Перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности                                                                                    22

13. Экономический эффект                                                                                           25

1. ПАСПОРТ

Муниципальная программа
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Прокопьевского городского округа на 2010-2014 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Прокопьевска на 2010-2014 годы» |
| --- | --- |
| Директор программы | Первый заместитель главы города |
| Заказчик программы | Администрация города Прокопьевска |
| Основные разработчики Программы | Управление образования администрации города Прокопьевска, Управление культуры администрации города Прокопьевска, Управление по физической культуре и спорту администрации города Прокопьевска, Управление здравоохранения администрации города Прокопьевска, МУП «Служба единого заказчика», Комитет социальной защиты населения администрации города Прокопьевска, МУП «Трамвайное хозяйство», |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Прокопьевского городского округа. Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях, а также населением Прокопьевского городского округа темпами, обеспечивающими снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Прокопьевского городского округа; сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы: | Формирование и совершенствование нормативно– правовых механизмов и условий, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению: - Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: - совершенствование финансовых механизмов; - совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; - совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; - совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; - создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: - создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; - создание системы конкурсного отбора бизнес- проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес-проектов по энергосбережению); - разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства. 4. Популяризация энергосбережения, информирование: - создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; - организация курсов повышения квалификации; - проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2014 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности (Приложение №1) |

- Социально-экономическое  развитие

муниципального образования

Оборот крупных и средних организаций, характеризующий коммерческую  деятельность организаций, за 2013  год составил  36375,6 млн. руб. (66,6 %  к 2012 году).  По обороту организаций город Прокопьевск на 6 месте среди 16 городов и на 8 месте среди 34 муниципальных образований Кемеровской области.

В 2013 году в экономике города наблюдался значительный спад. На крупных и средних предприятиях города по всем видам экономической деятельности отгружено товаров собственного производства за  2013 год на сумму 19682,6 млн. руб. (снижение к 2012 году на 22,8 %), в том числе промышленной продукции – 14099,7 млн. руб., доля  объема промышленного производства составила 71,6 %.

Основным видом экономической деятельности на крупных и средних предприятиях является добыча полезных ископаемых (42,8 % от общего объема отгруженных товаров и 59,8 % от объема промышленности). Объем отгрузки угля за 2013 год по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 3999,2 млн. руб. или на 32,2 % за счет снижения объемов добычи и цен на уголь. За отчетный период крупными и средними предприятиями отгружено товаров на сумму 8427,5 млн. руб.

Добыча угля по данным Кемеровостата за отчетный период снизилась на   799 тыс. тонн или на 23,8 % и составила 2562 тыс. тонн.  Индекс промышленного производства по данному виду деятельности за 2013 год  составил  88,5 %.

Учитывая сложную ситуацию в градообразующей отрасли, сократились объемы и в обрабатывающих производствах, предприятия которых связаны с угольной отраслью. Снизился объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам на 10,3 % и составил за  2013 год  3834,8 млн. руб. Доля обрабатывающих производств в структуре промышленности за отчетный период составила 24,7 % (за  2012 год –21,3 %).

Наибольший удельный вес среди обрабатывающих производств занимает производство продукции машиностроения – 80,3 %.

Продукцию машиностроения выпускают предприятия, осуществляющие следующие виды экономической деятельности: производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, производство электрических машин и электрооборудования, производство транспортных средств. Большинство предприятий машиностроения города производят продукцию для угольной отрасли. Объемы отгрузки продукции машиностроения снизились  с     2772,2 млн. руб. за 2012 год до  2226,9  млн. руб. за 2013 год или на 19,7 %.

За 2013 год в консолидированный бюджет города поступило  3768 млн.руб., в том числе: в федеральный бюджет – 636,2 млн.руб. (16,9%); в областной бюджет – 1643,5 млн.руб. (43,6%); в местный бюджет – 1488,3 млн.руб. (39,5%).

Поступления по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет к уровню соответствующего периода прошлого года  возросли на 45,1 млн.руб.  в основном по налоговым поступлениям – на 133,4 млн.руб. или на 12,6%, по неналоговым поступления наоборот наблюдается снижение на  88,3 млн.руб. или на 23,2%.

Среднесуточное поступление  за 2013 год составило 5977 тыс.руб. (2012г. -   5796 тыс.руб.).

Всего в местный бюджет поступило налоговых и неналоговых поступлений    1488,3 млн.руб., что на 3,1% больше, чем за 2012 год.

С учетом налоговых, неналоговых доходов, дотаций из областного бюджета, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местный бюджет сложился в размере 5102,2 млн.руб. (2012 – 4960,3 млн.руб.), годовой план по местному бюджету исполнен на 90,6%. Доля собственных доходов составила 29,2%.

Среднедушевой доход населения возрос по сравнению с 2012 годом на 5 % и составил в среднем за месяц  15258 руб. (по Кемеровской области – 18380 руб.

Сводный индекс потребительских цен по совокупности товаров и услуг (продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги населению) составил 107,6 % к 2012 году.

По данным статистики среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним организациям) за 2013 год увеличилась на 5 % к прошлому году и составила 22553 руб. Реально, то есть с учетом роста цен (индекс потребительских цен в Кемеровской области за 2013 год составил 107,6 % к 2012 году), среднемесячная заработная плата снизилась на 2 %.

На 1 жителя общая  площадь жилого фонда возросла с 23,75 кв. м в 2012 году до 24,24 кв. м в 2013 году.

За счет собственных средств в 2013 году  построены и введены в эксплуатацию объекты:

- торговый комплекс по ул. Черниговская, 5а - 0,997 тыс. кв. м.;

- здание столярного цеха с автобоксами и автомойкой на 2 поста ул. Ясная -0,574 тыс.кв.м.;

- блочно-модульная котельная, мощностью 4,67 кВт ул. Институтская,49;

- реконструкция нежилых помещений под мед. центр - 0,923 тыс. кв.м.;

- блок индивидуальных гаражей - 0,378 тыс.кв. м.

- автозаправочный комплекс - 0,115 тыс. кв. м.

- торговый центр, пр-т Строителей,18 (подъездная дорога, благоустройство, очистные сооружения);

- две автозаправочные станции-  0,08 тыс. кв.м.;

- торгово-административное здание -2,398 тыс. кв.м. и др.

- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом. Существует множество способов осуществить экономию энергоресурсов.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» были впервые введены термины энергоаудит и энергетическое обследование. В законе описаны основные объекты, подвергаемые добровольному энергетическому аудиту, а также сроки, цели и основные требования проведения энергетического обследования на предприятиях .  Главной задачей программы проведения энергетического обследования является сбор данных об объеме расходуемых предприятием энергоресурсов, определение класса энергоэффективности, определение потенциала технологической модернизации и совершенствования эксплуатационных параметров объектов, также как и целесообразности предлагаемых инвестиций с последующей разработкой мер по повышению энергоэффективности. На  территории  Прокопьевского городского округа находится  184 подведомственных здания. Энергетическое обследование проведено в 164, что составляет 89,13 %.

- Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

- Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях

| - Учреждения | - Количество потребителей | - Оснащено электросчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В % отношении |
| ИТОГО | 180 | 247 | 100% |

- Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

| - Учреждения | - Количество потребителей | - Оснащено теплосчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В % отношении |
| ИТОГО | 153 | 51 | 33,3 % |

- Наличие приборов учета холодной воды в  бюджетных учреждениях

| - Учреждения | - Количество потребителей | - Оснащено водосчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В % отношении |
| ИТОГО | 236 | 239 | 100% |

- Наличие приборов учета горячей воды в бюджетных организациях.

| - Учреждения | - Количество потребителей | - Оснащено водосчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В % отношении |
| - итого | - 144 | - 104 | - 72,2 % |

4.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ           ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ.

Жилой  фонд  Прокопьевского  городского округа насчитывает 2063  многоквартирных дома, общей площадью 3166,7  тыс. м2. Численность  населения (среднегодовая)   на 1.01.2014 составляет 204,0 тыс.человек.

Управление этим жилищным фондом на 01.01.2014 года осуществляют управляющие компания:

- ООО «УК «Жилищное хозяйство»;

- ООО «УК «Управдом»;

- ООО  УК «ЖЭК № 16».

### Энергетические обследования объектов жилищной сферы

Энергетическое обследование объектов жилищной сферы

| Объекты жилищной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО « УК «Жилищное хозяйство» | 730 | 20 | 20 |
| ООО «УК «Управдом» | 382 | 6 | 6 |
| ООО «ЖЭК №16» | 6 | - | - |
| ЖК, ТСЖ | 30 | 1 | 1 |
| МУП «ЖЭХ» (ветхие дома) | 910 | - | - |
| Непосредственное управление | 5 | - | - |
| ИТОГО | 2063 | 27 | 27 |

Из таблицы  видно, что в жилищной сфере города Прокопьевска энергетическое обследование  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта составило  МКД 2,3% от общего количества МКД без ветхих домов.

Согласно Федеральному закону  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все многоквартирные дома должны быть обеспечены общедомовыми приборами учёта холодной и горячей воды.

Для повышения энергоэффективности проводятся мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учёта холодной и горячей воды многоквартирных домов в Прокопьевском городском округе.

В период 2009-2012 г. в связи с принятием вышеизложенного федерального закона началось осуществление энергосберегающих мероприятий, главным из которых является установка коммерческих общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, электроэнергии, проведение энергетических обследований и использование энергосберегающих технологий.

В настоящее время установка общедомовых приборов  в  многоквартирных домах составляет: теплоснабжения 41,3%, холодной воды 60,7%, горячей воды 42%. Экономия от их использования составила около 30%.

5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одной из главных  задач в деятельности жилищно-коммунального хозяйства  является изыскание путей для снижения затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии. В современных условиях только за счет внедрения энергосберегающих технологий можно получить ощутимые результаты по снижению затрат на производство услуг.

На сегодня отопление жилых домов и объектов социального назначения осуществляют 89 котельных,  в том числе:

муниципальных котельных – 84 шт.;

ведомственных котельных – 5 шт.

В состав  МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» и МУП «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» входят 81 котельная мощностью 787,95 Гкал/час, которые отапливают 1212 жилых домов, а также объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.

Протяженность тепловых сетей 322,4 км в 2-х трубном исполнении с процентом износа 65 %, в том числе 33,9 км находится в ветхом состоянии.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 18 процентов произведенной тепловой энергии.

Для снижения потерь энергоресурсов при транспортировке теплоносителя в ходе подготовки котельных и жилья к зиме  ежегодно заменяется от 10 до 15 км тепловых сетей.

- Источниками водоснабжения города Прокопьевска являются:

- водохранилище сезонного регулирования на р. Кара-Чумыш объемом 62,7 млн. м3. Введено в эксплуатацию в 1954 году;

- ООО «Евро-Азиатская энергетическая компания» г. Новокузнецк (р. Томь) через насосно-фильтровальную станцию (НФС) в пос. Спиченково, производительность которой составляет 5 840 тыс. м3/год. НФС введена в эксплуатацию в 1973 году;

Кара-Чумышский гидроузел расположен в пос. Новостройка и представлен следующими сооружениями:

- водозаборная башня руслового типа;

- насосная станция первого подъема;

- микрофильтры;

- смесители;

- горизонтальные отстойники;

- скорые фильтры;

- резервуары чистой воды (РЧВ);

- насосная станция 2-го подъема.

Гидроузел №10 подает воду в районы Тыргана, пос. Высокий, Тырганские уклоны. Производительность НС – 21 900 тыс. куб. м/год

Гидроузел «Березовая Роща» подает воду в районы пос. Березовая Роща и пос. Зиминка. Производительность НС – 3 153,6 тыс. куб. м/год

Гидроузел №31 подает воду в районы Центральный, пос. Красная Горка, пос. Ясная Поляна и пос. Северный Маганак. Производительность НС – 12 439 тыс. куб. м/год.

- Гидроузел №15 подает воду в район пос. Ясная Поляна.

Насосная станция «Маганак», производительностью 1445,4 тыс. куб. м/год, подает воду в район пос. Зенково и Маганак.

Основное строительство магистральных и разводящих сетей водопровода производилось в 50 е -60 е годы.

Протяженность водопроводных сетей  составляет 513,4 км, износ которых достигает 80%.

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения города влечет за собой рост аварий. Потери воды при транспортировке достигают 39% от поданной воды в сеть, что составляет порядка 20 тыс. м3/сут.

- В городе Прокопьевске несколько канализационных систем:

- Неполная раздельная бытовая система канализации Центрального района   (5-й канализационный бассейн с сооружениями биологической очистки, производительностью 24 тыс. куб. м/сут., выпуск в р. Аба, приток р. Томь)

- Неполная раздельная бытовая система канализации района Тырган (7-й канализационный бассейн с сооружениями биологической очистки, производительностью 17 тыс. куб. м/сут, выпуск в р. Поварниху, приток р. Егос; 7-й «А» канализационный бассейн, производительностью 26 тыс. куб. м/сут., выпуск в р. Егос, приток р. Кара-Чумыш);

- Неполная раздельная бытовая система канализации квартала №4 (сооружения с механической очисткой «ВГСЧ, производительностью 0,2 тыс.куб.м/сут, выпуск в р. Тайба, приток р. Аба);

- Неполная раздельная бытовая система канализации оздоровительного комплекса Зенково (сооружения с механической очисткой «Профилакторий Шахтер», производительностью 1,8 тыс. куб. м/сут, выпуск в р. Киня, приток р. Аба)

- Неполная раздельная бытовая система канализации пос. Новостройка (сооружения с механической очисткой «Новостройка, производительностью 66 тыс.куб.м/сут, выпуск в р. Кара-Чумыш, приток р. Чумыш);

- Неполная раздельная бытовая система канализации пос. Северный Маганак (сооружения с биоочисткой ТАБС-220, производительностью 1,8 тыс.куб.м/сут., выпуск в р. Маганак, приток р. Аба);

- Неполная раздельная производственно-бытовая система канализации пос. Красный Углекоп (сооружения биологической очистки ТАБС-20, производительностью 0,18 тыс. куб. м/сут., выпуск в р. Аба, приток р. Томь)

- В системах канализации предусмотрены перекачивающие канализационные насосные станции №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 9, 10, ГПТУ № 16 для обеспечения перекачивания сточной жидкости в районах города с большими перепадами в отметках земли.

Для снижения потерь холодной воды при транспортировке ежегодно производится замена от 10 до 15 км водопроводных сетей.

Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Таблица 5.1.

| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «РТХ» | 37 | 37 | 37 |
| МУП «ПТХ» | 44 | 44 | 44 |
| ООО «ПО Водоканал» | 23 | 23 | 23 |
| ИТОГО | 104 | 104 | 104 |

Из таблицы видно, что на предприятиях систем коммунальной инфраструктуры проведено полное энергетическое обследование подведомственных объектов.

Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах  5.2 - 5.4.

- Таблица 5.2 - Информация по наличию приборов учета электроэнергии  в системах коммунальной инфраструктуры

| - Предприятия | - Количество объектов | - Оснащено электросчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В т.ч. многотарифными |
| МУП «РТХ» | 37 | 37 |  |
| МУП «ПТХ» | 44 | 44 |  |
| ООО «ПО Водоканал» | 23 | 23 | 23 |
| ИТОГО | 104 | 104 | 23 |

- Таблица 5.3 - Информация по наличию приборов учета тепловой энергии  в системах коммунальной инфраструктуры

| - Предприятия | - Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | - автоматическое погодное регулирование | - автоматическое регулирование горячей воды |
| ОАО «ПО Водоканал» | 23 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 23 | 1 | 0 | 0 |

- Таблица 5.4 - Информация по наличию приборов учета холодной и горячей воды  в системах коммунальной инфраструктуры.

| - Предприятия | - Количество объектов | - Оснащено водосчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В т.ч. ХВС / ГВС |
| МУП «РТХ» | 37 | 37 | 37 |
| МУП «ПТХ» | 44 | 44 | 44 |
| ИТОГО | 81 | 81 | 81 |

- Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета:

- - электрической энергии      –  100%;

- - холодной воды                  –  100 %;

- - тепловой энергии              –  0,96 %.

6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

На территории Прокопьевского городского округа функционирует муниципальное унитарное предприятие «Трамвайное хозяйство».

На территории предприятия теплоснабжение осуществляется собственной котельной ,  тремя котлами типа НРС-18(72). В здании депо № 3 и службы пути теплоснабжение осуществляется централизовано через МУП «РТХ», горячее водоснабжение отсутствует. Водоснабжение холодной водой производится от ОАО «ПО «Водоканал». Поставщиками электроэнергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «ЭСК» Энергосервис»

Наличие транспортных средств в МУП «Трамвайное хозяйство»

Таблица 6.1

| Наименование техники | Количество |
| --- | --- |
| Автомобили Трактора Трамвай марки КТМ5М3 71-605 Трамвай марки КТМ5М3 71-608 Трамвай марки 71-619 Трамвай марки АКСМ 6213 с асинхронным двигателем Трамвай марки АКСМ 60102 Спец. транспорт на базе трамваев | 21 11 61 6 9 2 4 11 |

Для повышения энергетической эффективности предприятия необходимо:

- Перевести всё освещение объектов предприятия на осветительные приборы с применением энергосберегающих технологий.

- Установить приборы учета на теплоснабжение к зданиям службы пути и депо № 3.

- На базе вагоноремонтных мастерских производить модернизацию подвижного состава, включающего в себя сборочное производство трамвайных вагонов с использованием нового кузова (машинокомплекта) и капитально отремонтированных тяговых тележек.

Энергетическое  обследование предприятия МУП «Трамвайное хозяйство»                                                                                                   Таблица  6.2

| Предприятие транспорта | Общее количество подведомственных объектов | Количество объектов имеющих энергетический паспорт | Количество объектов прошедших энергетическое обследование |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Трамвайное хозяйство» | 1 | 0 | 0 |

Наличие приборов учета электроэнергии МУП «Трамвайное хозяйство»   Таблица 6.3

| Объекты | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В % отношении |
| итого | 32 | 29 | 90,6 % |

Наличие приборов учета тепловой энергии  МУП «Трамвайное хозяйство»          Таблица 6.4

| Объекты | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В % отношении |
| итого | 1 | 0 | 0 % |

Наличие приборов учета холодной воды МУП «Трамвайное хозяйство»          Таблица 6.5

| Объекты | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В % отношении |
| итого | 11 | 11 | 100% |

Примечание: горячее водоснабжение отсутствует.

7. Основные цели и задачи реализации Программы

Целями программы являются:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Прокопьевского городского округа.                                                                                                                                                                                                                                      - создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и организациях, а также населением Прокопьевского городского округа темпами, обеспечивающими снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на 10 % к 2016 году;

- обеспечение режима надежного, бездефицитного энергообеспечения развития экономики Прокопьевского городского округа;

-  сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов.

В соответствии с поставленной целью Программа ориентирована на решение таких задач как:    -  создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

-  совершенствование финансовых механизмов;

-  совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;

- совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;

Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства.

Популяризация энергосбережения, информирование:

- создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях;

- организация  курсов повышения   квалификации;

- - пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации.

- 8. Система программных мероприятий.

С целью соблюдения законодательства существует необходимость в осуществлении следующих мероприятий:

Программные мероприятия включают в себя весь спектр вопросов в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора, объектов коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах.

Программные мероприятия сформированы по 4 направлениям:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем в муниципальном секторе.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

9. Сроки и этапы реализации программы.

Реализация Программы на территории Прокопьевского городского округа рассчитана на 2010-2014 годы.

В 2014 году планируется техническое перевооружение котельной № 50 с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии., установка приборов учёта в МКД тепла, холодной воды, горячей воды, с последующим продолжением, что позволит снизить объём потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды потребляемой объектами социальной сферы и многоквартирными домами ,повышение тепловой защиты зданий, повышение энергетической эффективности систем  электроснабжения и освещения, реконструкция и ремонт сетей водоснабжения и канализации.

10.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |
| 1 | 2 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего | 86668,85 |
|  | областной бюджет | 29036,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 11397,8 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 46234,55 |
| 1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. | Всего | 47901,1 |
|  | областной бюджет | 18000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 2000 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | собственные средства предприятий | 27901,1 |
| 1.1.Техническое перевооружение котельной № 50 с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. Муниципальная целевая программа «Комплекс- ного развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа на 2013-2016г.» утвержденную АГП от 07.12.2012 № 102-п (в редакции от (15.11.2013 97-п). | Всего | 20000 |
|  | областной бюджет | 18000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 2000 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |
| 1.2. Ликвидация маломощных нерентабельных котельных | Всего | 2300 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | собственные средства предприятий | 2300 |
| - Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии: ремонт и замена котельного оборудования с применением энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий, в том числе: ремонт и замена котлов № 74, 72, 80, 68, 51,78, 52 Замена и монтаж энергоэффективных насосов кот. № 22, 25, 33, 39, 89, 1, 17, 18, 30, 44, 45, 46, 47. | Всего | 6942 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | собственные средства предприятий | 6942 |
| 1.4. Мероприятия по сокращению потерь воды при их передаче: замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции и восстановления тепловой изоляции. | Всего | 17809,5 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | собственные средства предприятий | 17809,5 |
| 1.5. Мероприятия по модернизации оборудования: установка частотных приводов на управление компрессорами, канализационные насосные станции на 5 и 7 канализационном бассейнах. | Всего | 849,6 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | собственные средства предприятий | 849,6 |
| 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Всего | 15670 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | собственные средства предприятия | 15670 |
| 2.1. Ремонт и восстановление внутридомовых инженерных систем, установка общедомовых приборов учета в МКД тепла, холодной воды, горячей воды. | Всего | 15670 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | Средства юридических и физических лицц |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 15670 |
| 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. | Всего | 32100 |
|  | областной бюджет | 24000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 8100 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |
| 3.1.. Организационное мероприятия: Проведение энергетических обследований на предприятии. Муниципальная целевая программа на 2013-2015г. «Развитие и поддержка городского электрического транспорта Прокопьевского городского округа», утвержденную постановлением АГП от 09.01.2013 №1-п (в ред. от 25..07.2013 № 55-п, от 28.01.2014 № 10-п) | Всего | 100 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 100 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |
| 3.2. Технические мероприятия: модернизация трамвайных вагонов (12 шт.) Муниципальная целевая программа на 2013-2015г. «Развитие и поддержка городского электрического транспорта Прокопьевского городского округа», утвержденную постановлением АГП от 09.01.2013 №1-п (в ред. от 25..07.2013 № 55-п, от 28.01.2014 № 10-п) | Всего | 32000 |
|  | областной бюджет | 24000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 8000 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |
| 4. Мероприятия в области энергосбережения и повыше энергетической эффектив в муниципальном секторе. | Всего | 9968,749 |
|  | областной бюджет | 5018,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 1297,8 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических ц | 2663,454 |
| 4.1 Организационные мероприятия муниципальных образований 4.1.1 Управления здравоохранения Обучение и повышение квалификации | Всего | 4 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 4 |
| 4.1.2 Управление образования Проведение энергетических обследований | Всего | 480 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 480 |
| 4.2. Технические мероприятия муниципальных образований 4.2.1 Управление здравоохранения Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления. | Всего | 56 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 56 |
| 4.2.2 Управление здравоохранения Повышение энергетической эффективности систем освещения | Всего | 285,6 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 285,6 |
| 4.2.3 Управление здравоохранения Реконструкция и ремонт сетей водоснабжения и канализации | Всего | 110 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | Средства бюджетов государ-ственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 110 |
| 4.2.4 . Управление здравоохранения Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков). | Всего | 150 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 150 |
| 4.2.5. Управление образования Замена трубопроводов на трубы ПВХ шк. №№ 9, 10, 35, 42; д/с №№ 11, 15, 28, 68, 101. Постановление АГП от 22.11.2011 № 112-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования города Прокопьевска на 2012-2016 годы (в ред.от 29.12.2012 № 80-п, от 19.11.2012 № 93-п, от 29.12.2012 № 116-п, от 25.01.2013 № 55-п, от 26.11.2013 № 106-п. | Всего | 100 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 100 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 |
| 4.2.6. Управление образования Повышение тепловой защиты зданий детских садов №№ 12, 14, 15, 108. | Всего | 5000 |
|  | областной бюджет | 5000 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |
| 4.2.7. Комитет социальной защиты населения Повышение энергетической эффективности систем освещения | Всего | 31,5 |
|  | областной бюджет | 18,5 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 13,0 |
| 4.2.8. Управление по культуре Повышение тепловой защиты зданий (ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей) | Всего | 350,0 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 350,0 |
| 4.2.9. Управление по культуре Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков). | Всего | 393,0 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные незапрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |

| 4.2.10. Управление по культуре Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения) Муниципальная целевая программа на 2012-2016г. «Культура Прокопьевского городского округа» утвержденная постановлением АГП от 22.11.2011 № 114-п (в ред.от 01.10.2012 № 74-п, от 20.11.2012 № 94-п,от 29.12.2012 № 122-п,от 25.07.2013 № 55-п | Всего | 799,885 |
| --- | --- | --- |
|  | областной бюджет |  |
|  | Иные незапрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 656,385 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 143,5 |
| 4.2.11.Управление по культуре. Реконструкция и ремонт сетей водоснабжения и канализации. Муниципальная целевая программа на 2012-2016г. «Культура Прокопьевского городского округа» утвержденная постановлением АГП от 22.11.2011 № 114-п (в ред.от 01.10.2012 № 74-п, от 20.11.2012 № 94-п,от 29.12.2012 № 122-п,от 25.07.2013 № 55-п | Всего | 315,5 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 250,0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 65,5 |
| 4.2.12. Управление по культуре. Повышение энергетической эффективности систем вентиляции (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту систем вентиляции) | Всего | 537,854 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 537,854 |
| 4.2.13. Управление по культуре Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий. Муниципальная целевая программа на 2012-2016г. «Культура Прокопьевского городского округа» утвержденная постановлением АГП от 22.11.2011 № 114-п (в ред.от 01.10.2012 № 74-п, от 20.11.2012 № 94-п,от 29.12.2012 № 122-п,от 25.07.2013 № 55-п | Всего | 366,41 |
|  | областной бюджет |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |
|  | федеральный бюджет |  |
|  | местный бюджет | 291,41 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |
|  | средства юридических и физических лиц | 75,0 |

- 11.    Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Приложение1

| № п/п | Общие сведения |  | ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |  | % | 100,0 |  | 100,0 |
| 2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |  | % | 16,00 |  | 35,00 |
| 3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |  | % | 100,00 |  | 100,00 |
| 4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |  | % | 37,00 |  | 67,00 |
| 5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; |  | % | - |  | - |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. |  | % | - |  | - |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |
| 7 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м |  |  | 44,924 | 44,392 |
| 8 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м |  |  | 0,266 | 0,259 |
| 9 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека | куб.м/чел. |  |  | 3,667 | 3,730 |
| 10 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. |  |  | 0,746 | 0,696 |
| 11 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. |  |  | 0 | 0 |
| 12 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | руб. |  |  | 0 | 0 |
| 13 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. |  |  | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 14 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м |  |  | 0,24 | 0,23 |
| 15 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  |  | 58,7 | 58,6 |
| 16 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  |  | 31,7 | 31,6 |
| 17 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв.м |  |  | 46,00 | 46,00 |
| 18 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв.м. |  |  | 0 | 0 |
| 19 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. |  |  | 0 | 0 |
| 20 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м в год |  |  | 0,049 | 0,048 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 21 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т. у. т./кВтч |  |  | 0 | 0 |
| 22 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т. у. т./Гкал |  |  | 0,194 | 0,193 |
| 23 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал |  |  | 54,7 | 54,6 |
| 24 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  |  | 17,60 | 17,50 |
| 25 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  |  | 37,5 | 37,40 |
| 26 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м |  |  | 0,984 | 0,984 |
| 27 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/куб.м |  |  | 0,427 | 0,425 |
| 28 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВтч/кв.м |  |  | 4,07 | 4,07 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 29 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  | 4 | 4 |
| 30 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. |  |  | 0 | 0 |
| 31 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  | 0 | 0 |
| 32 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. |  |  | 0 | 0 |
| 33 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. |  |  | 0 | 0 |
| 34 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. |  |  | 0 | 0 |

12. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в муниципальном секторе

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Технические мероприятия, в том числе: |  |  | 2014 год |  |
| 2.1 Проектирование, приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления, в том числе систем оптимизации зданий | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ м2 в год | 0,003 |  |
| 2.2. Повышение тепловой защиты зданий (приобретение материалов, ремонт и утепление кровли, чердачных помещений, фасадов, дверей) | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ м2 в год | 0,002 |  |
| 2.3. Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ м2 в год | 0,001 |  |
| 2.4. Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту сетей и систем электроснабжения) | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ м2 в год | 0,232 |  |
| 2.5. Повышение энергетической эффективности систем освещения | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ м2 в год | 0,2 |  |
| 2.6. Реконструкция и ремонт сетей водоснабжения и канализации (мероприятия по сокращению потерь воды) | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м³/чел.в год | 0,013 |  |
| 2.7. Повышение энергетической эффективности систем вентиляции (проектирование, приобретение оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту систем вентиляции) | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ м2 в год | 0,1 |  |
| 2.8 Реконструкция и ввод новых зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными законодательством | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ м2 в год | 0,001 |  |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| 3.1. Ремонт и замена котельного оборудования с применением энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными | т.у.т./ Гкал | 0,0005 |  |
|  | Электрической энергии, используемой при передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 0,1 |  |
| 3.2. Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции и восстановления тепловой изоляции. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; | процент | 0,1 |  |
| 3.3. Техническое перевооружение котельной № 50 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных. | т.у.т/Гкал | 0,0005 |  |
| 3.4 Мероприятия по модернизации оборудования. Мероприятия по сокращению потерь воды при их передаче: замена водопроводных сетей с применением энергосберегающих технологий | Удельный расход электрической энергии, используемый для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | кВтч/куб.м | 0 |  |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. | процент | 0,1 |  |
| 3.5 Мероприятия по модернизации оборудования: установка частотных приводов на управление компрессорами- канализационные насосные станции на 5 и 7 канализационных бассейнах. Замена сетей водоотведения. | Удельный расход электрической энергии, используемый в системах водоотведения (на 1 куб.м) | кВтч/куб.м. | 0,002 |  |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |
| 4.1 Ремонт и восстановление внутридомовых инженерных систем, установка общедомовых приборов учета в МКД тепла, холодной воды, горячей воды. | Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв.метр общей площади). | Гкал/кв.м | 0,01 |  |
|  | Удельный расход холодной воды в МКД в расчете на 1 жителя). | куб.м./чел. | 0,1 |  |
|  | Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя). | куб.м./чел. | 0,1 |  |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. |  |  |  |  |
| 5.1 Обновление подвижного состава путем модернизации трамвайных вагонов. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации; | ед. | 4 |  |

13. Экономический эффект от выполнения мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности за 2014 год.

| Наименование мероприятий | Затраты тыс.руб. | Целевой показатель | Экономический эффект тыс.руб | Целевой показатель | Экономия ТЭР в натуральных показателях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | 9968,749 | Электроэнергия | 38,8 | Электроэнергия млн.квт*ч | 0,2 |
|  |  | Теплоэнергия | 3816 | Теплоэнергия тыс.Гкал | 4,019 |
|  |  | Топливо | - | Топливо тыс.т | - |
|  |  | Вода | 33,1 | Вода м.куб. | 2016 |
| Всего: | 9968,749 | Всего: | 3887,9 |  |  |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре | 63571,1 | Электроэнергия | 185 | Электроэнергия млн.квт*ч | 0,01 |
|  |  | Теплоэнергия | 301 | Теплоэнергия тыс.Гкал | 3,17 |
|  |  | Топливо | 1500 | Топливо тыс.т | 1,5 |
|  |  | Вода | 66,8 | Вода м.куб. | 4076 |
| Всего: | 63571,1 | Всего: | 2052,8 |  |  |
| Итого: | 73539,849 |  | 5940,7 |  |  |

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                         Н.А. Бурдина