Приложение №1 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от ____________ №______

| 4. Объем финансовых потребностей по реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | Снижение себестоимости предоставляемых услуг, рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов, улучшение экологической обстановки. |
|  | Реконструкция районной котельной №6. Всего, | млн руб. | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | Реконструкция котельной № 76. Всего, | млн руб. | 40,8 | 2,9 | 2,3 | 5,3 | 17,3 | 13,0 | Монтаж котлоагрегата, насосной группы и теплообменного оборудования, емкостей запаса воды, водо- и электроснабжения котельной |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 5,1 |  | 2,3 | 2,8 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 32,8 |  |  | 2,5 | 17,3 | 13,0 |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей. Всего, | млн руб. | 44,8 | 17,2 | 1,0 | 9,0 | 7,3 | 10,3 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 37,9 | 13,0 |  | 7,3 | 7,3 | 10,3 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного .имущества) | млн руб. | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  | Резервное электроснабжение котельных Всего, | млн руб. | 8,0 | 0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | Обеспечение надежности электроснабжения котельных. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 8,0 |  |  | 2,5 | 2,5 | 3,0 |  |
|  | Замена оборудования, Всего, | млн руб. | 83,5 | 7,7 | 22,5 | 18,9 | 18,9 | 15,4 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | областной бюджет | млн руб. | 74,9 | 5,9 | 22,5 | 16,5 | 16,5 | 13,5 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 8,6 | 1,9 |  | 2,4 | 2,4 | 1,9 |  |
|  | Монтаж модульной котельной квартала №4а (р-н ДК Маяковского). Всего, | млн руб. | 40,8 | 24,9 | 6,0 | 9,9 |  |  | Для обеспечения теплом строящихся домов квартала № 4а. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального .имущества) | млн руб. | 40,8 | 24,9 | 6,0 | 9,9 |  |  |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2009 год. Всего, | млн руб. | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1.1.: | млн руб. | 323,7 | 58,6 | 31,9 | 45,6 | 96,0 | 91,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | областной бюджет | млн руб. | 112,9 | 19,0 | 22,5 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 23,3 | 7,6 | 1,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 47,6 | 24,9 | 8,3 | 14,4 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 67,3 | 63,0 |  |
| 1.2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление водоприемной башни и галереи Кара-Чумышского Гидроузла. Всего, | млн руб. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | Повышение надежности и безопасности работы гидротехнических сооружений. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 4,0 |  |  |  | 3,0 | 1,0 |  |
|  | Реконструкция водовода Д 600 мм от узла № 1а до узла № 10 протяженностью 4000 м. Всего, | млн руб. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Обеспечение безаварийной работы магистрального водовода и бесперебойного водоснабжения районов Тыргана. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 5,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей. Всего, | млн руб. | 46,5 | 21,2 | 5,1 | 12,6 | 3,8 | 3,8 | Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения и обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 21,3 | 13,7 |  |  | 3,8 | 3,8 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 24,8 | 7,1 | 5,1 | 12,6 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1.2.: | млн руб. | 55,5 | 21,2 | 5,1 | 12,6 | 11,8 | 4,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 21,3 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 24,8 | 7,1 | 5,1 | 12,6 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 9,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 |  |
| 1.3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного водоотведения. |
|  | Модернизация технологической линии очистки стоков на канализационном бассейне 7 "А". Всего, | млн руб. | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 7,3 | Обеспечение очистки сточных вод согласно требуемым нормам ПДК, улучшение экологического состояния р.Березовая, исключение излива сточных вод на рельеф местности. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 53,5 |  |  | 0,0 | 48,2 | 5,3 |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений. Всего, | млн руб. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Реконструкция очистных сооружений пос.Красный Углекоп, Маганак и очистных сооружений по ул.Зеленстроевская (Тырган). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Канализационный коллектор по переключению стоков очистных сооружений ВГСЧ на н/с ГПТУ-16. Всего, | млн руб. | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального .имущества) | млн руб. | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | Итого по п.1.3.: | млн руб. | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 63,2 | 22,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 5,3 |  |
| 1.4. | Модернизация лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка КДК. Всего, | млн руб. | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 1.5. | Расчеты с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата за электроэнергию, уголь, воду и др. Всего, | млн руб. | 158,1 | 68,0 | 90,1 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 158,1 | 68,0 | 90,1 |  |  |  |  |
| 1.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетей электроснабжения. Всего, | млн руб. | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1. : | млн руб. | 653,2 | 172,6 | 127,7 | 63,1 | 171,0 | 118,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 122,9 | 19,0 | 22,5 | 23,8 | 23,8 | 33,8 |  |
|  | областной бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 77,1 | 46,2 | 1,6 | 4,9 | 8,7 | 15,7 |  |
|  | местный бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 235,4 | 100,0 | 103,5 | 31,9 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 210,7 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 138,5 | 69,3 |  |
| 2. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | млн руб. | 1303,8 |  |  | 504,4 | 398,9 | 400,5 |  |
|  | Горячее водоснабжение | млн руб. | 460,5 |  |  | 178,2 | 140,9 | 141,4 |  |
|  | Холодное водоснабжение | млн руб. | 46,5 |  |  | 14,0 | 15,7 | 16,8 |  |
|  | Водоотведение | млн руб. | 30,9 |  |  | 9,2 | 10,5 | 11,2 |  |
|  | Всего: | млн руб. | 1841,7 |  |  | 705,8 | 566,0 | 569,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 1841,7 |  |  | 705,8 | 566,0 | 569,9 |  |
| 3. | "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка труб ВЧШГ. Всего, | млн руб. | 37,1 | 0,0 | 27,4 | 8,5 | 1,2 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 34,7 | 0,0 | 27,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (РТХ). Всего, | млн руб. | 414,8 | 45,8 | 79,5 | 87,5 | 96,2 | 105,8 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 414,8 | 45,8 | 79,5 | 87,5 | 96,2 | 105,8 |  |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (ПТХ). Всего, | млн руб. | 150,6 | 26,7 | 38,6 | 26,2 | 28,8 | 30,3 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 150,6 | 26,7 | 38,6 | 26,2 | 28,8 | 30,3 |  |
|  | Итого по п. 4.1.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 565,4 | 72,6 | 118,1 | 113,7 | 125,0 | 136,1 |  |
| 4.2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения, обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества, снижение потерь. |
|  | Замена водопроводных сетей (ЖХ). Всего, | млн.руб. | 18,6 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 18,6 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |  |
|  | Замена водопроводных сетей (Водоканал). Всего, | млн руб. | 31,9 | 2,2 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 13,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 18,1 |  | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
|  | Итого по п 4.2.: |  | 50,5 | 6,4 | 9,8 | 10,8 | 11,4 | 12,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 32,4 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 6,7 | 7,4 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 18,1 |  | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных сетей (Водоканал). Всего, | млн руб. | 14,6 | 1,5 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 9,4 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 5,2 |  | 3,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.4. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подъездных козырьков. Всего, | млн руб. | 4,7 |  | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
|  | Ремонт балконных плит и балконных козырьков. Всего, | млн руб. | 12,8 |  | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 17,5 |  | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,4 |  |
|  | Всего по разделу 4.: | млн руб. | 648,0 | 80,5 | 138,3 | 131,3 | 142,9 | 155,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 624,7 | 80,5 | 130,6 | 126,1 | 137,7 | 149,9 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 23,3 | 0,0 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| 5. | Улучшение условий проживания в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего, | млн руб. | 871,6 | 413,1 | 35,2 | 190,7 | 116,3 | 116,3 | Обеспечение комфортного проживания в жилых домах, создание благоприятных условий для безупречной эксплуатации жилищного фонда, своевременная подготовка инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение безаварийного функционирования внутридомового инженерного оборудования и сетей. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн руб. | 375,6 | 353,7 | 21,9 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 24,6 | 16,5 | 8,1 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 29,6 | 25,5 | 3,4 | 0,7 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 441,8 | 17,4 | 1,8 | 190,0 | 116,3 | 116,3 |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Всего: | млн руб. | 3,92 |  | 3,92 |  |  |  | ремонт ж/домов ул. Горняцкая,6, ул. Калинина,14, ул. Артема,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 3,92 |  | 3,92 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | млн руб. | 24,77 |  | 11,77 | 13,0 |  |  | Восстановление технических характеристик лифтов в ж/д по пр.Строителей,17, 63 |
|  | в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 22,2 |  | 10,6 | 11,6 |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 0,58 |  | 0,58 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 1,99 |  | 0,59 | 1,4 |  |  |  |
|  | Восстановление технических характеристик лифтов, отработавших свой нормативный срок эксплуатации | млн руб. | 2,73 |  | 2,73 |  |  |  | Восстановление технических характеристик лифтов в ж/д по пр.Строителей,63 |
|  | в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 5.: | млн руб. | 903,0 | 413,1 | 53,6 | 203,7 | 116,3 | 116,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн руб. | 375,6 | 353,7 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 46,8 | 16,5 | 18,7 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 36,7 | 25,5 | 10,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 443,9 | 17,4 | 2,5 | 191,4 | 116,3 | 116,3 |  |
| 6. | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов НР-18 на новые, внедрение топок интенсивного дутья. Всего, | млн руб. | 14,8 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Снижение затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 14,8 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
|  | Замена котельного оборудования на энергосберегающее. Всего, | млн руб. | 33,2 | 1,7 | 4,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 33,2 | 1,7 | 4,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей. Всего, | млн руб. | 56,5 | 19,2 | 7,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 56,5 | 19,2 | 7,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
|  | Проектирование, реконструкция тепловых сетей и котельной № 114 (бывшая котельная завода "Электромашина"). Всего, | млн руб. | 267,9 | 0 | 0 | 109,9 | 100 | 58 | Расширение угольного склада, строительство тепловых сетей (2,5 км в 4-трубном исполнении), ликвидация 12 маломощных котельных, встроенных в жилые дома. Снижение себестоимости Гкал. Экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение выбросов - 300 тыс. куб. м. в год. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 21,4 |  |  | 21,4 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 244,4 |  | 0 | 86,4 | 100 | 58 |  |
|  | Замена оборудования на энергосберегающее на объектах водоснабжения. Всего, | млн руб. | 21,5 | 2,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 21,5 | 2,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | Замена оборудования на энергосберегающее на объектах водоотведения. Всего, | млн руб. | 19,3 | 0,5 | 0,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 19,3 | 0,5 | 0,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по теплоснабжению, Всего, | млн руб. | 18,0 | 10,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго- и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 7,2 |  | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по горячему водоснабжению. Всего, | млн руб. | 5,3 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго- и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий |  | 3,6 |  | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по холодному водоснабжению. Всего, | млн руб. | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 6,4 |  | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по электроснабжению. Всего, | млн руб. | 2,93 | 0,3 | 0,03 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 2,63 |  | 0,03 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Установка электросчетчиков льготным слоям населения | млн руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды населению с уровнем доходов ниже прожиточного. | млн руб. | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 6.: | млн руб | 449,6 | 43,0 | 21,0 | 148,1 | 139,3 | 98,2 |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 4,2 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 165,1 | 26,5 | 20,8 | 38,2 | 39,3 | 40,2 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 258,8 | 14,4 | 0,0 | 86,4 | 100,0 | 58,0 |  |
| 7. | Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На объектах водоснабжения. Всего, | млн руб. | 96,7 | 0,4 | 3,4 | 11,5 | 37,8 | 43,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 87,7 | 0,4 | 3,4 | 11,5 | 29,8 | 42,6 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 |  |
|  | На объектах водоотведения. Всего, | млн руб. | 186,7 | 0,5 | 4,8 | 14,5 | 73,3 | 93,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 129,2 | 0,5 | 4,8 | 14,5 | 44,6 | 64,8 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 28,9 |  |
|  | Всего по разделу 7.: | млн руб | 283,4 | 0,9 | 8,2 | 25,9 | 111,1 | 137,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 216,9 | 0,9 | 8,2 | 25,9 | 74,5 | 107,4 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 29,9 |  |
| 8. | Возмещение убытков, возникших в результате применения государственных регулируемых цен за реализацию угля населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 21,9 |  |  | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
|  | Всего по программе: | млн руб. | 4 836,5 | 710,1 | 376,1 | 1 292,3 | 1 255,1 | 1 202,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн руб. | 375,6 | 353,7 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 225,8 | 35,5 | 68,6 | 64,1 | 23,8 | 33,8 |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 7,1 | 7,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 1984,0 | 73,7 | 12,2 | 722,0 | 583,2 | 592,9 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 235,4 | 100,0 | 103,5 | 31,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 23,3 | 0,0 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 1006,7 | 107,9 | 159,6 | 190,2 | 251,5 | 297,5 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 978,5 | 32,2 | 2,5 | 278,9 | 391,5 | 273,5 |  |

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                       Г. Миллер