РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(тридцать пятая сессия)

Решение № 747

Прокопьевский городской округ 			   	                             28.10.2011

О  внесении   изменений в   муниципальную

Программу        «Комплексного        развития

систем     коммунальной      инфраструктуры

города   Прокопьевска       на      2010 -  2014

годы»,        утвержденную              решением

Прокопьевского городского Совета народных

депутатов от 18.12.2009   № 306   (в редакции

решения Прокопьевского  городского Совета

народных   депутатов  от 29.04.2011   № 643)

На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

Устава Прокопьевского городского округа,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

- Внести следующие изменения в муниципальную Программу      «Комплексного       развития систем     коммунальной    инфраструктуры города   Прокопьевска на 2010 -  2014 годы», утвержденную   решением  Прокопьевского  городского Совета народных  депутатов  от  18.12.2009   № 306  (в редакции решения  Прокопьевского городского Совета народных  депутатов от 29.04.2011  № 643):

  - В разделе «Паспорт Программы» пункт «Объемы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования | Финансирование, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего: | 5 424,6 | 657,0 | 289,6 | 1 306,7 | 1 588,6 | 1 582,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 375,6 | 353,7 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 214,2 | 35,5 | 68,6 | 52,5 | 23,8 | 33,8 |
| Областной бюджет (от продажи имущества) | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 409,8 | 73,7 | 10,7 | 721,9 | 772,4 | 831,1 |
| Местный бюджет (от продажи имущества) | 105,7 | 31,4 | 38,4 | 35,9 |  |  |
| Местный бюджет (арендная плата за землю) | 23,3 | 0,0 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Собственные средства предприятий | 1 077,9 | 123,4 | 139,8 | 179,9 | 280,0 | 354,8 |
| Привлеченные средства | 1 211,0 | 32,2 | 2,5 | 311,3 | 507,2 | 357,8 |

  - Раздел 4 «Объем финансовых потребностей по реализации программы» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на  комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (Г.Динкель), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту и связи (А.Юсупов), по вопросам предпринимательства, инноваций и имущественным отношениям (М.Хуснулина).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                   Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                       В. Гаранин

Приложение к решению Прокопьевского городского

Совета народных депутатов от  28.10.2011  № 747

| 4. Объем финансовых потребностей по реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ед.изм |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция районной котельной №6. Всего, | млн руб. | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | Реконструкция котельной № 76. Всего, | млн руб. | 40,8 | 2,9 | 1,8 | 5,8 | 17,3 | 13,0 | Монтаж котлоагрегата, насосной группы и теплообменного оборудования, емкостей запаса воды, водо- и электроснабжения котельной |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 5,1 |  | 1,8 | 3,3 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 32,8 |  |  | 2,5 | 17,3 | 13,0 |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей. Всего, | млн руб. | 44,8 | 17,2 | 1,0 | 9,0 | 7,3 | 10,3 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 37,9 | 13,0 |  | 7,3 | 7,3 | 10,3 |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  | Резервное электроснабжение котельных Всего, | млн руб. | 8,0 | 0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | Обеспечение надежности электроснабжения котельных. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 8,0 |  |  | 2,5 | 2,5 | 3,0 |  |
|  | Замена оборудования, Всего, | млн руб. | 81,7 | 7,7 | 22,5 | 18,3 | 18,3 | 14,8 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | областной бюджет | млн руб | 74,9 | 5,9 | 22,5 | 16,5 | 16,5 | 13,5 |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 6,8 | 1,9 |  | 1,8 | 1,8 | 1,3 |  |
|  | Монтаж модульной котельной квартала №4а (р-н ДК Маяковского). Всего, | млн руб | 42,3 | 24,9 | 4,0 | 13,4 |  |  | Для обеспечения теплом строящихся домов квартала № 4а. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 42,3 | 24,9 | 4,0 | 13,4 |  |  |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2009 года. Всего, | млн руб | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1.1.: | млн руб | 323,4 | 58,6 | 29,4 | 49,0 | 95,4 | 91,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | областной бюджет | млн руб. | 112,9 | 19,0 | 22,5 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб. | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 21,5 | 7,6 | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб. | 49,1 | 24,9 | 5,8 | 18,4 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн.руб. | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 67,3 | 63,0 |  |
| 1.2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление водоприемной башни и галереи Кара-Чумышского Гидроузла. Всего, | млн.руб. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | Повышение надежности и безопасности работы гидротехнических сооружений. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 4,0 |  |  |  | 3,0 | 1,0 |  |
|  | Реконструкция водовода Д 600 мм от узла № 1а до узла № 10 протяженностью 4000 м. Всего, | тыс.руб. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Обеспечение безаварийной работы магистрального водовода и бесперебойного водоснабжения районов Тыргана. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 5,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей. Всего, | млн.руб. | 45,9 | 20,6 | 5,1 | 12,6 | 3,8 | 3,8 | Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения и обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 21,3 | 13,7 |  |  | 3,8 | 3,8 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн.руб. | 24,2 | 6,5 | 5,1 | 12,6 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1.2.: | млн руб | 54,9 | 20,6 | 5,1 | 12,6 | 11,8 | 4,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 21,3 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 24,2 | 6,5 | 5,1 | 12,6 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 9,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 |  |
| 1.3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного водоотведения. |
|  | Модернизация технологической линии очистки стоков на канализационном бассейне 7 "А". Всего, | млн.руб. | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 7,3 | Обеспечение очистки сточных вод согласно требуемым нормам ПДК, улучшение экологического состояния р.Березовая, исключение излива сточных вод на рельеф местности. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 53,5 |  |  | 0,0 | 48,2 | 5,3 |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений. Всего, | млн руб. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Реконструкция очистных сооружений пос.Красный Углекоп, Маганак и очистных сооружений по ул.Зеленстроевская (Тырган). |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Канализационный коллектор по переключению стоков очистных сооружений ВГСЧ на н/с ГПТУ-16. Всего, | млн.руб. | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |
|  | Итого по п.1.3.: | млн руб | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 63,2 | 22,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | местный бюджет | млн руб | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 5,3 |  |
| 1.4. | Модернизация лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка КДК. Всего, | млн.руб. | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
|  | Восстановление технических характеристик лифтов, отработавших свой нормативный срок эксплуатации | млн руб | 2,73 |  | 2,73 |  |  |  | Восстановление технических характеристик лифтов в ж/д по пр.Строителей,15 |
|  | в том числе: | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1.3.: | млн руб | 15,0 |  | 2,7 | 0,6 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 3,2 |  | 2,6 | 0,6 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 1.5. | Расчеты с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата за электроэнергию, уголь, воду и др. Всего, | млн.руб. | 27,5 |  | 27,5 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи мун.имущества) | млн руб | 27,5 |  | 27,5 |  |  |  |  |
| 1.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетей эл.снабжения. Всего, | млн.руб. | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1. : | млн руб | 536,1 | 104,1 | 64,7 | 67,1 | 170,4 | 118,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 122,9 | 19,0 | 22,5 | 23,8 | 23,8 | 33,8 |  |
|  | областной бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 77,9 | 46,2 | 3,600 | 4,9 | 8,1 | 15,1 |  |
|  | местный бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб | 105,7 | 31,4 | 38,4 | 35,9 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 210,8 | 0,4 | 0,130 | 2,5 | 138,5 | 69,3 |  |
| 2. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | млн.руб. | 1621,6 |  |  | 504,4 | 539,7 | 577,5 |  |
|  | Горячее водоснабжение | млн.руб. | 572,9 |  |  | 178,2 | 190,7 | 204,0 |  |
|  | Холодное водоснабжение | млн.руб. | 45,0 |  |  | 14,0 | 15,0 | 16,0 |  |
|  | Водоотведение | млн.руб. | 29,6 |  |  | 9,2 | 9,8 | 10,5 |  |
|  | Всего: | млн.руб. | 2269,1 |  |  | 705,8 | 755,2 | 808,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 2269,1 |  |  | 705,8 | 755,2 | 808,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка труб ВЧШГ. Всего, | млн руб | 39,1 | 0,0 | 29,4 | 8,50 | 1,20 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 36,4 | 0,0 | 27,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 4,4 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |  |
| 4. | Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (РТХ). Всего, | млн.руб. | 346,1 | 45,8 | 64,7 | 71,2 | 78,3 | 86,1 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортровки до потребителя. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 346,1 | 45,8 | 64,7 | 71,2 | 78,3 | 86,1 |  |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (ПТХ). Всего, | млн.руб. | 132,4 | 26,7 | 20,4 | 26,2 | 28,8 | 30,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 132,4 | 26,7 | 20,4 | 26,2 | 28,8 | 30,3 |  |
|  | Итого по п. 4.1.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 478,5 | 72,6 | 85,1 | 97,4 | 107,1 | 116,4 |  |
| 4.2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения, обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества, снижение потерь. |
|  | Замена водопроводных сетей (ЖХ). Всего, | млн.руб. | 18,6 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 18,6 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |  |
|  | Замена водопроводных сетей (Водоканал). Всего, | млн.руб. | 31,9 | 2,2 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 13,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 18,1 |  | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
|  | Итого по п 4.2.: |  | 50,5 | 6,4 | 9,8 | 10,8 | 11,4 | 12,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 32,4 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 6,7 | 7,4 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб | 18,1 |  | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных сетей (Водоканал). Всего, | млн.руб. | 14,6 | 1,5 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 9,4 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 5,2 |  | 3,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4.4. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подъездных козырьков. Всего, | млн.руб. | 4,7 |  | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
|  | Ремонт балконных плит и балконных козырьков. Всего, | млн.руб. | 12,8 |  | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 17,5 |  | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по разделу 4.: | млн.руб. | 561,1 | 80,5 | 105,3 | 115,0 | 125,0 | 135,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 537,8 | 80,5 | 97,6 | 109,8 | 119,8 | 130,2 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб. | 23,3 | 0,0 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
| 5. | Улучшение условий проживания в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение комфортного проживания в жилых домах, создание благоприятных условий для безупречной эксплуатации жилищного фонда, своевременная подготовка инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период,улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение безаварийного функционирования внутридомового инженерного оборудования и сетей. |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего, | млн руб | 870,9 | 413,1 | 35,2 | 190,0 | 116,3 | 116,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн руб | 375,6 | 353,7 | 21,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 24,6 | 16,5 | 8,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 28,9 | 25,5 | 3,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 441,8 | 17,4 | 1,8 | 190,0 | 116,3 | 116,3 |  |
|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома ул.Горняцкая,6 | млн руб | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | млн руб | 11,70 |  | 11,70 |  |  |  | Восстановление технических характеристик лифтов в ж/д по пр.Строителей,17, 63 |
|  | в том числе: | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 10,53 |  | 10,53 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 0,58 |  | 0,580 |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 0,59 |  | 0,590 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 5.: | млн.руб. | 871,9 | 413,1 | 47,9 | 190,0 | 116,3 | 116,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн руб. | 375,6 | 353,7 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 35,1 | 16,5 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 30,5 | 25,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 442,4 | 17,4 | 2,4 | 190,0 | 116,3 | 116,3 |  |
| 6. | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена котлов НР-18 на новые, внедрение топок интенсивного дутья. Всего, | млн руб. | 14,7 | 3,0 | 0,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Снижение затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 14,7 | 3,0 | 0,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
|  | Замена котельного оборудования на энергосберегающее. Всего, | млн руб. | 36,3 | 1,7 | 7,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 36,3 | 1,7 | 7,3 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей. Всего, | млн руб. | 55,7 | 19,2 | 6,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 55,7 | 19,2 | 6,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Проектирование,реконструкция тепловых сетей и котельной №114 (бывшая котельная завода "Электромашина"). Всего, | млн руб. | 267,9 | 0 | 0 | 109,9 | 100 | 58 | Расширение угольного склада, строительство тепловых сетей (2,5 км в 4-трубном исполнении), ликвидация 12 маломощных котельных, встроенных в жилые дома.Снижение себестоимости Гкал. Экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение выбросов - 300 тыс. куб. м. в год. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн руб. | 21,4 |  |  | 21,4 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 244,4 |  | 0 | 86,4 | 100 | 58 |  |
|  | Замена оборудования на энергосберегающее на объектах водоснабжения. Всего, | млн руб. | 21,2 | 2,1 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 21,2 | 2,1 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | Замена оборудования на энергосберегающее на объектах водоотведения. Всего, | млн руб. | 20,5 | 0,5 | 1,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 20,5 | 0,5 | 1,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по теплоснабжению, Всего, | млн руб. | 18,0 | 10,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго- и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 7,2 |  | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по горячему водоснабжению. Всего, | млн руб. | 5,0 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго- и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий |  |  |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по холодному водоснабжению. Всего, | млн руб. | 7,9 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 6,3 |  | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета по электроснабжению. Всего, | млн руб. | 3,5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 3,2 |  | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка электросчетчиков льготным слоям населения | млн руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды населению с уровнем доходов ниже прожиточного. | млн руб. | 0,1 |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб. | 0,1 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 6.: | млн руб | 452,9 | 43,0 | 24,2 | 148,1 | 139,3 | 98,2 |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 4,2 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 168,4 | 26,5 | 24,1 | 38,2 | 39,3 | 40,2 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 258,8 | 14,4 | 0,0 | 86,4 | 100,0 | 58,0 |  |
| 7. | Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На объектах теплоснабжения. Всего, | млн руб. | 414,8 | 14,3 | 12,2 | 48,6 | 182,8 | 156,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 120,8 | 14,3 | 12,2 | 16,2 | 35,4 | 42,7 | Увеличение мощности объектов тепло-водо-снабжения для обеспечения возможности технологического присоединения к сетям вновь строящихся объектов. |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 147,4 | 114,2 |  |
|  | На объектах водоснабжения. Всего, | млн руб. | 105,7 | 1,6 | 2,5 | 6,2 | 39,3 | 56,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 100,7 | 1,6 | 2,5 | 6,2 | 34,3 | 56,1 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | На объектах водоотведения. Всего, | млн руб. | 150,2 | 0,5 | 3,4 | 9,5 | 51,2 | 85,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб. | 150,2 | 0,5 | 3,4 | 9,5 | 51,2 | 85,6 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по разделу 7.: | млн руб | 670,7 | 16,4 | 18,1 | 64,3 | 273,3 | 298,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 371,7 | 16,4 | 18,1 | 31,9 | 120,9 | 184,4 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 152,4 | 114,2 |  |
| 8. | Возмещение убытков, возникших в результате применения государственных регулируемых цен за реализацию угля населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 23,7 |  |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |  |
|  | Всего по программе: | млн руб | 5 424,6 | 657,0 | 289,6 | 1 306,7 | 1 588,6 | 1 582,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн руб | 375,6 | 353,7 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | млн руб | 214,2 | 35,5 | 68,6 | 52,5 | 23,8 | 33,8 |  |
|  | областной бюджет (от продажи областного имущества) | млн руб | 7,1 | 7,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн руб | 2409,8 | 73,7 | 10,7 | 721,9 | 772,4 | 831,1 |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн руб | 105,7 | 31,4 | 38,4 | 35,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн руб | 23,3 | 0,0 | 7,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн руб | 1077,9 | 123,4 | 139,8 | 179,9 | 280,0 | 354,8 |  |
|  | привлеченные средства | млн руб | 1211,0 | 32,2 | 2,5 | 311,3 | 507,2 | 357,8 |  |
| Председатель Прокопьевского городского Совета народных депутатов Г. Миллер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |