Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 29.12.2012 № 942

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Объем финансовых потребностей по реализации программы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **ед. изм.** | **Всего** |  | **в том числе** |  | **Ожидаемый эффект** |
| **2010** | **2011** | **2012** |
| **1.** | **Модернизация систем коммунальной инфраструктуры** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  | Снижение себестоимости предоставляемых услуг, рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов, улучшение экологической обстановки. |
|  | **Реконструкция котельной № 76.**  **Всего,** | млн. руб. | **2,9** | **2,9** |  |  | Монтаж котлоагрегата, насосной группы и теплообменного оборудования, емкостей запаса воды, водо- и электроснабжения котельной |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (от продажи обл.имущества) | млн. руб. | 2,9 | 2,9 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 0,0 |  |  |  |
|  | **Реконструкция тепловых сетей. Всего,** | млн. руб. | **17,3** | **17,2** |  | **0,1** | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб | 13,0 | 13,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  | областной бюджет (от продажи обл.имущества) | млн. руб. | 4,2 | 4,2 |  |  |  |
|  | **Замена оборудования, Всего,** | **млн. руб.** | **20,3** | **7,7** | **12,4** | **0,16** | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
|  | областной бюджет | млн. руб | 18,2 | 5,9 | 12,3 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 2,1 | 1,9 | 0,05 | 0,16 |
|  | **Погашение кредиторской задолженности за 2009 года**  **Всего,** | млн. руб | **5,8** | **5,8** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 5,7 | 5,7 |  |  |  |
|  | **Итого по п.1.1.:** | млн. руб | **46,3** | **33,7** | **12,4** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 31,3 | 19,0 | 12,3 |  |  |
|  | областной бюджет (от продажи обл.имущества) | млн. руб. | 7,1 | 7,1 |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 7,6 | 7,6 | 0,1 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **1.2.** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Реконструкция водопроводных сетей. Всего,** | **млн. руб.** | **39,0** | **21,2** | **17,8** |  | Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения и обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 10,2 |  | 10,2 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 13,7 | 13,7 |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи муниципального имущества) | млн. руб. | 14,7 | 7,1 | 7,6 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | **Итого по п.1.2.:** | млн. руб | **39,0** | **21,2** | **17,8** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб | 10,2 |  | 10,2 |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 13,7 | 13,7 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи мун.имущества) | млн. руб | 14,7 | 7,1 | 7,6 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб | 0,4 | 0,4 | 0,0 |  |  |
| **1.3.** | **Модернизация лифтового оборудования** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Установка КДК.**  **Всего,** | млн. руб. | **0,6** |  | **0,6** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
| **1.4.** | **Расчеты с ресурсоснабжающими организациями** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оплата за эл.энергию, уголь, воду и др.**  **Всего,** | млн.руб. | **154,4** | **68,0** | **86,4** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (от продажи мун.имущества) | млн. руб | 154,4 | 68,0 | 86,4 |  |  |
| **1.5.** | **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ремонт сетей эл.снабжения.**  **Всего,** | млн. руб. | **24,9** | **24,9** |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 24,9 | 24,9 |  |  |  |
|  | **Всего по разделу 1. :** | **млн. руб** | **265,2** | **147,7** | **117,2** | **0,3** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | млн. руб | 41,5 | 19,0 | 22,5 | 0,0 |  |
|  | **областной бюджет (от продажи областного имущества)** | млн. руб | 7,1 | 7,1 |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | млн. руб | 47,1 | 46,2 | 0,7 | 0,3 |  |
|  | **местный бюджет (от продажи муницип.имущества)** | млн. руб | 169,1 | 75,1 | 94,0 |  |  |
|  | **привлеченные средства** | млн. руб | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек** | | | | | |  |
|  | **Теплоснабжение и горячее водоснабжение** | млн. руб. | 647,9 |  |  | 647,9 |  |
|  | **Холодное водоснабжение и водоотведение** | млн. руб. | 24,1 |  |  | 24,1 |  |
|  | **Всего:** | **млн. руб.** | **672,0** |  |  | **672,0** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | **672,0** |  |  | **672,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **"Чистая вода"** | | | | | |  |
|  | **Поставка и хранение труб ВЧШГ. Всего,** | млн. руб | **34,8** | **0,0** | **28,4** | **6,4** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб | 32,4 | 0,0 | 28,4 | 4,0 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | |  |
| **4.1.** | **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (РТХ).**  **Всего,** | **млн.руб.** | **250,9** | **45,8** | **93,1** | **112,0** | Повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 15,5 |  |  | 15,5 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 235,4 | 45,8 | 93,1 | 96,5 |
|  | **Замена и ремонт котельного оборудования и тепловых сетей (ПТХ). Всего,** | **млн. руб.** | **105,2** | **26,7** | **40,3** | **38,1** | Повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в городе, сокращение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 6,3 |  |  | 6,3 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 98,9 | 26,7 | 40,3 | 31,9 |
|  | **Итого по п. 4.1.:** | млн. руб. | **356,1** | 72,6 | 133,4 | 150,2 |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 21,8 |  |  | 21,8 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 334,3 | 72,6 | 133,4 | 128,4 |  |
| **4.2.** | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения, обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества, снижение потерь. |
|  | **Замена водопроводных сетей (ЖХ). Всего,** | **млн.руб.** | **10,4** | **4,2** | **3,1** | **3,1** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 10,4 | 4,2 | 3,1 | 3,1 |
|  | **Замена водопроводных сетей (Водоканал).**  **Всего,** | **млн. руб.** | **23,1** | **2,2** | **8,1** | **12,8** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 6,1 | 2,2 | 2,7 | 1,3 |  |
|  | местный бюджет (КУМИ) | млн. руб. | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн. руб. | 12,9 |  | 5,4 | 7,5 |  |
|  | **Итого по п 4.2.:** |  | **33,4** | **6,4** | **11,2** | **15,8** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | **1,2** |  |  | 1,2 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | **16,5** | 6,4 | 5,8 | 4,3 |  |
|  | местный бюджет (КУМИ) | млн. руб. | **2,8** |  |  | 2,8 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн. руб. | **12,9** |  | 5,4 | 7,5 |  |
| **4.3.** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена канализационных сетей (Водоканал).**  **Всего,** | **млн. руб.** | **7,3** | **1,5** | **4,9** | **0,9** | Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | **млн. руб.** | 4,7 | 1,5 | 2,3 | 0,9 |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | **млн. руб.** | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 |  |
| **4.4.** | **Жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Замена подъездных козырьков. Всего,** | **млн. руб.** | **4,6** |  | **1,5** | **3,1** |  |
|  | **Ремонт балконных плит и балконных козырьков.**  **Всего,** | **млн. руб.** | **4,6** |  | **2,9** | **1,7** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | **собственные средства предприятий** | **млн. руб.** | **9,2** |  | **4,4** | **4,8** |
|  | **Всего по разделу 4.:** | **млн. руб.** | **406,0** | **80,5** | **153,8** | **171,7** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 23,0 |  |  | 23,0 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 364,7 | 80,5 | 145,8 | 138,4 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет (КУМИ) | млн. руб. | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
|  | местный бюджет (арендная плата за землю) | млн. руб. | 15,5 | 0,0 | 8,0 | 7,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Улучшение условий проживания в жилищном фонде** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего,** | млн. руб. | **534,2** | **413,1** | **35,3** | **86,2** | Обеспечение комфортного проживания в жилых домах, создание благоприятных условий для безупречной эксплуатации жилищного фонда, своевременная подготовка инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение безаварийного функционирования внутридомового инженерного оборудования и сетей. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 429,2 | 353,7 | 21,9 | 53,6 |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 44,4 | 16,5 | 8,1 | 19,8 |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 37,5 | 25,5 | 3,5 | 8,5 |
|  | местный бюджет (КУМИ) | млн. руб. | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 23,2 | 17,4 | 1,8 | 4,0 |
|  | **Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Всего:** | млн. руб. | **15,4** |  | **3,2** | **12,2** | ремонт ж/домов ул. Горняцкая,6, ул. Калинина,14, ул. Артема,16 (2011г), Парковая,280, Баргузинская,117, Мичурина (2012г) |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 15,4 |  | 3,2 | 12,2 |  |
|  | **Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок** | млн. руб. | **34,38** |  | **11,77** | **22,6** | Восстановление технических характеристик лифтов в жилых домах по пр.Строителей,17, 63 |
|  | **в том числе:** | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 26,8 |  | 10,6 | 16,2 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 1,70 |  | 0,58 | 1,12 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 5,91 |  | 0,59 | 5,32 |  |
|  | **Восстановление технических характеристик лифтов, отработавших свой нормативный срок эксплуатации** | млн. руб. | **2,73** |  | **2,73** |  | Восстановление технических характеристик лифтов в жилых домах по  пр. Строителей,63 |
|  | **в том числе:** | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 2,6 |  | 2,6 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 0,13 |  | 0,13 |  |  |
|  | **Монтаж пожарной сигнализации** | млн. руб. | **1,6** |  |  | **1,6** | Монтаж пож.сигнализации 10 мик-н,18в |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
|  | **Приобретение и монтаж почтовых ящиков** | млн. руб. | **0,4** |  |  | **0,4** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  | **Всего по разделу 5.:** | **млн. руб.** | **588,7** | **413,1** | **53,0** | **122,9** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 429,2 | 353,7 | 21,9 | 53,6 |  |
|  | областной бюджет | млн. руб. | 71,2 | 16,5 | 18,7 | 36,0 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 59,4 | 25,5 | 9,9 | 24,1 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 29,2 | 17,4 | 2,5 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Энергосбережение** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Монтаж модульной котельной квартала №4а (р-н МАУК ДК им. Маяковского). Всего,** | млн. руб. | **38,0** | **24,9** | **13,1** | **0,2** | Для обеспечения теплом строящихся домов квартала № 4а. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 3,6 |  | 3,6 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
|  | местный бюджет (от продажи мун.имущества) | млн. руб. | 34,4 | 24,9 | 9,5 |  |
|  | **Канализационный коллектор по переключению стоков очистных сооружений ВГСЧ на н/с ГПТУ-16 (замена ветхих канализационных сетей)**  **Всего,** | **млн. руб.** | **4,9** |  | **4,9** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 4,9 |  | 4,9 |  |  |
|  | **Реконструкция котельной № 76 (Монтаж котла КВТС-10) Всего,** | млн. руб. | **5,1** |  | **5,1** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 5,1 |  | 5,1 |  |  |
|  | **Восстановление циркуляционного трубопровода кот.№29, №86**  **Всего,** | млн. руб. | **3,0** |  | **3,0** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
|  | **Замена ветхих тепловых сетей. Всего,** | млн. руб. | **33,3** | **19,2** | **6,3** | **7,8** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 33,3 | 19,2 | 6,3 | 7,8 |  |
|  | **Замена котельного оборудования на объектах теплоснабжения** | **млн. руб.** | **61,0** | **4,7** | **38,1** | **18,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 41,7 | 4,7 | 18,8 | 18,2 |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 19,3 |  | 19,3 |  |  |
|  | **Замена оборудования на энергосберегающее на объектах водоснабжения. Всего,** | млн. руб. | **10,0** | **2,1** | **6,3** | **1,6** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 10,0 | 2,1 | 6,25 | 1,6 |  |
|  | **Замена оборудования на энергосберегающее на объектах водоотведения. Всего,** | млн. руб. | **1,9** | **0,5** | **1,0** | **0,4** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 0,36 |  |
|  | **Установка общедомовых приборов учета по теплоснабжению, Всего,** | **млн. руб.** | **12,3** | **10,8** | **1,5** |  | Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго- и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 10,8 | 10,8 | 0,0 |  |
|  | **Установка общедомовых приборов учета по горячему водоснабжению. Всего,** | **млн. руб.** | **2,2** | **1,7** | **0,6** |  | Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго- и теплоресурсов, сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей. |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 1,7 | 1,7 | 0,0 |  |  |
|  | **Установка общедомовых приборов учета по холодному водоснабжению. Всего,** | **млн. руб.** | **3,5** | **1,6** | **1,5** | **0,4** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 1,9 |  | 1,5 | 0,4 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Установка общедомовых приборов учета по электроснабжению. Всего,** | **млн. руб.** | **8,03** | **0,3** | **0,03** | **7,7** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 7,7 |  |
|  | **Установка электросчетчиков льготным слоям населения**  **Всего,** | **млн. руб.** | **2,0** | **2,0** |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  | **Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды населению с уровнем доходов ниже прожиточного.**  **Всего,** | млн. руб. | **0,37** |  | **0,37** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0,23 |  | 0,23 |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,14 |  | 0,14 |  |  |
|  | **Устройство и восстановление подъездного отопления в жилых домах.**  **Всего** | млн. руб. | **0,3** |  |  | **0,3** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  | **Замена подъездных окон на ПВХ в жилых домах** | млн. руб. | **3,6** |  |  | **3,6** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 3,6 |  |  | 3,6 |  |
|  | **Техническое присоединение УНО** | млн. руб. | **0,001** |  |  | **0,001** | Зенковский парк |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
|  | **Разработка схемы теплоснабжения** | млн. руб. | **7,6** |  |  | **7,6** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 7,6 |  |  | 7,6 |  |
|  | **Пропаганда по энергосбережению** | млн. руб. | **0,2** |  |  | **0,2** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  | **Обучение по энергосбережению** | млн. руб. | **0,1** |  |  | **0,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  | **Всего по разделу 6.:** | млн. руб. | **197,3** | **67,9** | **81,4** | **48,0** |  |
|  | федеральный бюджет | млн. руб. | 44,0 |  | 36,0 | 7,9 |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,2 |  |
|  | местный бюджет (от продажи мун. имущества) | млн. руб. | 34,4 | 24,9 | 9,5 | 0,0 |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 94,6 | 26,5 | 35,9 | 32,3 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 22,1 | 14,4 | 0,0 | 7,7 |  |
| **7.** | **Создание технических условий по обеспечению перспективных нагрузок для объектов нового строительства** | | | | | |  |
|  | **На объектах теплоснабжения. Всего,** | млн. руб. | **20,6** | **14,3** | **6,3** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 20,6 | 14,3 | 6,3 |  |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 0,0 |  |  |  |  |
|  | **На объектах водоснабжения. Всего,** | млн. руб. | **13,8** | **0,4** | **3,4** | **10,0** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 8,6 | 0,4 | 3,4 | 4,8 |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
|  | **На объектах водоотведения. Всего,** | млн. руб. | **7,3** | **0,5** | **4,8** | **2,0** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 7,3 | 0,5 | 4,8 | 2,0 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Всего по разделу 7.:** | млн. руб. | **41,7** | **15,2** | **14,5** | **12,0** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства предприятий | млн. руб. | 36,5 | 15,2 | 14,5 | 6,8 |  |
|  | привлеченные средства | млн. руб. | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Возмещение убытков, возникших в результате применения государственных регулируемых цен за реализацию угля населению** | | | | | |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | **4,9** |  |  | **4,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Мероприятия в области предупреждения чрезвычайных ситуаций** | | | | | |  |
|  | **Приобретение системы оповещения населения, на случай возникновения ЧС** | **млн. руб.** | **1,1** |  |  | **1,1** |  |
|  | местный бюджет | млн. руб. | **1,1** |  |  | **1,1** |  |
|  | **Всего по программе:** | млн. руб. | **2 211,9** | **724,4** | **448,3** | **1 039,2** |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | млн. руб. | 473,1 | 353,7 | 57,9 | 61,5 |  |
|  | **областной бюджет** | млн. руб. | 168,0 | 35,5 | 69,6 | 63,0 |  |
|  | **областной бюджет (от продажи обл.имущества)** | млн. руб. | 7,1 | 7,1 | 0,0 |  |  |
|  | **местный бюджет** | млн. руб. | 789,1 | 73,7 | 10,5 | 704,9 |  |
|  | **местный бюджет (КУМИ)** | млн. руб. | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
|  | **местный бюджет (от продажи мун.имущества)** | млн. руб. | 203,5 | 100,0 | 103,5 | 0,0 |  |
|  | **местный бюджет (арендная плата за землю)** | млн. руб. | 15,5 | 0,0 | 8,0 | 7,5 |  |
|  | **собственные средства предприятий** | млн. руб. | 495,8 | 122,2 | 196,2 | 177,4 |  |
|  | **привлеченные средства** | млн. руб. | 56,9 | 32,2 | 2,5 | 22,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председатель Прокопьевского | | |  |  |  |  |
|  | городского Совета народных депутатов | | | |  |  | Г. Миллер |



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

**4-го созыва**

(сорок шестая сессия)

Решение № 942

Прокопьевский городской округ 29.12.2012

О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Прокопьевска на 2010 - 2012

годы», утвержденную решением

Прокопьевского городского Совета народных

депутатов от 18.12.2009 № 306 (в редакции

решения Прокопьевского городского Совета

народных депутатов от 27.09.2012 № 887)

На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Устава Прокопьевского городского округа,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

**Решил:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Прокопьевска на 2010 - 2012 годы», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 18.12.2009 № 306 (в редакции решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 27.09.2012 № 887):
   1. В разделе «Паспорт Программы» пункт «Объемы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования | Финансирование, млн. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам: | | |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего: | 2 211,9 | 724,4 | 448,3 | 1 039,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 473,1 | 353,7 | 57,9 | 61,5 |
| Областной бюджет | 168,0 | 35,5 | 69,6 | 63,0 |
| Областной бюджет (от продажи имущества) | 7,1 | 7,1 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 789,1 | 73,7 | 10,5 | 704,9 |
| Местный бюджет (КУМИ) | 2,8 |  |  | 2,8 |
| Местный бюджет (от продажи имущества) | 203,5 | 100,0 | 103,5 | 0,0 |
| Местный бюджет (арендная плата за землю) | 15,5 | 0,0 | 8,0 | 7,5 |
| Собственные средства предприятий | 495,8 | 122,2 | 196,2 | 177,4 |
| Привлеченные средства | 56,9 | 32,2 | 2,5 | 22,2 |

1.2. Раздел 4 «Объем финансовых потребностей по реализации программы» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, вступает в силу с момента подписания.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н. Адамова), контрольно-правовой (Л. Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (Г. Динкель), по социальной политике (Н. Тарасова), по промышленности, транспорту и связи (А. Юсупов), по вопросам предпринимательства, инноваций и имущественным отношениям (М. Хуснулина).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска В. Гаранин