ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 278

г. Прокопьевск                                                                                               20.11.2009

О внесении изменений и дополнений в Программу развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.09.2008 № 599

На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

## Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.09.2008 № 599:

1.1. в разделе «Паспорт Программы» пункт «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Всего по Программе предусмотрено 82 936,3 тыс.руб.

в  том числе

- собственные средства -  24 956,2 тыс.руб.

- местный бюджет         –   6 545,5 тыс.руб.

- областной бюджет       – 51 434,6 тыс.руб.,

в том числе по годам:

- собственные средства: 2009  –  7 726,1 тыс.руб.

2010  –  6 103,0 тыс.руб.

2011 – 11 127,1 тыс.руб.

- местный бюджет           2009  –  1 389,0 тыс.руб.

2010  –  2 156,5 тыс.руб.

2011  –  3 000,0 тыс.руб.

- областной бюджет        2009  –  9 565,6 тыс.руб.

2010  –  8 069,0 тыс.руб.

2011 – 33 800,0 тыс.руб.»;

1.2. приложение № 1 к Программе «Мероприятия по реализации Программы развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                          В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 278

Мероприятия

по реализации Программы развития и реконструкции систем

водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр мм | Сроки реализации | Протяженность м | Средства «Водоканала» тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Областные средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена внутриквартальных сетей района Тыргана, Центра города, пос.Ясная Поляна, Маганак, Красная Горка | 150 110 | 2009 | 1361 | 394,4 |  |  |
| 2 | Замена водопроводных сетей в районе п.Высокий по ул.Станиславкого | 110 150 | 2009 | 481 | 362,6 |  |  |
| 3 | Замена водовода от пр.Строителей,5до бойлерной №1 | 160 | 2009 | 140 | 174,9 |  |  |
| 4 | Замена водопровода по ул.Эйхе пос.Черная Гора | 110 | 2009 | 380 | 292,2 |  |  |
| 5 | Замена водовода ул.Вокзальная | 300 | 2009 | 684 | 186,4 | 1000,0 |  |
| 6 | Замена водовода от скважины «Северная-2» до пос.Северный Маганак | 110 | 2009 | 1500 |  | 389,0 |  |
| 7 | Замена водовода от ш.Дзержинского до пос.Высокий | 400 | 2009 | 800 | 1 111,1 |  | 3 015,8 |
| 8 | Замена водопровода по пр.Ленина,11-29 | 280 | 2009 | 360 | 858,3 |  |  |
| № п/п | ### Наименование мероприятия | Диаметр мм | Сроки реализации | Протяженность м | Средства «Водоканала» тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Областные средства, тыс.руб. |
| 9 | Замена водопровода по пр.Гагарина | 300 150 63 | 2009 | 421 37 138 | 1 376,7 |  |  |
| 10 | Замена водовода по ул.Транспортная | 315 | 2009 | 96 | 587,9 |  |  |
| 11 | Замена водопровода по ул.Можайского пос.Березовая Роща | 160 | 2009 | 420 | 244,7 |  |  |
| 12 | Замена водопровода по ул.Революции | 200 | 2009 | 225 | 278,3 |  |  |
| 13 | Замена водовода на пос.Маганак (район ГРП) | 300 | 2009 | 1200 | 617,3 |  |  |
| 14 | Замена водовода по ул.Участковая | 600 | 2009 | 260 | 261,2 |  | 5 769,9 |
| 15 | Замена водовода по ул.Гайдара (район Ждановских гаражей) | 300 | 2009 | 250 | 196,2 |  | 779,9 |
| 16 | Замена водопровода по ул.Горняцкая | 110 | 2009 | 300 | 783,9 |  |  |
| 17 | Замена водовода по ул.Гайдара,20-38 | 400 | 2010 | 340 |  | 2156,5 |  |
| 18 | Замена водовода от ул.Обручева до ул.Гайдара | 300 | 2010 | 550 |  |  | 2 069,0 |
| 19 | Замена водопроводов на пос.Красная Горка | 280 | 2010 | 300 | 912,7 |  |  |
| 20 | Замена водопровода по ул.Никифорова методом продавливания | 300 | 2009 | 1000,0 |  |  | 6 000,0 |
| 21 | Замена водовода по ул.Новоселовка | 400 | 2010 | 400 | 675,8 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр мм | Сроки реализации | Протяженность м | Средства «Водоканала» тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Областные средства, тыс.руб. |
| 22 | Замена внутриквартальных сетей района Тыргана | 100 | 2010 | 500 | 414,5 |  |  |
| 23 | Замена водовода по ул.Кутузова | 500 | 2010 | 970 | 4 100,0 |  |  |
| 24 | Замена водоводов в п.Сев.Маганак, Кр.Углекоп | 63 | 2011 | 2500 | 1 805,5 |  |  |
| 25 | Замена внутриквартальных сетей района Ясной Поляны, Тыргана | 63 | 2011 | 4000 | 3 616,1 |  |  |
| 26 | Замена водовода по пр.Строителей от 10 мкр. до 4 мкр. | 500 | 2011 | 500 | 4 705,5 | 1 500,0 |  |
| 27 | Замена водовода от Гидроузла до узла №1А | 600 | 2011 | 800 |  |  | 20 000,0 |
| 28 | Реконструкция напорного коллектора от НС до ГПТУ №16 | 500 | 2011 |  | 1 000,0 | 1 500,0 | 3 800,0 |
| 29 | Замена водовода от узла №10 до камеры №6 по пр.Строителей | 600 | 2011 | 2500 |  |  | 10 000,0 |
|  | Всего: в т.ч. 2009 г 2010 г 2011 г |  |  |  | 24 956,2 7 726,1 6 103,0 11 127,1 | 6 545,5 1 389,0 2 156,5 3 000,0 | 51 434,6 9 565,6 8 069,0* 33 800,0* |

*Направлено на рассмотрение для включения в среднесрочную региональную целевую Программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области на 2009-2011 годы».

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                             Г. Миллер