ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(одиннадцатая сессия)

Решение № 283

г. Прокопьевск                                                                                              20.11.2009

О внесении изменений в муниципальную среднесрочную целевую Программу «Благоустройство города Прокопьевска на 2009-2011 годы», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 № 33

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести следующие изменения в муниципальную среднесрочную целевую Программу «Благоустройство города Прокопьевска на 2009-2011 годы», утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2008 № 33:

1.1. паспорт Программы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.2. раздел III «Перечень программных мероприятий» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

1.3. раздел IV «Перечень мероприятий по подпрограммам на 2009 год» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

1.4. раздел V «Перечень мероприятий по подпрограммам на 2010 год» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

2. Адресные списки приложения № 4 к данному решению осуществляются и могут корректироваться с учетом состояния инженерных коммуникаций, мнений и обращений жителей города и согласовываются с Прокопьевским городским Советом народных депутатов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты  Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                       В. Гаранин

Приложение № 1 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 283

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| #### Наименование Программы. | «Благоустройство города Прокопьевска на 2009-2011 годы». |
| --- | --- |
| #### Заказчик, директор Программы. | Администрация города, заместитель Главы города по благоустройству и жилищным вопросам. |
| Основные разработчики Программы. | МУ «УЖКХ Администрации города Прокопьевска». |
| Цели и задачи Программы. | ### - Улучшение качества среды обитания, создание благоприятных условий для трудовой деятельности и досуга населения города. - Увеличить объемы работ по новому строительству дорог. - Уменьшить долю муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным требованиям. - Обеспечить полный комплекс мер по благоустройству жилых кварталов. - Повысить качество содержания зеленых насаждений города. - Создать благоприятные условия для проживания в частном секторе. - Повысить уровень содержания городских кладбищ. - Увеличить протяженность линий уличного освещения. - Повысить уровень экологической обстановки в городе. - Повышение уровня пассажироперевозок на горэлектротранспорте. |
| Срок реализации Программы. | 2009-2011 годы. |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм). | 1. Подпрограмма «Дороги»; 2. Подпрограмма «Территории»; 3. Подпрограмма «Зеленое хозяйство»; 4. Подпрограмма «Частный жилой сектор»; 5. Подпрограмма «Бытовые услуги»; 6. Подпрограмма «Свет»; 7. Подпрограмма «Экология»; 8. Подпрограмма «Горэлектротранспорт». |
| Основные исполнители Программы. | Муниципальные и прочие организации – победители конкурсов и аукционов на выполнение работ. |
| Объемы и источники финансирования Программы. | ВСЕГО – 1 137 774,6 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 1 051 910,1 - областной бюджет – 21 600,0 - федеральный бюджет – 50 664,3 - привлеченные средства – 13 600,2 |
|  | 2009 год всего – 243 030,6 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 215 227,1 - областной бюджет – 21 600,0 - федеральный бюджет – 55 753,5 - привлеченные средства – 0 2010 год – 338 507,0 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 326 294,0 - областной бюджет – 0 - федеральный бюджет – 0 - привлеченные средства – 12 213,0 2011 год– 556 687,0 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 510 389,0 - областной бюджет – 0 - федеральный бюджет – 45 000,0 - привлеченные средства – 1 298,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. | Увеличение протяженности автодорог с усовершенство-ванным покрытием на 5 км. Повышение объемов по капитальному ремонту до 20 км в год. Снижение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 10 %. Уменьшение объема работ по ямочному ремонту до 50 %. Ежегодное увеличение объемов работ по внутриквартальному благоустройству до 85 тыс.м2. Ежегодное увеличение объемов работ по валке аварийных деревьев до 25 %, посадке зеленых насаждений до 3 тыс. штук. Рост объемов по ремонту дорог в частном жилом секторе до 10 км ежегодно. Повышение объемов работ по ремонту и строительству водопроводных сетей ежегодно до 5 км. Увеличение до 25 % количества заключенных договоров с жителями частного сектора на вывоз твердых бытовых отходов (далее ТБО). Проведение дератизации земель закрытых кладбищ в поселках Буфер и Сафоново. 100 % охват территорий кладбищ санитарной уборкой. Увеличение протяженности линий уличного освещения на 40 %. Увеличение количества контейнеров для сбора ТБО на 20 %. Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство полигона ТБО к маю 2010 года. |
| Система организации контроля за выполне-нием Программы. | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Прокопьевска, Прокопьевский городской Совет народных депутатов. |

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер

Приложение № 2 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 283

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Тыс. руб.

| Перечень мероприятий | 2009 год |  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В т.ч. источник финансирования |  |  |  | всего | В т.ч. источник финансирования |  |  |  | всего | В т.ч. источник финансирования |  |  |  |
|  |  | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Привл. ср-ва |  | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Привл. ср-ва |  | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Федер. бюджет | Привл ср-ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма «Дороги» всего, в том числе: | 171110,1 | 151110,1 | 20000,0 | - | - | 144203,0 | 134890,0 | - | - | 9313,0 | 297999 | 297999 |  |  |  |
| 1.1. Содержание дорожно-мостового хозяйства | 24639,7 | 24639,7 | - | - | - | 36641,0 | 36641,0 | - | - | - | 21755 | 21755 | - | - | - |
| 1.2. Капитальный ремонт дорог | 146470,4 | 126470,4 | 20000,0 | - | - | 94062,0 | 86249,0 | - | - | 9313,0 | 234994 | 234994 | - | - | - |
| 1.3. Новое строительство дорог | - | - | - | - | - | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 41250 | 41250 | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Территории» всего, в том числе: | 36542,6 | 34942,6 | 1600,0 | - | - | 122467,0 | 122467,0 | - | - | - | 117763 | 117763 | - | - | - |
| 2.1. Капитальный ремонт площадей, аллей, тротуаров | 1493,7 | 1493,7 | - | - | - | 6817,0 | 6817,0 | - | - | - | 23553 | 23553 | - | - | - |
| 2.2. Благоустройство дворовых территорий новой жилой застройки и объектов соцкульбыта | 4397,8 | 4397,8 | - | - | - | 19400,0 | 19400,0 | - | - | - | 44993 | 44993 | - | - | - |
| 2.3. Реконструкция и капитальный ремонт дворовых территорий старой жилой застройки и объектов соцкультбыта | 24698,5 | 24698,5 | - | - | - | 89750,0 | 89750,0 | - | - | - | 35998 | 35998 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4. Капитальный ремонт памятников, монументов, стел | - | - | - | - | - | 3770,0 | 3770,0 | - | - | - | 3781 | 3781 | - | - | - |
| 2.5. Монтаж детских спортивно-игровых комплексов. | 335,4 | 335,4 | - | - | - | 2500 | 2500 | - | - | - | 9438 | 9438 | - | - | - |
| 2.6. Автогородок | 5617,2 | 4017,2 | 1600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Художественное оформление бетонных ограждений | - | - | - | - | - | 230,0 | 230,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Зеленое хозяйство» всего, в том числе: | 14724,5 | 14724,5 | - | - | - | 29530,0 | 29530,0 | - | - | - | 12440 | 12440 | - | - | - |
| 3.1. Содержание зеленого хозяйства | 14118,7 | 14118,7 | - | - | - | 28630,0 | 28630,0 | - | - | - | 12000 | 12000 | - | - | - |
| 3.2. Новое строительство | 605,8 | 605,8 | - | - | - | 900,0 | 900,0 | - | - | - | 440 | 440 | - | - | - |
| 4. Подпрограмма «Частный жилой сектор» всего, в том числе: | 362,6 | 362,6 | - | - | - | 4080,0 | 1180,0 | - | - | 2900,0 | 6448 | 5150 | - | - | 1298 |
| 4.1. Содержание и ремонт а/дорог, автомобильных и пешеходных мостов | 61,96 | 61,96 | - | - | - | 400,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | 1500 | 1500 | - | - | - |
| 4.2. Строительство и ремонт водопроводных сетей | 270,0 | 270,0 | - | - | - | 3400,0 | 700,0 | - | - | 2700,0 | 3014 | 1716 | - | - | 1298 |
| 4.3. Противопаводко-вые мероприятия | 30,6 | 30,6 | - | - | - | 280,0 | 280,0 | - | - | - | 1934 | 1934 | - | - | - |
| 5. Подпрограмма «Бытовые услуги» | - | - | - | - | - | 3105,0 | 3105,0 | - | - | - | 6587 | 6587 | - | - | - |
| 6. Подпрограмма «Свет» всего, в том числе: | 10299,9 | 10299,9 | - | - | - | 24345,0 | 24345,0 | - | - | - | 43050 | 43050 | - | - | - |
| 6.1. Содержание линий наружного уличного освещения и светофорных объектов | 5299,9 | 5299,9 | - | - | - | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | 5450 | 5450 | - | - | - |
| 6.2. Поставка опор для уличного освещения | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
| 6.3. Капитальный ремонт линий УНО | - | - | - | - | - | 2902,0 | 2902,0 | - | - | - | 36100,0 | 36100,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.4. Строительство линий УНО | - | - | - | - | - | 17443,0 | 17443,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Подпрограмма «Экология» всего, в том числе: | 9540,8 | 3787,3 | - | 5753,5 | - | 4777,0 | 4777,0 | - | - | - | 65400 | 20400 | - | 45000 | - |
| 7.1. Санитарная очистка территорий | 1322,3 | 1322,3 | - | - | - | 1827,0 | 1827,0 | - | - | - | 4100 | 4100 | - | - | - |
| 7.2. Проектно-изыскательские работы | - | - | - | - | - | 2020,0 | 2020,0 | - | - | - | 16300 | 16300 | - | - | - |
| 7.3. Капитальный ремонт гидротехни-ческих сооружений пруда на реке Киня (Зенковский парк) | 8218,5 | 2465,0 | - | 5753,5 | - | - | - | - | - | - | 45000 | - | - | 45000 | - |
| 7.4. Строительство полигона ТБО | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Подпрограмма «Горэлектротранс порт» всего | - | - | - | - | - | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - | 7000,0 | 7000,0 | - | - | - |
| ВСЕГО: | 243030,6 | 215227,1 | 21600,0 | 5753,5 | - | 338507,0 | 326294,0 | - | - | 12213,0 | 556687 | 510389 | - | 45000 | 1298 |
| ИТОГО по Программе за 2009-2011 годы | 1137774,6 | 1051910,1 | 21600,0 | 50664,3 | 13600,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                     Г. Миллер

Приложение № 3 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 283

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММАМ НА 2009 ГОД

руб.

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Всего, тыс. руб. | В том числе источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 243 030 591 | 215 227 091 | 21 600 000 | 5 753 500 |
| - Подпрограмма «Дороги» всего, в том числе: |  |  | 171 110 121 | 151 110 121 | 20 000 000 | - |
| 1.Содержание дорожно-мостового хозяйства, всего |  |  | 24 639 737 | 24 639 737 | - | - |
| 1.1. Летнее содержание | км | 219 | 6 442 750 | 6 442 750 | - | - |
| 1.2. Зимнее содержание | км | 219 | 10 606 704 | 10 606 704 | - | - |
| 1.3. Текущий ремонт дорожного хозяйства | км | 219 | 4 233 783 | 4 233 783 | - | - |
| 1.4. Обустройство дорожно-мостового хозяйства техническими средствами регулирования дорожного движения | - | - | 3 356 500 | 3 356 500 | - | - |
| 2. Капитальный ремонт дорог |  |  | 146 470 384 | 126 470 384 | 20 000 000 | - |
| 2.1. Автодорога до базы ОМОН | м2а/б покр. | 3000 | 2 430 450 | 2 430 450 | - | - |
| 2.2. Участок автодороги по 11-му автобусному маршруту в районе мясокомбината | м2а/б покр. | 6279 | 4 600 180 | 4 600 180 | - | - |
| 2.3. Автодорога по улице Парковая с прилегающими территориями | м2а/б покр. | 5429 | 7 898 487 | 7 898 487 | - | - |
| 2.4. Автодорога по 11-му автобусному маршруту (вырезка пучины) | м2а/б покр. | 561 | 957 788 | 957 788 | - | - |
| 2.5. Автодорога по улицам Сарыгина, Красные Орлы | м2а/б покр. | 11636 | 4 710 688 | 4 710 688 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6. Автодорога по 11 автобусному маршруту от остановки «Кирзавод» через поселок Известковый и кладбище поселка Высокий до улицы Активная | м2а/б покр. | 83202 | 64 069 089 | 64 069 089 | - | - |
| 2.7. Участок автодороги по автобусному маршруту № 1 в районе Хлебозавода | м2а/б покр. | 8438 | 3 692 233 | 3 692 233 | - | - |
| 2.8. Автодорога от Хлебозавода до переезда маршрута трамвая №5 | м2а/б покр. | 3976 | 1 930 304 | 1 930 304 | - | - |
| 2.9. Проезд к жилому дому по ул. Вершинина 15 | м2а/б покр. | 432 | 291 131 | 291 131 | - | - |
| 2.10. Автодорога площадка Фрунзе с выходом на пр. Шахтеров | м2а/б покр. | 6930 | 1 702 112 | 1 702 112 | - | - |
| 2.11. Участок автодороги по улице Коксовая | м2а/б покр. | 11007 | 12 102 284 | 12 102 284 | - | - |
| 2.12. Внутриквартальные проезды по переулку Коксовый, улице Волжская с прилегающими территориями | м2а/б покр. | 13789 | 17 085 635 | 17 085 635 | - | - |
| 2.13. Строительство комплекса видеофиксации ПДД | ед.ру-бежей | 8 | 25 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | - |
| II. Подпрограмма «Территории» |  |  | 36 542 605 | 34 942 605 | 1 600 000 | - |
| 1. Капитальный ремонт площадей, аллей, тротуаров |  |  | 1 493 727 | 1 493 727 |  |  |
| 1.1. Парковки и пешеходные дорожки в 10 микрорайоне | м2а/б покр. | 3710 | 1 493 727 | 1 493 727 | - | - |
| 2. Благоустройство дворовых территорий новой жилой застройки и объектов соцкультбыта |  |  | 4 397 842 | 4 397 842 |  |  |
| 2.1. Благоустройство территорий новых и реконструированных жилых домов и объектов соцкультбыта | м2а/б покр. | 6556 | 3 125 515 | 3 125 515 | - | - |
| 2.2. Благоустройство площадки под каток в СРЦ «Солнечный» | м2а/б покр. | 2794 | 1 272 327 | 1 272 327 | - | - |
| 3. Реконструкция и капитальный ремонт дворовых территорий старой жилой застройки и объектов соцкультбыта | м2а/б покр. | 47746 | 24 698 497 | 24 698 497 | - | - |
| 4. Устройство детских спортивно-игровых городков | шт | 2 | 335 363 | 335 363 | - | - |
| 5. Детский автогородок | шт | 1 | 5 617 176 | 4 017 176 | 1 600 000 | - |
| III. Подпрограмма «Зеленое хозяйство» всего, в том числе: |  |  | 14 724 484 | 14 724 484 | - | - |
| 1. Содержание зеленых насаждений |  |  | 14 118 684 | 14 118 684 |  |  |
| 1.1. Содержание зеленых насаждений | шт/м2 | 10500/323450 | 4 155 484 | 4 155 484 | - | - |
| 1.2. Содержание клумб | м2 | 5066,5 | 94 800 | 94 800 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. Содержание газонов | м2 | 987673 | 2 372 200 | 2 372 200 | - | - |
| 1.4. Содержание пешеходных дорожек | м2 | 178293,5 | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - |
| 1.5. Содержание остановок, урн, скамеек, туалетов | шт | 780/93/137/9 | 600 466 | 600 466 | - | - |
| 1.6. Валка аварийных деревьев | шт | 864 | 2 924 534 | 2 924 534 | - | - |
| 1.7. Содержание памятников, стел, монументов | шт | 10 | 8 400 | 8 400 | - | - |
| 1.8. Рубки ухода и опашка городских лесов | га | 2176 | 122 700 | 122 700 | - | - |
| 1.9. Общественные мероприятия |  |  | 440 100 | 440 100 | - | - |
| 2. Новое строительство |  |  | 605 800 | 605 800 |  |  |
| 2.1. Посадка зеленых насаждений деревьев/кустарников | шт | 1130/ 840 | 487 900 | 487 900 | - | - |
| 2.2. Устройство газонов и клумб | м2 | 11856 | 117 900 | 117 900 | - | - |
| IV. Подпрограмма «Частный жилой сектор» всего, в том числе: |  |  | 362 617 | 362 617 | - | - |
| 1. Содержание и ремонт автодорог, автомобильных и пешеходных мостов | км/ шт | 4/6 | 61 961 | 61 961 | - | - |
| 2. Ремонт водопроводных сетей |  |  | 270 000 | 270 000 | - | - |
| 3. Противопаводковые мероприятия |  |  | 30 656 | 30 656 | - | - |
| V. Подпрограмма «Свет» всего, в том числе: |  |  | 10 299 915 | 10 299 915 | - | - |
| 1. Содержание линий УНО и светофорных объектов | км | 105 | 5 299 915 | 5 299 915 | - | - |
| 2. Поставка опор для уличного освещения | шт | 200 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - |
| VI. Подпрограмма «Экология» всего, в том числе: |  |  | 9 540 849 | 3 787 349 | - | 5 753 500 |
| 1. Ремонт контейнерных площадок | шт | 14 | 101 349 | 101 349 | - | - |
| 2. Поставка контейнеров ТБО, ограждений контейнерных площадок | шт | 116/32 | 1 071 000 | 1 071 000 | - | - |
| 3. Капитальный ремонт дамбы реки Киня (Зенковский парк) | шт | 1 | 8 218 500 | 2 465 000 | - | 5 753 500 |
| 4. Клещевая обработка территорий | га | 25,87 | 150 000 | 150 000 | - | - |

# Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                     Г. Миллер

Приложение № 4 к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 20.11.2009 № 283

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММАМ НА 2010 ГОД

Тыс. руб.

|  | Перечень мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по источникам финанс-я, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест. бюджет | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Привлеч. средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | т. руб. |  | 338507,0 | 326294,0 | - | - | 12213,0 |
|  | I. Подпрограмма «Дороги», всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 144203,0 | 134890,0 | - | - | 9313,0 |
| 1. | Содержание дорожно-мостового хозяйства, всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 36641,0 | 36641,0 | - | - | - |
| 1.1. | Летнее содержание | км | 219 | 13475,0 | 13475,0 | - | - | - |
| 1.2. | Зимнее содержание | км | 219 | 18866,0 | 18866,0 | - | - | - |
| 1.3. | Текущий ремонт | км | 219 | 4300,0 | 4300,0 | - | - | - |
| 2. | Обустройство техническими средствами регулирования дорожного движения, всего: | км | 219 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт дорог, всего 7,7 км, в т.ч.: | м2а/б покр. | 54550 | 94062,0 | 86249,0 | - | - | 9313,0 |
| 3.1. | I-я очередь всего, в т.ч.: | м2а/б покр. | 54550 | 72600,0 | 63287,0 | - | - | 9313,0 |
|  | Пр. Шахтеров от ул. Комсомольская до Шахтерского универмага L= 1,9 км, b= 11 м | м2а/б покр. | 25000 | 25000,0 | 25000,0 | - | - | - |
|  | Ул. Октябрьская от пр. Шахтеров вдоль стадиона L= 0,4 км, b= 7 м | м2а/б покр. | 3700 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - |
|  | Ул. К. Либкнехта от пр. Шахтеров до центра соцзащиты L= 0,7 км, b= 9 м | м2а/б покр. | 6500 | 5300,0 | 5300,0 | - | - | - |
|  | Проезд Восточный к травмбольнице L= 0,3 км, b= 7 м | м2а/б покр. | 2300 | 2100,0 | 2100,0 | - | - | - |
|  | Ул. Коксовая от ж/д переезда до ул. Кучина L= 0,8 км, b= 8 м | м2а/б покр. | 7400 | 6700,0 | 6700,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ул. 2-я Коксовая L =0,6 км, b =7 м | м2а/б покр. | 4500,0 | 3400,0 | 3400,0 | - | - | - |
|  | Ул. Мурманская L=0,4 км, b= 7 м | м2а/б покр. | 2800 | 2800,0 | 2800,0 | - | - | - |
|  | Пр. Гагарина от кругового ПЗША до ул. Шишкина L=0,8 км, b=7,5 м | м2а/б покр. | 6500 | 5500,0 | 5500,0 | - | - | - |
|  | Автодорога от ул. Гайдара до ж/д переезда КПДС L=1,2 км, b=10 м | м2а/б покр. | 11550 | 12000,0 | 26870,0 | - | - | 9313,0 |
|  | Проезд от ул. Ноградская до пр. Строителей (до вертолета) L=0,6 км, b=10 м | м2а/б покр. | 6600 | 5600,0 | 5600,0 | - | - | - |
|  | Обустройство разворотной площадки остановки автобуса ЦГБ - 1 | м2а/б покр. | 200 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
|  | Обустройство автобусных остановок павильонами ожидания | шт. | 10 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 3.2. | II-я очередь всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 21462,0 | 21462,0 | - | - | - |
|  | Ул. Запарковая | т. руб. |  | 5925,0 | 5926,0 | - | - | - |
|  | Пр. Гагарина от кругового ПЗША до улицы Советов L=0,5 км, b=7,5 м | т. руб. |  | 9079,0 | 9079,0 |  |  |  |
|  | Внутриквартальный проезд вдоль стадиона «Шахтер» от ул. Селиванова до ул. Октябрьская | т. руб. |  | 2923,0 | 2923,0 | - | - | - |
|  | Парковка и пешеходная дорожка по ул. Обручева | т. руб. |  | 3535,0 | 3535,0 | - | - | - |
| 4. | Новое строительство автодорог, всего L= 1,5 км | м2а/б покр. | 13000 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - |
| 4.1. | Местный проезд в 10-ом микрорайоне от ул. Есенина до пр. Строителей с пешеходной дорожкой L=0,8 км, b= 8 м | м2а/б покр. | 7000 | 7000,0 | 7000,0 |  |  |  |
| 4.2. | Улица Верхоянская L=0,7 км, b=8м. | м2а/б покр. | 6000 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |
|  | II. Подпрограмма «Территории», всего | м2 покр. | 13320 | 122467,0 | 122467,0 |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт площадей, аллей, тротуаров, всего, в т.ч.: | м2 покр. | 2500 | 6817,0 | 6817,0 | - | - | - |
| 1.1. | I-я очередь всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
|  | Тротуар по пр. Шахтеров от ул.К.Либкнехта до ул. Селиванова L= 0,4 км, b=5 м | м2трот плитки | 2000 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - |
|  | Пешеходная дорожка по улице Ноградская мимо архива L= 0,1 км, b=5 м | м2трот. плитки | 500 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2. | II-я очередь всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 4317,0 | 4317,0 | - | - | - |
|  | Благоустройство парковки у Красногорского рынка | т. руб. |  | 3861,0 | 3861,0 | - | - | - |
|  | Тротуар по ул. К.Либкнехта, подъездная площадка к нарсуду | т.руб. |  | 456,0 | 456,0 | - | - | - |
| 2. | Благоустройство объектов соцкультбыта всего, в т.ч.: | м2а/б покр. | 14700 | 9400,0 | 9400,0 | - | - | - |
| 2.1. | Территория «Роспотребнадзора» | м2а/б покр. | 3700 | 1400,0 | 1400,0 | - | - | - |
| 2.2. | Территория КузГТУ по ул. Ноградская | м2а/б покр. | 5000 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - |
| 2.3. | Муниципальная штрафная стоянка | м2а/б покр. | 4000 | 3800,0 | 3800,0 | - | - | - |
| 2.4. | Расширение парковочной площадки у ГИБДД | м2а/б покр. | 2000 | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - |
| 3. | Благоустройство новых жилых домов всего | м2а/б покр. | 16000 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт дворовых территорий жилых домов и объектов соцкультбыта старой застройки всего, в т.ч.: | м2а/б покр. | 100000 | 89750,0 | 89750,0 | - | - | - |
| 4.1. | I-я очередь всего: | м2а/б покр. | 100000 | 50000,0 | 50000,0 | - | - | - |
| 4.2. | II-я очередь всего: | т. руб. |  | 39750,0 | 39750,0 | - | - | - |
| 5. | Обустройство детских спортивно-игровых площадок малыми формами всего | шт. | 5 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт памятников, стел, монументов всего (Бюст Б. Волынова с прилегающей площадью, стела на площади СКК «Снежинка», памятник на улице Комсомольская) | ед | 3 | 3770,0 | 3770,0 | - | - | - |
| 7. | Художественное оформление бетонных ограждений | т. руб. |  | 230,0 | 230,0 |  |  |  |
|  | III. Подпрограмма «Зеленое хозяйство», всего | т. руб. |  | 29530,0 | 29530,0 |  |  |  |
| 1. | Содержание зеленого хозяйства всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 28630,0 | 28630,0 | - | - | - |
| 1.1. | Содержание зеленых насаждений | т. руб. |  | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - |
| 1.2. | Содержание клумб | м2 | 5066,5 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 1.3. | Содержание газонов | м2 | 987673 | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - |
| 1.4. | Содержание пешеходных дорожек | м2 | 178293,0 | 6500,0 | 6500,0 | - | - | - |
| 1.5. | Содержание остановок, урн, скамеек, туалетов | ед. | 261 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.6. | Содержание сквера с фонтаном по пр. Строителей | шт. | 1 | 2930,0 | 2930,0 | - | - | - |
| 1.7. | Валка аварийных деревьев. | шт | 670 | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - |
| 1.8. | Содержание памятников, стел, монументов | шт | 10 | 700,0 | 700,0 | - | - | - |
| 1.9. | Общественные мероприятия | ед. | 3 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
| 1.10. | Рубки ухода и опашка городских лесов | га | 2176 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 2. | Новое строительство зеленого хозяйства всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  |
| 2.1. | Посадка зеленых насаждений деревьев/кустарников | шт | 675/2930 | 600,0 | 600,0 | - | - | - |
| 2.2. | Устройство новых газонов и клумб | м2 | 13436 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  | IV.Подпрограмма «Частный жилой сектор», всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 4080,0 | 1180,0 |  |  | 2900,0 |
| 1. | Содержание и ремонт автодорог, мостов. | т. руб. |  | 400,0 | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 2. | Строительство и ремонт водопроводных сетей. | т. руб. |  | 3400,0 | 700,0 | - | - | 2700,0 |
| 3. | Противопаводковые мероприятия, всего, в т.ч.: | т.руб. |  | 280,0 | 280,0 | - | - | - |
|  | V. Подпрограмма «Бытовые услуги», всего, т.ч.: | т. руб. |  | 3105,0 | 3105,0 |  |  |  |
| 1. | Устройство ограждений на кладбище пос. Высокий | т. руб. |  | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 2. | Отсыпка внутриквартальных проездов на кладбищах | т. руб. |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 3. | Дератизация кладбищ | т. руб. |  | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| 4. | Устройство помещения для смотрителя на кл-ще «Усятское» | шт. | 1 | 55,0 | 55,0 | - | - | - |
| 5. | Ремонт крыш бань № 3 (пос. Ясная Поляна), № 7 (пос. Красный Углекоп), № 12 (Центр) | шт. | 3 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
|  | VI. Подпрограмма «Свет», всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 24345,0 | 24345,0 |  |  |  |
| 1. | Содержание линий УНО и светофорных объектов, всего | км/шт | 105/7 | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт линий УНО, всего, в т.ч.: | км | 1,8 | 2902,0 | 2902,0 | - | - | - |
| 2.1. | I-я очередь всего, в т.ч.: | км | 1,8 | 900,0 | 900,0 | - | - | - |
|  | Вдоль дороги от ост. шк. № 12 до ул. Серова | км | 1,2 | 600,0 | 600,0 | - | - | - |
|  | Вдоль дороги по ул. О. Дундича | км | 0,6 | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 2.2. | II-я очередь всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 2002,0 | 2002,0 | - | - | - |
|  | Местный проезд к заводу ПЗША | т. руб. |  | 892,0 | 892,0 | - | - | - |
|  | Пр. Строителей от рынка «Квартет» до 10-го микрорайона | т. руб. |  | 852,0 | 852,0 | - | - | - |
|  | Ул. Спартаковская в пос. Высокий | т. руб. |  | 258,0 | 258,0 | - | - | - |
| 3. | Строительство линий уличного освещения, всего, в т.ч.: | км | 12,4 | 17443,0 | 17443,0 | - | - | - |
| 3.1. | I-я очередь всего, в т.ч.: | км | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  | Вдоль дороги от ЦГБ–ш.Тырганская–ш.Зиминка- Хлебозавод | км | 8,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | по ул. Прокопьевская от Калачевского моста до криминальной милиции | км | 0,7 | 880,0 | 880,0 | - | - | - |
|  | от ДК ПЗША до больницы Ветеранов | км | 1,5 | 2800,0 | 2800,0 | - | - | - |
|  | Улица Верхоянская | км | 0,7 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  | Улица Тимирязева | км | 1,5 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| 3.2. | II-я очередь всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 2763,0 | 2763,0 | - | - | - |
|  | ул. Рождественская от ул. Гайдара до СОК «Жемчужина» | т. руб. |  | 1667,0 | 1667,0 | - | - | - |
|  | улицы Клиническая, 2-я Кирпичная | т. руб. |  | 1096,0 | 1096,0 | - | - | - |
|  | VII. Подпрограмма «Экология», всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 4777,0 | 4777,0 |  |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территорий, всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 1827,0 | 1827,0 |  |  |  |
| 1.1. | Установка контейнеров объемом 0,75 м3 | шт. | 140 | 630,0 | 630,0 | - | - | - |
| 1.2. | Установка контейнеров объемом 7,5 м3 | шт. | 20 | 85,0 | 85,0 | - | - | - |
| 1.3. | Установка ограждений для контейнерных площадок | шт. | 50 | 176,0 | 176,0 | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт контейнерных площадок (контейнеров – 130 шт., ограждений – 50 шт.) | шт. | 130/50 | 47,0 | 47,0 | - | - | - |
| 1.5. | Покраска контейнерных площадок (контейнеров – 1100 шт., ограждений – 400 шт.) | шт. | 1400 | 163,0 | 163,0 | - | - | - |
| 1.6. | Уборка и вывоз мусора с несанкционированных свалок | м3 | 1500 | 206,0 | 206,0 | - | - | - |
| 1.7. | Отлов бродячих животных | шт. | 3000 | 450,0 | 450,0 | - | - | - |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 2020,0 | 2020,0 |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство полигона ТБО | шт. | 1 | 1770,0 | 1770,0 | - | - | - |
| 2.2. | Разработка проекта нормативов образования и лимитов на размещение отходов муниципальных предприятий ЖКХ | шт. | 1 | 180,0 | 180,0 | - | - | - |
| 3. | Строительство полигона ТБО, всего | шт. | 1 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
|  | VIII. Подпрограмма «Горэлектротранспорт», всего, в т.ч.: | т. руб. |  | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - |
| 1. | Капитальный ремонт контактной сети | км | 3 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт трамвайных вагонов в местных условиях | шт | 5 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - |

# Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                     Г. Миллер