ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(восьмая сессия)

Решение № 174

г. Прокопьевск                                                                                             23.06.2009

О внесении изменений и дополнений в Программу развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.09.2008 № 599

На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 24.09.2008 № 599:

1.1. в разделе «Паспорт Программы» пункт «Объемы и источники финансирования» изменить и изложить в следующей редакции:

«Всего по программе предусмотрено 154 191.2 тыс.руб.

в  том числе

собственные средства -  41 882.2 тыс.руб.

местный бюджет  на 2009 год – 1 389.0 тыс.руб.

областной бюджет – 110 920.0 тыс.руб.;

1.2. пункт «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт Программы» считать утратившими силу;

1.3. приложение № 1 «Мероприятия по реализации программы» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

###### Председатель Прокопьевского

###### городского Совета народных депутатов                                                     Г. Миллер

###### Глава

###### города Прокопьевска              	                                                  В. Гаранин

Приложение № 1 к программе

Мероприятия

по реализации программы развития и реконструкции систем

водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр мм | Сроки реализации | Протяженность м | Средства «Водоканала» тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Областные средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена внутриквартальных сетей района Тыргана, Ясной Поляны | 150 110 | 2009 | 4000 |  |  | 12 155,1 |
| 2 | Замена внутриквартальных сетей района Ясной Поляны, Тыргана | 150 110 | 2009 | 2500 |  |  | 9 633,9 |
| 3 | Замена водопровода по ул. Никифорова методом продавливания | 300 | 2009 | 250 |  |  | 6 000,0 |
| 4 | Замена водовода от пр. Строителей, 5 до бойлерной № 1 | 150 | 2009 | 250 | 1 973,3 |  |  |
| 5 | Замена внутриквартальных сетей района Ясной Поляны, Тыргана | 63 | 2009 | 4000 | 3 616,1 |  |  |
| 6 | Замена водовода ул. Вокзальная | 300 | 2009 | 550 |  | 1000,0 |  |
| 7 | Замена водовода от скважины «Северная-2» до пос. Северный Маганак | 100 | 2009 | 1500 |  | 389,0 |  |
| 6 | Замена водовода от пр. Строителей, 3 до ул. Гайдара | 300 | 2010 | 2500 | 1 816,6 |  |  |
| 7 | Замена водовода от ул. Обручева до ул. Гайдара | 300 | 2010 | 550 | 2 069,0 |  |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей в районе поселка Высокий | 250 | 2010 | 1000 |  |  | 6 681,6 |
| 9 | Замена водовода в районе Ждановских гаражей | 300 | 2010 | 400 | 1 505,0 |  |  |
| 10 | Замена участка технического водовода | 500 | 2010 | 500 |  |  | 16 449,4 |
| 11 | Замена водовода по пр.Строителей от 10 мкр. до 4 мкр. | 500 | 2010 | 500 | 6 205,5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр мм | Сроки реализации | Протяженность м | Средства «Водоканала» тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Областные средства, тыс.руб. |
| 12 | Замена водоводов в поселках Северный Маганак, Красный Углекоп | 63 | 2010 | 2500 | 1 805,5 |  |  |
| 13 | Замена водоводов в поселках Северный Маганак, Высокий | 110 | 2010 | 1500 | 1 941,6 |  |  |
| 14 | Замена водовода по ул. Кутузова | 500 | 2010 | 970 | 4 100,0 |  |  |
| 15 | Замена водовода от Гидроузла до узла №1А | 600 | 2010 | 800 |  |  | 20 000,0 |
| 16 | Реконструкция напорного коллектора от НС до ГПТУ №16 | 500 | 2010 |  | 6 300,0 |  |  |
| 17 | Замена водовода от узла № 28 до узла №31 по ул. Новоселовка | 400 | 2011 | 9500 |  |  | 40 000,0 |
| 18 | Замена водовода от узла № 10 до камеры № 6 по пр.Строителей | 600 | 2011 | 2500 | 10 549,6 |  |  |
| 19 | Всего: в т.ч. 2009 г. 2010 г. 2011 г. |  |  |  | 41 882,2 5 589,4 25 743,2 10 549,6 | 1 389,0 1 389,0 | 110 920,0 27 789,0 43 131,0 40 000,0 |

*Направлено на рассмотрение для включения в среднесрочную региональную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области на 2009-2011 годы».

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                                 Г. Миллер