ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(шестая сессия)

Решение № 84

г. Прокопьевск                                                                                            27.02.2009

Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой Программы «Энергосбережение в муниципальных учреждениях города Прокопьевска на 2009-2012 годы»

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава города Прокопьевска,

## Прокопьевский  городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить среднесрочную муниципальную целевую Программу «Энергосбережение в муниципальных учреждениях города Прокопьевска на 2009-2012 годы» в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов					         Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска				                                       В. Гаранин

Приложение к решению Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 27.02.2009 № 84

Среднесрочная

муниципальная целевая

#### Программа

«Энергосбережение

в муниципальных учреждениях

города Прокопьевска

на 2009 – 2012 годы»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.   Оглавление ------------------------------------------------------------------------------   2

2.   Паспорт муниципальной целевой программы------------------------------------   3

3.   Содержание проблемы ----------------------------------------------------------------   4

4.   Цели и задачи ----------------------------------------------------------------------------  4

4.   Перечень программных мероприятий ----------------------------------------------  5

5.   Ресурсное обеспечение программы ------------------------------------------------   8

6.   Оценка  эффективности и прогноз социально - экономических результатов

реализации программы  -------------------------------------------------------------------   8

7.   Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации  ----------------------------------------------------   8

8.   Распределение сэкономленных бюджетных средств,

полученных от реализации программы  ----------------------------------------------   9

9. Информация по приборам коммерческого учета горячего водоснабжения по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска--------------------------------------  10

10. Информация по потребности приборов коммерческого учета тепловой энергии по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска ----------------------------------  14

11. График установки приборов учета расхода энергоресурсов

по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска---------------------------------   19

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Энергосбережение в муниципальных учреждениях города Прокопьевска на 2009 – 2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Письмо Администрации Кемеровской области от 11.12.2008 № 10-29/6419 |
| Заказчик, директор программы | Администрации города Прокопьевска Заместитель Главы города по социальным вопросам Н.В.Маслова |
| Основные разработчики программы | Администрация города Прокопьевска Заместитель Главы города по социальным вопросам Н.В.Маслова |
| Цель программы | -рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов - внедрение мероприятий по учету энергоресурсов в муниципальных учреждениях города Прокопьевска |
| # Задачи программы | - снижение расходов бюджетных средств; - получение экономии бюджетных средств; - 100 % переход на расчеты с энергоснабжающими организациями на основе коммерческого учета. |
| Срок реализации программы | 2009 – 2012 годы |
| Основные мероприятия программы | 1. Установка в учреждениях приборов учета холодного водоснабжения. 2. Установка в учреждениях приборов учета горячего водоснабжения. 3. Установка в учреждениях приборов учета тепловой энергии. |
| Основные исполнители программы | Муниципальные учреждения Администрации города Прокопьевска |
| Объемы и источники финансирования программы Год; Затраты по установке приборов в тыс.руб.; В т.ч. местный бюджет тыс.руб.; Областной бюджет тыс.руб.. 2009; 7541,0; 2541,0; 5000,0. 2010; 1630,0; 1630,0; -. 2011; 834,0; 834,0; -. 2012; 306,0; 306,0; -. ИТОГО; 10311,0; 5311,0; 5000,0. | Всего по программе предусмотрено 10 млн. 311 тыс.руб. в том числе по годам: |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Ожидаемая экономия от выполнения мероприятий по установке приборов учета горячего водоснабжения - 558 тыс. руб. 2. Ожидаемая экономия от выполнения мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на 2009-2012 гг - 5 млн. 408 тыс.руб. 3. Эффективность от реализации программы на 2009-2012 годы - 13 млн. 368 тыс.руб. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет: Администрация города Прокопьевска, Прокопьевский городской Совет народных депутатов |

- Содержание проблемы.

Одним из важнейших вопросов, решение которых может принести быструю и реальную экономию бюджетных средств, являются внедрение мероприятий энергосбережения и установка приборов учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для конкретного решения проблемы энергосбережения в муниципальных образованиях в городе Прокопьевске создан городской совет  под руководством Первого заместителя Главы города А.Б.Мамаева. Городской Совет ежеквартально проводит заседания по ходу выполнения энергосберегающих мероприятий.

Проведена работа по разграничению зон эксплуатационной ответственности. Определен единый порядок заключения договоров с энергоснабжающими организациями.

При расчете за использование коммунальных услуг учреждений по итогам  2008 года допущен перерасход бюджетных средств по причине того, что в учреждениях не установлены приборы коммерческого учета горячего водоснабжения и тепловой энергии.

Финансирование расходов на оплату коммунальных услуг осуществляется за счет средств городского бюджета и за счет доходов от платных услуг.

В период экономического кризиса кроме основной деятельности руководители и все работники учреждений ставят перед собой задачу, изыскать пути снижение затрат на коммунальные услуги учреждений.

Для решения вопроса бережного расходования бюджетных средств разработана муниципальная целевая Программа «Энергосбережение в муниципальных учреждениях  города Прокопьевска  на 2009 – 2012 годы» (далее – Программа)

- Цели и задачи программы.

Цель программы:

-  рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов.

-  внедрение мероприятий по учету и энергосбережению в муниципальных учреждениях.

Задачи программы:

-   снижение расходов бюджетных средств;

-   получение экономии бюджетных средств;

- 100 % переход на расчеты с энергоснабжающими организациями на основе коммерческого учета.

III. ПЕРЕЧЕНЬ   ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Учреждения | Итого |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУ «Управление здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения |  | 9 | 270,0 | 6 | 180,0 | 3 | 90,0 | - | - | - | - |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 3»; МУЗ «Городская больница № 2»; МУЗ «Городская больница №1»; МУЗ «Городская инфекционная больница»; МУЗ «Городская поликлиника» | 2 2 2 1 2 |  | 1 2 2 - 1 1 | 30,0 60,0 60,0 - 30,0 30,0 | 1 - - - - 2 | 30,0 - - - - 60,0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |  |
| 2. | Установка приборов для коммерческого учета тепловой энергии |  | 12 | 1560,0 | 8 | 1200,0 | - | - | 4 | 360,0 | - | - |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 1»; МУЗ «Городская больница № 2»; МУЗ «Городская больница № 3»; МУЗ «Городская больница № 4»; МУЗ «Детская городская больница»; МУЗ «Инфекционная больница». МУЗ «Городская поликлиника», дет. МУЗ «Городская поликлиника», ОВП МУЗ «Городская поликлиника», Поликлиника№1 | 2 1 3 1 1 1 1 1 1 |  | 2 1 1 - 1 1 1 1 | 300,0 150,0 150,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0 | - - - - - - - | - - - - - - - - | - - 2 1 - - - - 1 | - - 140,0 150,0 - - - - 70,0 | - - - - - - - - |  |
|  | ИТОГО |  | 21 | 1830,0 | 14 | 1380,0 | 3 | 90,0 | 4 | 360,0 | - | - |
| МУ «Управление ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии |  | 2 | 300,0 | 2 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ СК «Снежинка» | 2 | 300,0 | 2 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Управление ПО КУльтуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии |  | 6 | 750,0 | 6 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДК им. Маяковского | 1 | 130,0 | 1 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДК «Северный Маганак» | 1 | 110,0 | 1 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДК «Ясная Поляна» | 1 | 130,0 | 1 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДК «Шахтостроителей» | 1 | 120,0 | 1 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДК «Красная Горка» | 1 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДМШ №10 | 1 | 130,0 | 1 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Управление образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения |  | 53 | 532,0 | 20 | 277,0 | 20 | 160,0 | 8 | 79,0 | 5 | 16,0 |
|  |  | Школы Детские сады Детские дома Школы-интернаты Дополнительные учреждения | 22 20 3 4 4 | 171 128,5 80,0 100,0 59.5 | 4 9 3 2 2 | 38,0 79,0 80,0 40,0 40,0 | 11 6 - 1 2 | 85,0 32.5 - 30,0 12.5 | 4 3 - 1 - | 38,0 11,0 - 30,0 - | 3 2 - - - | 10,0 6,0 - - - |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии |  | 69 | 6625,0 | 46 | 4560,0 | 14 | 1380,0 | 4 | 395,0 | 5 | 290,0 |
|  |  | Школы Детские сады Детские дома Школы-интернаты Дополнительные учреждения | 37 18 4 5 5 | 4050,0 1155,0 350,0 530,0 540,0 | 23 10 4 5 4 | 2495,0 725,0 350,0 530,0 460,0 | 10 3 - - 1 | 1130,0 170,0 - - 80,0 | 2 2 - - - | 295,0 100,0 - - - | 2 3 - - - | 130,0 160,0 - - - |
|  | ИТОГО |  | 122 | 7157,0 | 66 | 4837,0 | 34 | 1540,0 | 12 | 474 | 10 | 306,0 |
| МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения |  |  | 3 | 14,0 | 3 | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Комитет социальной защиты населения | 1 2 | 7,5 6,5 | 1 2 | 7,5 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии |  | 4 | 260,0 | 4 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Комитет социальной защиты населения | 1 2 1 | 65,0 130,0 65,0 | 1 2 1 | 65,0 130,0 65,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 7 | 274,0 | 7 | 274,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 158 | 10311,0 | 95 | 7541,0 | 37 | 1630,0 | 16 | 834 | 10 | 306,0 |

- РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Программа    финансируется     из      средств   областного и  местного    бюджета

на   сумму 10 млн. 311 тыс. руб., в том числе:

2009 год –  7 млн.  541 тыс. руб.

2010 год –   1 млн. 630 тыс. руб.

2011 год –               834 тыс. руб.

2012 год –               306 тыс. руб.

В связи с предельным дефицитом бюджета города на 2009 год финансирование данной Программы будет производиться в том числе в счет «прочего» финансирования в пределах лимитов учреждений.

Мероприятия по реализации программы согласуются с учреждениями, вводятся в план их финансово-хозяйственной деятельности. Ежемесячно в отчете по выполнению энергосберегающих мероприятий учреждения отчитываются за выполнение мероприятий программы.

- ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  ПРОГНОЗ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Установка приборов коммерческого учета расхода горячей воды и тепловой энергии за период с 2009 года по 2012 год  позволит получить экономию бюджетных средств на сумму 11791 тыс. руб.

| Год | Затраты по установке приборов в тыс.руб. | В т.ч. местный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. | Экономия от установки приборов учета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 7541,0 | 2541,0 | 5000,0 | За 2-ую половину 2009 года – 4541,3 |
| 2010 | 1630,0 | 1630,0 | - | За 1-ую половину 2010 г. – 4541,3 За 2-ую половину 2010 г. – 839,9 |
| 2011 | 834,0 | 834,0 | - | За 1-ую половину 2011 г. – 839,9 За 2-ую половину 2011 г. – 443,7 |
| 2012 | 306,0 | 306,0 | - | За 1-ую половину 2012 г. – 443,7 За 2-ую половину 2012 г. – 141,1 |
| ИТОГО | 10311,0 | 5311,0 | 5000,0 | 11790,9 |

- ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И  КОНТРОЛЬ  ЗА  ХОДОМ  ЕЁ  РЕАЛИЗАЦИИ

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация города Прокопьевска.

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЭКОНОМЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ,  ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения и тепловой энергии в 2009 году, на которую потребуется расход средств местного бюджета в сумме 2 млн. 541 тыс.руб., принесет экономию бюджетных средств в сумме  4 млн. 541 тыс.руб., которая будет направлена на установку приборов в 2010 году.

Экономия бюджета от установки приборов в 2010 году в сумме 5 млн. 381 тыс.руб. будет направлена на установку приборов в 2011 году.

Экономия бюджета от установки приборов в 2011 году в сумме 1 млн. 284 тыс.руб. будет направлена на установку приборов в 2012 году.

Всего за счет установки приборов за период с 2009 по 2012 годы экономия бюджетных средств составит 11 млн. 791 тыс.руб. А с учетом расходов на установку приборов за этот период за счет сэкономленных средств экономия составит 1 млн. 480 тыс.руб.

| Год | Затраты по установке приборов в тыс.руб. | В т.ч. местный бюджет тыс.руб. | Экономия от снижения расходов, тыс.руб. | Экономический эффект, тыс.руб. (4-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2009 | 7541,0 | 2541,0 | 4541,3 |  |
| 2010 | 1630,0 | 1630,0 | 5381,2 |  |
| 2011 | 834,0 | 834,0 | 1283,6 |  |
| 2012 | 306,0 | 306,0 | 584,8 |  |
| ИТОГО | 10311,0 | 5311,0 | 11790,9 | 1479,9 |

### Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов					         Г. Миллер

Таблица 1

| Информация по приборам коммерческого учета горячего водоснабжения по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Информация по приборам комерческого учета горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход по ГВС за 2008г г/кал в год | Затраты на оплату ГВС в 2008г тыс.руб | Среднечасовая фактическая нагрузка | Необходимое количество приборов,шт | Стоимость монтажа узла, тыс.руб | Источник финансирования | План установок и приборов по годам | Планово годовое задание по экономии бюджетных средств, тыс.руб. | Планово годовое задание по экономии ГВС, тыс.руб | Плановое задание по сроку окупаемости | Количество часов работы прибора в 2009году | Расчет экономии бюджетных средств в 2009году, тыс.руб. | Расчет экономии бюджетных средств в 2010году, тыс.руб | Расчет экономии бюджетных средств в 2011году, тыс.руб | Расчет экономии бюджетных средств в 2012году, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа№14 | 67,73 | 53,7 | 0,012 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 10,7 | 13,55 | 0,9 | 2928 | 3,6 |  |  |  |
| 2 | Школа№32 | 92,9 | 73,7 | 0,016 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 14,7 | 18,58 | 0,7 | 2928 | 5,0 |  |  |  |
| 3 | Школа№45 | 112,96 | 89,6 | 0,019 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 17,9 | 22,59 | 0,6 | 2928 | 6,1 |  |  |  |
| 4 | Школа№11 | 56,5 | 44,8 | 0,010 | 1 | 8,0 |  | 2009 | 9,0 | 11,30 | 0,9 | 2928 | 3,0 |  |  |  |
| 5 | Дет.сад№1 | 47,78 | 37,9 | 0,008 | 1 | 7,0 |  | 2009 | 7,6 | 9,56 | 0,9 | 2928 | 2,6 |  |  |  |
| 6 | Дет.сад№2 | 60,7 | 48,2 | 0,010 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 9,6 | 12,14 | 1,0 | 2928 | 3,3 |  |  |  |
| 7 | Дет.сад№27 | 66,46 | 52,7 | 0,011 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 10,5 | 13,29 | 0,9 | 2928 | 3,6 |  |  |  |
| 8 | Дет.сад№40 | 66,16 | 71,1 | 0,011 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 14,2 | 13,23 | 0,7 | 2928 | 4,8 |  |  |  |
| 9 | Дет.сад№63 | 45,264 | 48,6 | 0,008 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 9,7 | 9,05 | 1,0 | 2928 | 3,3 |  |  |  |
| 10 | Дет.сад№94 | 44,8 | 35,6 | 0,008 | 1 | 7,0 |  | 2009 | 7,1 | 8,96 | 1,0 | 2928 | 2,4 |  |  |  |
| 11 | Дет.сад№96 | 49 | 38,9 | 0,008 | 1 | 7,0 |  | 2009 | 7,8 | 9,80 | 0,9 | 2928 | 2,6 |  |  |  |
| 12 | Дет.сад№100 | 98,4 | 78,1 | 0,017 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 15,6 | 19,68 | 0,6 | 2928 | 5,3 |  |  |  |
| 13 | Дет.сад№101 | 51,7 | 41,0 | 0,009 | 1 | 8,0 |  | 2009 | 8,2 | 10,34 | 1,0 | 2928 | 2,8 |  |  |  |
| 14 | ЦДО | 143,64 | 114,0 | 0,025 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 22,8 | 28,73 | 0,4 | 2928 | 7,7 |  |  |  |
| 15 | ДЮСШ3 | 295,56 | 234,6 | 0,051 | 1 | 30,0 |  | 2009 | 46,9 | 59,11 | 0,6 | 2928 | 15,9 |  |  |  |
| 16 | Интернат№2 | 48,96 | 54,7 | 0,008 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 10,9 | 9,79 | 0,9 | 2928 | 3,7 |  |  |  |
| 17 | Интернат№4 | 168,41 | 188,2 | 0,029 | 1 | 30,0 |  | 2009 | 37,6 | 33,68 | 0,8 | 2928 | 12,7 |  |  |  |
| 18 | Дет.дом№2 | 201,94 | 225,7 | 0,035 | 1 | 30,0 |  | 2009 | 45,1 | 40,39 | 0,7 | 2928 | 15,3 |  |  |  |
| 19 | Дет.дом№5 | 522,79 | 584,2 | 0,090 | 1 | 30,0 |  | 2009 | 116,8 | 104,56 | 0,3 | 2928 | 39,6 |  |  |  |
| 20 | Дет.дом№7 | 154,8 | 122,8 | 0,027 | 1 | 20,0 |  | 2009 | 24,6 | 30,96 | 0,8 | 2928 | 8,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 277,0 |  |  |  |  |  |  | 151,7 |  |  |  |
| 1 | Школа№2 | 67,72 | 72,7 | 0,012 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 14,5 | 13,54 | 0,7 | 4320 |  | 7,3 |  |  |
| 2 | Школа№3 | 79,209 | 85,1 | 0,014 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 17,0 | 15,84 | 0,6 | 4320 |  | 8,5 |  |  |
| 3 | Школа№9 | 21,3 | 16,9 | 0,004 | 1 | 2,5 |  | 2010 | 3,4 | 4,26 | 0,7 | 4320 |  | 1,7 |  |  |
| 4 | Школа№10 | 23,71 | 18,8 | 0,004 | 1 | 3,5 |  | 2010 | 3,8 | 4,74 | 0,9 | 4320 |  | 1,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | Школа№16 | 52,86 | 56,8 | 0,009 | 1 | 10,0 |  | 2009 | 11,4 | 10,57 | 0,9 | 4320 |  | 5,7 |  |  |
| 6 | Школа№18 | 141,76 | 152,3 | 0,024 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 30,5 | 28,35 | 0,3 | 4320 |  | 15,2 |  |  |
| 7 | Школа№28 | 47,334 | 50,8 | 0,008 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 10,2 | 9,47 | 1,0 | 4320 |  | 5,1 |  |  |
| 8 | Школа№29 | 47,91 | 51,5 | 0,008 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 10,3 | 9,58 | 1,0 | 4320 |  | 5,2 |  |  |
| 9 | Школа№30 | 30,96 | 33,3 | 0,005 | 1 | 6,0 |  | 2010 | 6,7 | 6,19 | 0,9 | 4320 |  | 3,3 |  |  |
| 10 | Школа№31 | 106,08 | 113,9 | 0,018 | 1 | 3,0 |  | 2010 | 22,8 | 21,22 | 0,1 | 4320 |  | 11,4 |  |  |
| 11 | Школа№36 | 51,59 | 55,4 | 0,009 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 11,1 | 10,32 | 0,9 | 4320 |  | 5,5 |  |  |
| 12 | Дет.сад№11 | 16,054 | 17,2 | 0,003 | 1 | 3,0 |  | 2010 | 3,4 | 3,21 | 0,9 | 4320 |  | 1,7 |  |  |
| 13 | дет.сад№77 | 28,568 | 26,5 | 0,005 | 1 | 5,0 |  | 2010 | 5,3 | 5,71 | 0,9 | 4320 |  | 2,7 |  |  |
| 14 | дет.сад№95 | 44,3 | 35,2 | 0,008 | 1 | 7,0 |  | 2010 | 7,0 | 8,86 | 1,0 | 4320 |  | 3,5 |  |  |
| 15 | дет.сад№97 | 34 | 27,0 | 0,006 | 1 | 5,0 |  | 2010 | 5,4 | 6,80 | 0,9 | 4320 |  | 2,7 |  |  |
| 16 | дет.сад№101 | 51,7 | 41,0 | 0,009 | 1 | 8,0 |  | 2010 | 8,2 | 10,34 | 1,0 | 4320 |  | 4,1 |  |  |
| 17 | дет.сад№108 | 28,57 | 22,7 | 0,005 | 1 | 4,5 |  | 2010 | 4,5 | 5,71 | 1,0 | 4320 |  | 2,3 |  |  |
| 18 | Дом тв-ва | 44,672 | 48,0 | 0,008 | 1 | 10,0 |  | 2010 | 9,6 | 8,93 | 1,0 | 4320 |  | 4,8 |  |  |
| 19 | ПХО | 11,63 | 13,0 | 0,002 | 1 | 2,5 |  | 2010 | 2,6 | 2,33 | 1,0 | 4320 |  | 1,3 |  |  |
| 20 | интернат№1 | 347,42 | 388,2 | 0,060 | 1 | 30,0 |  | 2010 | 77,6 | 69,48 | 0,4 | 4320 |  | 38,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  | 132,6 |  |  |
| 1 | Школа№51 | 134,05 | 144,1 | 0,023 | 1 | 10,0 |  | 2011 | 28,8 | 26,81 | 0,3 | 2928 |  |  | 9,8 |  |
| 2 | Школа№62 | 41,76 | 44,9 | 0,007 | 1 | 8,0 |  | 2011 | 9,0 | 8,35 | 0,9 | 2928 |  |  | 3,1 |  |
| 3 | Школа№63 | 43,13 | 46,3 | 0,007 | 1 | 10,0 |  | 2011 | 9,3 | 8,63 | 1,1 | 2928 |  |  | 3,0 |  |
| 4 | Школа№71 | 172,452 | 185,2 | 0,030 | 1 | 10,0 |  | 2011 | 37,0 | 34,49 | 0,3 | 2928 |  |  | 12,6 |  |
| 5 | Дет.сад№81 | 37,4 | 29,7 | 0,006 | 1 | 5,0 |  | 2011 | 5,9 | 7,48 | 0,8 | 2928 |  |  | 2,0 |  |
| 6 | Дет.сад№36 | 15,37 | 16,5 | 0,003 | 1 | 3,0 |  | 2011 | 3,3 | 3,07 | 0,9 | 2928 |  |  | 1,1 |  |
| 7 | Дет.сад№78 | 18,24 | 16,9 | 0,003 | 1 | 3,0 |  | 2011 | 3,4 | 3,65 | 0,9 | 2928 |  |  | 1,1 |  |
| 8 | Интернат№3 | 228,468 | 245,4 | 0,039 | 1 | 30,0 |  | 2011 | 49,1 | 45,69 | 0,6 | 2928 |  |  | 16,6 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 79,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,3 |  |
| 1 | Школа№35 | 34,2 | 27,1 | 0,006 | 1 | 5,0 |  | 2012 | 5 | 6,84 | 0,9 | 2928 |  |  |  | 2,3 |
| 2 | Школа№57 | 16,6 | 13,2 | 0,003 | 1 | 2,5 |  | 2012 | 3 | 3,32 | 0,9 | 2928 |  |  |  | 1,1 |
| 3 | Школа№72 | 15,6 | 12,4 | 0,003 | 1 | 2,5 |  | 2012 | 2 | 3,12 | 1,0 | 2928 |  |  |  | 1,1 |
| 4 | Дет.сад№59 | 19,7 | 15,6 | 0,003 | 1 | 3,0 |  | 2012 | 3 | 3,94 | 1,0 | 2928 |  |  |  | 1,3 |
| 5 | Дет.сад№75 | 17,94 | 16,6 | 0,003 | 1 | 3,0 |  | 2012 | 3 | 3,59 | 0,9 | 2928 |  |  |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  | 5 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
|  | ИТОГО | 4468,711 | 4378,3 |  | 53 | 532,0 |  |  | 657 | 893,742 |  |  | 151,7 | 132,6 | 49,3 | 7,3 |
| МУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская больница №3" стац.поликлиника | 270 | 154,7 | 0,03 | 1 | 30,0 |  | 2009 | 30,9 | 54 | 0,197 | 2880 | 10,3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | МУЗ "Городская больница №2" | 659,9 | 523,7 | 0,08 | 2 | 60,0 |  | 2009 | 104,7 | 132 | 0,57 | 2880 | 34,9 |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская инфекционная больница" | 789,7 | 652,2 | 0,09 | 1 | 30,0 |  | 2009 | 130,4 | 157,9 | 0,24 | 2880 | 41,7 |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Городская больница №1" | 1480,7 | 1175,1 | 0,17 | 2 | 60,0 |  | 2009 | 235,0 | 296,1 | 0,26 | 2880 | 78,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3200,0 | 2479,7 |  | 6 | 180,0 |  | 2009 | 508,0 | 640 | 0,33 | 2880 | 165,2 |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская поликлиника" | 310 | 245,8 | 0,036 | 1 | 30,0 |  | 2010 | 49,2 | 62 | 0,6 | 4320 |  | 24,6 |  |  |
| 2 | МУЗ "Городская больница №3" поликлиника | 120 | 68,8 | 0,014 | 1 | 30,0 |  | 2010 | 13,8 | 24 | 0,72 | 4320 |  | 6,9 |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская поликлиника" 10 микрорайон | 208 | 164,0 | 0,024 | 1 | 30,0 |  | 2010 | 32,8 | 41,6 | 0,9 | 4320 |  | 16,4 |  |  |
|  | ИТОГО | 638 | 478,6 |  | 3 | 90,0 |  | 2010 | 95,8 | 127,6 | 0,73 | 4320 |  | 47,9 |  |  |
|  | Всего | 3838,0 | 3958,3 |  | 9 | 270,0 |  |  | 599,0 | 767,6 |  |  | 165,2 | 47,9 |  |  |
| МУ "Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реабилитационный центр для детей и подростоков с ограниченными возмлжностями | 39,4 | 37,3 | 0,007 | 1 | 7,5 |  | 2009 | 7,5 | 7,88 | 1,0 | 2160 | 1,9 |  |  |  |
| 2 | Комитет социальной защиты населения (Рудничный отдел) | 20,0 | 19,0 | 0,003 | 1 | 3,0 |  | 2009 | 3,8 | 4,0 | 0,8 | 2160 | 1,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Комитет социальной защиты населения (Центральный отдел) | 18 | 21,0 | 0,003 | 1 | 3,5 |  | 2009 | 4,2 | 3,6 | 0,8 | 2160 | 1,1 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 77,4 | 77,3 |  | 3 | 14,0 |  | 2009 | 15,5 | 15,48 | 0,9 | 2160 | 4,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 8384,1 | 7413,9 |  | 65 | 816,0 |  |  | 1489,3 | 1676,78 |  |  | 320,9 | 180,5 | 49,3 | 7,3 |
|  | Экономия бюджетных средств с 2009-2012 г.г. составляет 558 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информация по потребности приборов коммерческого учета тепловой энергии по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения | Информация по потребности приборов коммерческого учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход тепловой энергии за 2008г г/кал в год | Затраты на оплату тепловой энергии в 2008г тыс.руб | Среднечасовая фактическая нагрузка гкал/час | Необходимое количество приборов,шт. | Стоимость монтажа узла, тыс.руб. | Источник финансирования | План установок и приборов по годам | Планово годовое задание по экономии бюджетных средств, тыс.руб | Планово годовое задание по экономии тепловой энергии, тыс.руб. | Плановое задание по сроку окупаемости | Количество часов работы прибора в 2009году | Расчет экономии бюджетных средств в 2009году, тыс.руб. | Расчет экономии бюджетных средств в 2010году, тыс.руб. | Расчет экономии бюджетных средств в 2011году, тыс.руб | Расчет экономии бюджетных средств в 2012году, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа№1 | 766,14 | 608 | 0,132 | 1 | 90,0 |  | 2009 | 91 | 114,92 | 1,0 | 2520 | 39,6 |  |  |  |
| 2 | Школа№2 | 735,16 | 790 | 0,127 | 1 | 110,0 |  | 2009 | 118 | 110,27 | 0,9 | 2520 | 51,4 |  |  |  |
| 3 | Школа№9 | 1015,1 | 806 | 0,175 | 1 | 120,0 |  | 2009 | 121 | 152,27 | 1,0 | 2520 | 52,4 |  |  |  |
| 4 | Школа№12 | 469,08 | 504 | 0,081 | 1 | 70,0 |  | 2009 | 76 | 70,36 | 0,9 | 2520 | 32,8 |  |  |  |
| 5 | Школа№14 | 1182 | 938 | 0,204 | 1 | 130,0 |  | 2009 | 141 | 177,30 | 0,9 | 2520 | 61,0 |  |  |  |
| 6 | Школа№18 | 1531,53 | 1645 | 0,264 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 247 | 229,73 | 0,6 | 2520 | 107,1 |  |  |  |
| 7 | Школа№24 | 595,4 | 472 | 0,103 | 1 | 70,0 |  | 2009 | 71 | 89,31 | 1,0 | 2520 | 30,8 |  |  |  |
| 8 | Школа№25 | 734 | 582 | 0,126 | 1 | 80,0 |  | 2009 | 87 | 110,10 | 0,9 | 2520 | 37,9 |  |  |  |
| 9 | Школа№26 | 774,66 | 615 | 0,133 | 1 | 90,0 |  | 2009 | 92 | 116,20 | 1,0 | 2520 | 40,0 |  |  |  |
| 10 | Школа№28 | 407,34 | 438 | 0,070 | 1 | 60,0 |  | 2009 | 66 | 61,10 | 0,9 | 2520 | 28,5 |  |  |  |
| 11 | Школа№29 | 430,36 | 462 | 0,074 | 1 | 65,0 |  | 2009 | 69 | 64,55 | 0,9 | 2520 | 30,1 |  |  |  |
| 12 | Школа№30 | 744,82 | 800 | 0,128 | 1 | 120,0 |  | 2009 | 120 | 111,72 | 1,0 | 2520 | 52,1 |  |  |  |
| 13 | Школа№31 | 976,21 | 1049 | 0,168 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 157 | 146,43 | 1,0 | 2520 | 68,2 |  |  |  |
| 14 | Школа№32 | 2407,77 | 1911 | 0,415 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 287 | 361,17 | 0,5 | 2520 | 124,4 |  |  |  |
| 15 | Школа№35 | 910,3 | 722 | 0,157 | 1 | 100,0 |  | 2009 | 108 | 136,55 | 0,9 | 2520 | 47,0 |  |  |  |
| 16 | Школа№45 | 1355,79 | 1076 | 0,233 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 161 | 203,37 | 0,9 | 2520 | 70,0 |  |  |  |
| 17 | Школа№57 | 1256 | 997 | 0,216 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 150 | 188,40 | 1,0 | 2520 | 64,9 |  |  |  |
| 18 | Школа№59 | 508,94 | 404 | 0,088 | 1 | 60,0 |  | 2009 | 61 | 76,34 | 1,0 | 2520 | 26,3 |  |  |  |
| 19 | Школа№62 | 764,7 | 821 | 0,132 | 1 | 120,0 |  | 2009 | 123 | 114,71 | 1,0 | 2520 | 53,5 |  |  |  |
| 20 | Школа№63 | 744,64 | 800 | 0,128 | 1 | 110,0 |  | 2009 | 120 | 111,70 | 0,9 | 2520 | 52,1 |  |  |  |
| 21 | Школа№66 | 878,03 | 943 | 0,151 | 1 | 140,0 |  | 2009 | 141 | 131,70 | 1,0 | 2520 | 61,4 |  |  |  |
| 22 | Школа№68 | 825,2 | 655 | 0,142 | 1 | 90,0 |  | 2009 | 98 | 123,78 | 0,9 | 2520 | 42,6 |  |  |  |
| 23 | Школа№69 | 756,99 | 813 | 0,130 | 1 | 120,0 |  | 2009 | 122 | 113,55 | 1,0 | 2520 | 52,9 |  |  |  |
| 24 | Дет.сад№2 | 721,09 | 572 | 0,124 | 1 | 80,0 |  | 2009 | 86 | 108,16 | 0,9 | 2520 | 37,2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | Дет.сад№5 | 936,3 | 743 | 0,161 | 1 | 110,0 |  | 2009 | 111 | 140,45 | 1,0 | 2520 | 48,4 |  |  |  |
| 26 | Дет.сад№9 | 409,96 | 440 | 0,071 | 1 | 60,0 |  | 2009 | 66 | 61,49 | 0,9 | 2520 | 28,7 |  |  |  |
| 27 | Дет.сад№10 | 570 | 452 | 0,098 | 1 | 65,0 |  | 2009 | 68 | 85,50 | 1,0 | 2520 | 29,4 |  |  |  |
| 28 | Дет.сад№22 | 595,3 | 472 | 0,102 | 1 | 70,0 |  | 2009 | 71 | 89,30 | 1,0 | 2520 | 30,7 |  |  |  |
| 29 | Дет.сад№27 | 525,86 | 417 | 0,091 | 1 | 60,0 |  | 2009 | 63 | 78,88 | 1,0 | 2520 | 27,2 |  |  |  |
| 30 | Дет.сад№28 | 400,68 | 430 | 0,069 | 1 | 60,0 |  | 2009 | 65 | 60,10 | 0,9 | 2520 | 28,0 |  |  |  |
| 31 | Дет.сад№56 | 441,7 | 351 | 0,076 | 1 | 50,0 |  | 2009 | 53 | 66,26 | 1,0 | 2520 | 22,8 |  |  |  |
| 32 | Дет.сад№110 | 848 | 673 | 0,146 | 1 | 100,0 |  | 2009 | 101 | 127,20 | 1,0 | 2520 | 43,8 |  |  |  |
| 33 | Дет.сад№111 | 602 | 478 | 0,104 | 1 | 70,0 |  | 2009 | 72 | 90,30 | 1,0 | 2520 | 31,1 |  |  |  |
| 34 | Дворец тв-ва | 2409,27 | 2250 | 0,415 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 337 | 361,39 | 0,4 | 2520 | 146,4 |  |  |  |
| 35 | Дом тв-ва | 621,51 | 668 | 0,107 | 1 | 100,0 |  | 2009 | 100 | 93,23 | 1,0 | 2520 | 43,4 |  |  |  |
| 36 | ЦДО | 1026,78 | 815 | 0,177 | 1 | 100,0 |  | 2009 | 122 | 154,02 | 0,8 | 2520 | 53,0 |  |  |  |
| 37 | дюсш№3 | 978,71 | 777 | 0,169 | 1 | 110,0 |  | 2009 | 117 | 146,81 | 0,9 | 2520 | 50,5 |  |  |  |
| 38 | Интернат№1 | 1054,61 | 1178 | 0,182 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 177 | 158,19 | 0,8 | 2520 | 76,7 |  |  |  |
| 39 | Интернат№2 | 466,71 | 522 | 0,080 | 1 | 70,0 |  | 2009 | 78 | 70,01 | 0,9 | 2520 | 33,9 |  |  |  |
| 40 | Интернат№3 | 463,43 | 498 | 0,080 | 1 | 70,0 |  | 2009 | 75 | 69,51 | 0,9 | 2520 | 32,4 |  |  |  |
| 41 | Интернат№4 | 586,82 | 656 | 0,101 | 1 | 90,0 |  | 2009 | 98 | 88,02 | 0,9 | 2520 | 42,7 |  |  |  |
| 42 | Интернат№642238,2 | 2238,2 | 1776 | 0,385 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 266 | 335,73 | 0,6 | 2520 | 115,6 |  |  |  |
| 43 | Дет.дом№2 | 669,45 | 748 | 0,115 | 1 | 110,0 |  | 2009 | 112 | 100,42 | 1,0 | 2520 | 48,7 |  |  |  |
| 44 | Дет.дом№5 | 792,57 | 886 | 0,136 | 1 | 130,0 |  | 2009 | 133 | 118,89 | 1,0 | 2520 | 57,6 |  |  |  |
| 45 | Дет.дом№6 | 409,96 | 440 | 0,071 | 1 | 60,0 |  | 2009 | 66 | 61,49 | 0,9 | 2520 | 28,7 |  |  |  |
| 46 | Дет.дом№7 | 438,57 | 348 | 0,076 | 1 | 50,0 |  | 2009 | 52 | 65,79 | 1,0 | 2520 | 22,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46 | 4560,0 |  |  |  |  |  |  | 2306,5 |  |  |  |
| 1 | Школа№3 | 579,39 | 622,3 | 0,100 | 1 | 90,0 |  | 2010 | 93 | 86,91 | 1,0 | 2520 |  | 40,5 |  |  |
| 2 | Школа№6 | 810,1 | 642,9 | 0,139 | 1 | 90,0 |  | 2010 | 96 | 121,52 | 0,9 | 2520 |  | 41,8 |  |  |
| 3 | Школа№7 | 774,6 | 614,7 | 0,133 | 1 | 90,0 |  | 2010 | 92 | 116,19 | 1,0 | 2520 |  | 40,0 |  |  |
| 4 | Школа№10 | 574,2 | 455,7 | 0,099 | 1 | 65,0 |  | 2010 | 68 | 86,13 | 1,0 | 2520 |  | 29,7 |  |  |
| 5 | Школа№11 | 1070,7 | 849,7 | 0,184 | 1 | 120,0 |  | 2010 | 127 | 160,61 | 0,9 | 2520 |  | 55,3 |  |  |
| 6 | Школа№15 | 1233,5 | 978,9 | 0,212 | 1 | 145,0 |  | 2010 | 147 | 185,03 | 1,0 | 2520 |  | 63,7 |  |  |
| 7 | Школа№16 | 1116,78 | 1199,5 | 0,192 | 1 | 150,0 |  | 2010 | 180 | 167,52 | 0,8 | 2520 |  | 78,1 |  |  |
| 8 | Школа№17 | 1648,1 | 1307,9 | 0,284 | 1 | 150,0 |  | 2010 | 196 | 247,22 | 0,8 | 2520 |  | 85,1 |  |  |
| 9 | Школа№71 | 1074,64 | 1154,3 | 0,185 | 1 | 150,0 |  | 2010 | 173 | 161,20 | 0,9 | 2520 |  | 75,1 |  |  |
| 10 | Школа№70 | 718 | 569,8 | 0,124 | 1 | 80,0 |  | 2010 | 85 | 107,70 | 0,9 | 2520 |  | 37,1 |  |  |
| 11 | Дет.сад№4 | 507,28 | 402,6 | 0,087 | 1 | 60,0 |  | 2010 | 60 | 76,09 | 1,0 | 2520 |  | 26,2 |  |  |
| 12 | дет.сад№40 | 324,54 | 348,6 | 0,056 | 1 | 50,0 |  | 2010 | 52 | 48,68 | 1,0 | 2520 |  | 22,7 |  |  |
| 13 | дет.сад№100 | 564,9 | 448,3 | 0,097 | 1 | 60,0 |  | 2010 | 67 | 84,74 | 0,9 | 2520 |  | 29,2 |  |  |
| 14 | ПХО | 478,82 | 535,1 | 0,082 | 1 | 80,0 |  | 2010 | 80 | 71,82 | 1,0 | 2520 |  | 34,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 1380,0 |  |  |  |  |  | 2520 |  | 659,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Школа№51 | 1921,64 | 2065,7 | 0,331 | 1 | 150,0 |  | 2011 | 310 | 288,25 | 0,5 | 2520 |  |  | 134,4 |  |
| 2 | Школа№54 | 1239 | 983,2 | 0,213 | 1 | 145,0 |  | 2011 | 147 | 185,85 | 1,0 | 2520 |  |  | 64,2 |  |
| 3 | Дет.сад№81 | 503,78 | 399,8 | 0,087 | 1 | 50,0 |  | 2011 | 60 | 75,57 | 0,8 | 2520 |  |  | 26,0 |  |
| 4 | Дет.сад№101 | 429,3 | 340,7 | 0,074 | 1 | 50,0 |  | 2011 | 51 | 64,40 | 1,0 | 2520 |  |  | 22,2 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,8 |  |
| 1 | Школа№36 | 453,53 | 488,2 | 0,078 | 1 | 65,0 |  | 2012 | 73 | 68,03 | 0,9 | 2520 |  |  |  | 31,8 |
| 2 | Школа№13 | 429,75 | 461,6 | 0,074 | 1 | 65,0 |  | 2012 | 69 | 64,46 | 0,9 | 2520 |  |  |  | 30,0 |
| 3 | Дет.сад№96 | 514 | 407,9 | 0,088 | 1 | 60,0 |  | 2012 | 61 | 77,10 | 1,0 | 2520 |  |  |  | 26,5 |
| 4 | Дет.сад№105 | 441 | 350,0 | 0,076 | 1 | 50,0 |  | 2012 | 52 | 66,15 | 1,0 | 2520 |  |  |  | 22,7 |
| 5 | Дет.сад№103 | 441,4 | 350,3 | 0,076 | 1 | 50,0 |  | 2012 | 53 | 66,21 | 1,0 | 2520 |  |  |  | 22,8 |
|  |  |  |  |  | 5 | 290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,8 |
| Итого: |  | 56826,59 | 51417,5 |  | 69 | 6625,0 |  |  | 7713 | 8523,99 |  |  | 2306,5 | 659,4 | 246,8 | 133,8 |
| МУ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская больница№1" | 5906,2 | 4683,6 | 1 | 1 | 150,0 | МБ | 2009 | 702,5 | 885,9 | 0,2 | 2520 | 304,8 |  |  |  |
| 2 | МУЗ "Городская инфекционная больница" | 3332,9 | 2643,0 | 0,57 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 396,5 | 500 | 0,38 | 2520 | 172,0 |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская больница№2" | 1337,7 | 1061,7 | 0,23 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 159,2 | 200,6 | 0,9 | 2520 | 69,0 |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Городская больница№3" | 1018,4 | 996,0 | 0,18 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 149,4 | 152,8 | 1 | 2520 | 64,8 |  |  |  |
| 5 | МУЗ "Городская поликлиника" Детская поликлиника | 2514,5 | 1994,0 | 0,43 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 299,1 | 377,2 | 0,5 | 2520 | 129,8 |  |  |  |
| 6 | МУЗ "Детская городская больница" стационар | 1207,2 | 957,3 | 0,2 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 143,6 | 181 | 1 | 2520 | 64,9 |  |  |  |
| 7 | ОВП 10-й микрорайон | 2221 | 1761,3 |  | 1 | 150,0 |  | 2009 | 264,2 | 333,2 | 0,57 | 2520 | 114,6 |  |  |  |
| 8 | МУЗ "Городская больница№1"(прачечная) | 986,2 | 782,0 | 0,1 | 1 | 150,0 |  | 2009 | 117,3 | 147,9 | 1,1 | 2520 | 50,9 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 18524,1 | 14882,9 |  | 8 | 1200,0 |  | 2009 | 2232,5 | 2778,7 | 0,67 | 2520 | 968,6 |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская больница№3" стационар №2 | 468,3 | 458,0 | 0,08 | 1 | 70,0 |  | 2011 | 68,7 | 70,2 | 1 | 2520 |  |  | 29,8 |  |
| 2 | МУЗ "Городская больница№4" | 908,6 | 975,8 | 0,16 | 1 | 150,0 |  | 2011 | 146,4 | 136,3 | 1 | 2520 |  |  | 63,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | МУЗ "Городская больница№3" поликлиника №3+ЦСО | 487,3 | 476,6 | 0,08 | 1 | 70,0 |  | 2011 | 71,5 | 73 | 0,98 | 2520 |  |  | 31,0 |  |
| 4 | Поликлиника №1 | 4560 | 361,6 | 0,08 | 1 | 70,0 |  | 2011 | 54,2 | 68,4 | 1,3 | 2520 |  |  | 23,3 |  |
|  | ИТОГО | 2320,2 | 2272,0 |  | 4 | 360,0 |  | 2011 | 340,8 | 347,9 | 1 | 2520 |  |  | 147,6 |  |
|  | ВСЕГО | 24948,4 | 17154,9 |  | 12 | 1560,0 |  |  | 2572,6 | 3126,6 | 0,8 |  | 968,6 |  | 147,6 |  |
| МУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУ СК "Снежинка" | 3082,94 | 2446,6 | 0,53 | 2 | 300,0 | МБ | 2009 | 366,99 | 462,441 | 1 | 6480 | 409,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 3082,94 | 2446,6 | 0,53 | 2 | 300,0 | МБ | 2009 | 366,99 | 462,441 | 1 | 6480 | 409,5 |  |  |  |
| МУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДК им.Маяковского | 1144,25 | 1089,6 | 0,197 | 1 | 130,0 | МБ | 2009 | 163,4 | 171,638 | 0,8 | 2520 | 70,9 |  |  |  |
| 2 | ДК «Северный Маганак» | 589,57 | 759,9 | 0,101 | 1 | 110,0 | МБ | 2009 | 114,0 | 88,436 | 0,9 | 2520 | 50,0 |  |  |  |
| 3 | ДК «Ясная Поляна» | 985,89 | 1270,7 | 0,169 | 1 | 130,0 | МБ | 2009 | 190,6 | 147,884 | 0,7 | 2520 | 83,6 |  |  |  |
| 4 | ДК «Шахтостроителей» 11,2 | 864,75 | 823,5 | 0,149 | 1 | 120,0 | МБ | 2009 | 123,5 | 129,713 | 0,9 | 2520 | 54,2 |  |  |  |
| 5 | ДК «Красная Горка» | 1093,16 | 1041,0 | 0,188 | 1 | 130,0 | МБ | 2009 | 156,1 | 163,974 | 0,8 | 2520 | 68,5 |  |  |  |
| 6 | ДМШ № 10 | 771,71 | 994,7 | 0,133 | 1 | 130,0 | МБ | 2009 | 149,2 | 115,757 | 0,9 | 2520 | 65,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5449,3 | 5979,3 |  | 6 | 750,0 | МБ | 2009 | 896,9 | 817,4 | 0,84 |  | 392,8 |  |  |  |
| МУ «Комитет социальной защиты населения Администрации города Прокопьевска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 462,5 | 438 | 0,080 | 1 | 65,0 | МБ | 2009 | 66 | 69,37 | 1,0 | 2520 | 28,7 |  |  |  |
| 2 | Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних (ул.Волжская,8а) | 434,2 | 554 | 0,074 | 1 | 65,0 | МБ | 2009 | 83 | 65,13 | 1,0 | 2520 | 36,0 |  |  |  |
| 3 | Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних (ул.Волжская,12) | 484,8 | 616 | 0,083 | 1 | 65,0 | МБ | 2009 | 92 | 72,72 | 0,9 | 2520 | 40,1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | Комитет социальной защиты населения | 461,76 | 589 | 0,080 | 1 | 65,0 | МБ | 2009 | 88 | 69,26 | 0,9 | 2520 | 38,2 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1843,3 | 2197 |  | 4 | 260,0 | МБ | 2009 | 329 | 276,48 | 0,8 | 2520 | 143 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 88046,43 | 79195,3 |  | 93 | 9495,0 |  |  | 11878,5 | 13206,48 |  |  | 4220,4 | 659,4 | 394,4 | 133,8 |
|  | Экономия бюджетных средств с 2009-2012 г.г. составляет 5 млн. 408 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость программы (гр. 7 таблица 1 + гр.7 таблица 2) = 816 тыс.руб. + 9495 тыс.руб. = 10311 тыс.руб.

Эффективность от реализации программы с 2009-2012 гг (гр. 10 таблица 1 + гр.10 таблица 2) = 11565,0 тыс.руб. + 1802,8 тыс.руб. = 13367,8 тыс.руб.

Г Р А Ф И К

установки приборов учета расхода горячей воды

по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска

| № п/п | Наименование учреждений | Год установки приборов | июнь | июль | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа№14 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 2 | Школа№32 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 3 | Школа№45 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 4 | Школа№11 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 5 | Дет.сад№1 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 6 | Дет.сад№2 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 7 | Дет.сад№27 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 8 | Дет.сад№40 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 9 | Дет.сад№63 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 10 | Дет.сад№94 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 11 | Дет.сад№96 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 12 | Дет.сад№100 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 13 | Дет.сад№101 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 14 | ЦДО | 2009 |  |  | 1 |  |
| 15 | ДЮСШ3 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 16 | Интернат№2 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 17 | Интернат№4 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 18 | Дет.дом№2 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 19 | Дет.дом№5 | 2009 |  |  | 1 |  |
| 20 | Дет.дом№7 | 2009 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | - | - | 20 |  |
| 1 | Школа№2 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 2 | Школа№3 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 3 | Школа№9 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 4 | Школа№10 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 5 | Школа№16 | 2009 | 1 |  |  |  |
| 6 | Школа№18 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 7 | Школа№28 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 8 | Школа№29 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 9 | Школа№30 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 10 | Школа№31 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 11 | Школа№36 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 12 | Дет.сад№11 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 13 | дет.сад№77 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 14 | дет.сад№95 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 15 | дет.сад№97 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 16 | дет.сад№101 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 17 | дет.сад№108 | 2010 | 1 |  |  |  |
| 18 | Дом тв-ва | 2010 | 1 |  |  |  |
| 19 | ПХО | 2010 | 1 |  |  |  |
| 20 | интернат№1 | 2010 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | - | - |  |
| 1 | Школа№51 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 2 | Школа№62 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 3 | Школа№63 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 4 | Школа№71 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 5 | Дет.сад№81 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 6 | Дет.сад№36 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 7 | Дет.сад№78 | 2011 |  |  | 1 |  |
| 8 | Интернат№3 | 2011 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | - | - | 8 |  |
| 1 | Школа№35 | 2012 |  |  | 1 |  |
| 2 | Школа№57 | 2012 |  |  | 1 |  |
| 3 | Школа№72 | 2012 |  |  | 1 |  |
| 4 | Дет.сад№59 | 2012 |  |  | 1 |  |
| 5 | Дет.сад№75 | 2012 |  |  | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | - | - | 5 |  |
|  | ВСЕГО |  | 20 | - | 33 |  |
| «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская больница №3" стац.поликлиника | 2009 |  |  | 1 |  |
| 2 | МУЗ "Городская больница №2" | 2009 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | МУЗ "Городская инфекционная больница" | 2009 |  | 1 |  |  |
| 4 | МУЗ "Городская больница №1" | 2009 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| 1 | МУЗ "Городская поликлиника" | 2010 | 1 |  |  |  |
| 2 | МУЗ "Городская больница №3" поликлиника | 2010 | 1 |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская поликлиника" 10 микрорайон | 2010 | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 3 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Комитет социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2009 |  |  |  | 1 |
| 2 | Комитет социальной защиты населения (Рудничный отдел) | 2009 |  |  |  | 1 |
| 3 | Комитет социальной защиты населения (Центральный отдел) | 2009 |  |  |  | 1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3 |
|  | ВСЕГО по учреждениям |  | 23 | 3 | 36 | 3 |

Г Р А Ф И К

установки приборов учета расхода тепловой энергии

по муниципальным учреждениям г.Прокопьевска

| № п/п | Наименование учреждений | Год установки приборов | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа№1 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Школа№2 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Школа№9 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Школа№12 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Школа№14 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Школа№18 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Школа№24 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Школа№25 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Школа№26 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Школа№28 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Школа№29 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Школа№30 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Школа№31 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Школа№32 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Школа№35 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Школа№45 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Школа№57 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Школа№59 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Школа№62 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | Школа№63 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Школа№66 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | Школа№68 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Школа№69 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 24 | Дет.сад№2 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Дет.сад№5 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Дет.сад№9 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Дет.сад№10 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Дет.сад№22 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Дет.сад№27 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 30 | Дет.сад№28 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 31 | Дет.сад№56 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | Дет.сад№110 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 33 | Дет.сад№111 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 34 | Дворец тв-ва | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 35 | Дом тв-ва | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 36 | ЦДО | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | дюсш№3 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Интернат№1 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Интернат№2 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Интернат№3 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Интернат№4 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Интернат№642238,2 | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Дет.дом№2 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Дет.дом№5 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Дет.дом№6 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 46 | Дет.дом№7 | 2009 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 19 | 14 |  |  |
| 1 | Школа№3 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Школа№6 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Школа№7 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Школа№10 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Школа№11 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Школа№15 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Школа№16 | 2010 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Школа№17 | 2010 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Школа№71 | 2010 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | Школа№70 | 2010 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Дет.сад№4 | 2010 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | дет.сад№40 | 2010 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | дет.сад№100 | 2010 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | ПХО | 2010 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | - | 7 | 7 |  |  |
| 1 | Школа№51 | 2011 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Школа№54 | 2011 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Дет.сад№81 | 2011 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Дет.сад№101 | 2011 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | - | - | 4 |  |  |
| 1 | Школа№36 | 2012 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Школа№13 | 2012 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Дет.сад№96 | 2012 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Дет.сад№105 | 2012 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Дет.сад№103 | 2012 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 13 | 26 | 30 |  |  |
| «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская больница№1" | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | МУЗ "Городская инфекционная больница" | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская больница№2" | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Городская больница№3" | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | МУЗ "Городская поликлиника" Детская поликлиника | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | МУЗ "Детская городская больница" стационар | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | ОВП 10-й микрорайон | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | МУЗ "Городская больница№1"(прачечная) | 2009 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |
| 1 | МУЗ "Городская больница№3" стационар №2 | 2011 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | МУЗ "Городская больница№4" | 2011 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | МУЗ "Городская больница№3" поликлиника №3+ЦСО | 2011 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника №1 | 2011 |  | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 3 | 5 | 4 |  |  |
| «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУ СК "Снежинка" | 2009 |  |  | 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 |  |  |
| «УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДК им.Маяковского | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ДК «Северный Маганак» | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | ДК «Ясная Поляна» | 2009 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | ДК «Шахтостроителей» | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ДК «Красная Горка» | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | ДМШ № 10 | 2009 |  |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| «Комитет социальной защиты населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2009 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних (ул.Волжская,8а) | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних (ул.Волжская,12) | 2009 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Комитет социальной защиты населения | 2009 |  |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | ВСЕГО по учреждениям |  | 20 | 33 | 40 |  |  |