ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(шестая сессия)

Решение № 123

г. Прокопьевск                                                                                              27.02.2009

Об утверждении адресной Программы по установке приборов учета, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета в многоквартирных домах города Прокопьевска на 2009-2012 годы

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить адресную Программу по установке приборов учета, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета в многоквартирных домах города Прокопьевска на 2009-2012 годы (прилагается).

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                          В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 27.02.2009 № 123

Адресная

Программа

по установке приборов учета, предусматривающей поэтапный

переход на отпуск ресурсов

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии

с показаниями общедомовых приборов учета в многоквартирных домах

города Прокопьевска

на 2009-2012 годы

Паспорт программы

| ##### Наименование Программы | ##### Адресная Программа по установке приборов учета, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета в многоквар-тирных домах города Прокопьевска на 2009-2012 годы. |
| --- | --- |
| ##### Основание для разработки Программы | ##### В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| ##### Заказчик, директор Программы | ##### Администрация города Прокопьевска, ##### заместитель Главы города по ЖКХ Исупова Р.Н. |
| ##### Разработчик Программы | ##### МУП «Городское управление жизнеобеспечения» |
| ##### Цели и задачи Программы | ##### Получение наибольшей эффективности от внедрения мероприятий по учету и энергосбережению в ЖКХ; ##### Улучшение качества услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго и теплоресурсов; Снижение потерь в сетях водоснабжения, тепло снабжения и энергоснабжения; Сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов потребителей |
| ##### Сроки реализации Программы | ##### 2009-2012 годы |
| ##### Перечень мероприятий | ##### 1. Организация системы учета использовании холодной, горячей воды и энергетических ресурсов. ##### 2. Установка приборов учета за потребляемую холодную, горячую воду, тепловую и электрическую энергию. ##### 3. Рационализация методов эксплуатации существующего оборудования путем внедрения новых технических решений. 4. Повышение контроля и ответственности за энергосбережением. |
| ##### Исполнитель Программы | ##### МУП «Городское управление жизнеобеспечения» |
| ##### Объемы и источники финансирования, тыс.руб. | Всего по Программе предусмотрено на 2009-2012 годы - 177 119,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 151 458,0 тыс. рублей местный бюджет - 16 830,0 тыс. рублей ##### все источники финансирования ##### по 185-ФЗ - 8 831,0 тыс. рублей. |
| ##### Система организации контроля за испол-нением Программы | Обязательная отчетность «Исполнителя» перед «Заказчиком» и «Разработчиком» |

Пояснительная записка

Анализ исходного состояния проблемы.

Одной из главных задач в деятельности жилищно-коммунального хозяйства в период реформирования является изыскание путей для снижения затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии. В современных условиях только за счет внедрения энергосберегающих технологий можно получить ощутимые результаты по снижению затрат на производство услуг.

Предприятия ЖКХ с 2004 года ведут активную работу по внедрению энергосберегающих  технологий. Кроме того, ежегодно в программах  по энергосбережению ведется установка приборов учета на холодное и горячее водоснабжение ветеранам войны и труженикам тыла.

Для продолжения работ по установке приборов учета на холодное, горячее водоснабжение и установке приборов для сбережения энергоресурсов разработаны мероприятия, которые позволят в течение 2009-2012 г.г. сэкономить энергоресурсы.

Закрытие котельных, встроенных в жилые дома, значительно улучшает экологическую обстановку, сокращает выбросы в атмосферу, во дворы не заезжают большегрузные автомобили, которые раньше завозили уголь и вывозили шлак, улучшились условия проживания людей в этих домах.

Для снижения потерь энергоресурсов при транспортировке теплоносителя и холодной воды в ходе подготовки жилья и котельных к зиме 2008-2009 гг. заменены 9,1 км тепловых сетей, из них изолированы ППУ около 1,0 км. Заменили сетей холодного водоснабжения около 17 км, установлены приборы учета холодной и горячей воды в 52 жилых домах (согласно адресной программе -2008).

Экономический эффект за 2008 год составит около 2,5 млн. рублей в год.

Для улучшения качества горячего водоснабжения в котельных и бойлерных с 2005 года внедряются пластинчатые теплообменники вместо устаревших металлоемких – кожухотрубных. Из 74 теплообменников установлено 20 штук.

Кроме этого, в бойлерных и котельных на насосных установках внедряются частотные преобразователи, что обеспечивает уменьшение потребления электроэнергии на 40 %. Работа по их установке продолжается.

Ликвидация маломощных, нерентабельных котельных, замена ветхих тепловых и водопроводных сетей, установка приборов учета дала возможность сократить потребление:

угля – с 550 тыс. тонн в 2004 году до 420 тыс. тонн в 2008 году;

воды – с 6,9 млн. м3 в 2004 году до 4,1 млн. м3 в 2008 году.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями и задачами настоящей Программы являются:

- внедрение на предприятиях ЖКХ мероприятий, технологий, организационных мер для снижения затрат по холодной и  горячей воде, отоплению и электроэнергии;

- производство тепловой энергии с наибольшей эффективностью и доставка ее потребителю с наименьшими потерями;

- улучшение качества услуг со снижением нерационального использования энерго и теплоресурсов;

- снижение потерь в сетях водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения;

- сокращение стоимости единицы тепловой энергии и расхода холодной и горячей воды без ущемления интересов потребителей.

3. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы.

В связи с проведением реформы ЖКХ, остро стоит вопрос с поиском дополнительных резервов в производстве и доставке тепловой энергии, снижение потерь холодной и горячей воды. Энергосбережение является проблемой не только технической и финансовой, но и организационной. Решение этих задач позволит значительно улучшить уровень качества коммунальных услуг населению.

Поиск резервов включает следующие основные направления:

1. Организация системы учета поставляемой и потребляемой холодной, горячей воды и энергетических ресурсов;

2. Установка приборов учета за потребляемую холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию;

3. Рационализация методов эксплуатации существующего оборудования путем внедрения новых технических решений;

4. Повышение контроля и ответственности за энергосбережением.

3.1. Учет поставляемой и потребляемой энергии и энергетических ресурсов.

Внедрение приборов учета, в частности на холодном водоснабжении, в ЖКХ нашего города началось в 90-х годах.  Всего в МУП «ГУЖ» - 2113 дом с холодным водоснабжением, из них 174 дома оснащены приборами учета холодной воды.

В 2009 году в жилых домах планируется продолжить работы по установке общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения. На 01.01.2009 установлены 10113 водомеров холодного и горячего водоснабжения в 5156 квартирах муниципального жилого фонда, из них 714 водомеров в 369 квартирах - бесплатно по областной программе льготным бюджетникам и 1200 водомеров в 600 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Программа по установке приборов учета в квартирах тружеников тыла подходит к концу. На 10.01.2009 установлены 1702 прибора холодного и горячего водоснабжения в 742 квартирах тружеников тыла.

В ходе проведенного анализа потребления воды жителями квартир с водосчетчиками выявлено, что средний фактический расход холодной воды на одного человека составил 70-90 литров в сутки при норме 180 литров в сутки.

Все 99 котельных теплоснабжающих предприятий города снабжены водомерами.

3.2. Модернизация тепловых источников путем

реконструкции котельного  оборудования

Опыт различных фирм по внедрению современного оборудования на объектах ЖКХ показывает, что использование преобразователей частоты на насосных установках обеспечивает: уменьшение энергопотребления на 40 %; повышение надежности и увеличение межремонтных циклов в 1,5-2 раза; экономию электроэнергии, экономию воды за счет уменьшения существующих утечек и аварий на сетях.

Замена существующего оборудования котельных и бойлерных на современное, энергосберегающее предполагает обеспечить автоматическое поддержание заданного напора горячей воды, независимо от разбора, обеспечивая при этом экономичный режим работы насосов, большую сохранность запорной арматуры.

Ликвидация малых котельных с переводом потребителей на более мощные котельные позволит значительно снизить расход топлива на выработку тепловой энергии, сократить транспортные расходы на перевозку топлива.

Контроль за показаниями  приборов учета расход холодной и горячей воды позволяет своевременно принять меры по устранению причины перерасхода воды.

4.  Организация управления Программой

и контроль над  ходом ее реализации

Контроль над реализацией Программы осуществляют Заказчик Программы – Администрация города Прокопьевска, заместитель Главы города по ЖКХ Р.Н.Исупова.

Разработчик Программы - МУП «ГУЖ» предоставляет Администрации города Прокопьевска  отчет о выполнении Программы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                    Г. Миллер