ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

(четвертая сессия)

Решение № 66

г. Прокопьевск                                                                                             19.12.2008

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной Программы по развитию электрических сетей

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной Программы по развитию электрических сетей (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по  местному самоуправлению и правопорядку (А.Гармаш), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов   		                                        Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска		     	                                                  В. Гаранин

Приложение к  решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 19.12.2008 № 66

Техническое задание

на разработку инвестиционной Программы

ООО «Кузбасская электросетевая компания»

по развитию электрических сетей  города Прокопьевска

на 2009 год

1. Основания для разработки технического задания

Настоящее техническое задание разработано во исполнение Федерального Закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает задание на разработку среднесрочной инвестиционной Программы по развитию и техническому перевооружению городских электрических сетей на 2009 год.

Инвестиционная Программа развития электрических сетей города Прокопьевска разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального комплекса города на основании следующих документов:

1.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

1.2. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

1.3. комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования «город Прокопьевск», утвержденной решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 02.10.2007 № 321.

2. Обоснование необходимости, цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной Программы

В условиях роста экономики и массового строительства на территории города Прокопьевска необходимо увеличение мощности объектов, используемых в сфере электроснабжения города Прокопьевска.

Целью разработки инвестиционной Программы ООО «Кузбасская электросетевая  компания»  по  развитию  электрических  сетей   напряжением 0,4-6-10 кВ на  2009 год является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Прокопьевска и создания технических условий по обеспечению перспективных электрических нагрузок для объектов нового строительства. Одним из критериев наличия технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям ООО «Кузбасской электросетевой компании» является отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым производится технологическое присоединение.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на услуги по передаче электрической энергии, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, что требует значительных материальных и финансовых затрат.

Основной задачей разработки и реализации инвестиционной Программы является увеличение мощности объектов, используемых в сфере электроснабжения города Прокопьевска, находящихся  в зоне обслуживания ООО «Кузбасская электросетевая компания» (далее также объекты электроснабжения) для обеспечения возможности технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Кузбасская электросетевая компания» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

3. Требования к инвестиционной Программе

3.1. Инвестиционная Программа должна содержать:

анализ существующего состояния объектов, используемых в сфере электроснабжения города Прокопьевска, находящихся в зоне обслуживания ООО «Кузбасская электросетевая компания»;

обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной Программы (далее также мероприятие);

описание каждого мероприятия с указанием сроков его реализации, указанием целей, которые досчитаются при реализации мероприятия;

объем финансовых потребителей, необходимых для реализации каждого мероприятия и инвестиционной Программы в целом, в том числе по годам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной Программы, определяются на основании финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия инвестиционной Программы, с учетом изменения стоимости товаров, работ и услуг в соответствующих периодах реализации мероприятий.

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, представляется в виде укрупненного расчета сметной стоимости реализации мероприятий.

Инвестиционная Программа должна соответствовать документам территориального планирования, а также учитывать прогнозируемые объемы жилищного, промышленного и иных видов строительства.

4. Состав инвестиционной Программы

Раздел 1. Программа развития электрических сетей 0,4 – 6 - 10  кВ города Прокопьевска в зоне обслуживания ООО «Кузбасская электросетевая компания».

Определение объемов нового строительства, расширение и реконструкции сетей 0,4-6-10 кВ, включая объемы нового строительства сетей взамен действующих.

В данной главе выполнить предпроектную разработку строительства новых электрических сетей в районах перспективной застройки и реконструкции действующих электрических сетей 0,4-6-10 кВ с учетом необходимости замены трансформаторных подстанций, не удовлетворяющих требованиям нормативно-технической  документации, кабельных линий 0,4-6-10 кВ с недостаточной пропускной способностью, неудовлетворительной изоляцией и подверженных электрохимической коррозии, и прочего электрооборудования, выработавшего ресурс.

Провести анализ объема указанных работ и оценку сроков проектирования, строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию новых энергообъектов.

Раздел 2. Оценка инвестиций на развитие электрических сетей ООО «Кузбасская электросетевая компания» и системы электроснабжения города Прокопьевска.

2.1.	Разработка  Программы   реконструкции   и   нового   строительства электросетевых объектов с выделением этапов их приоритетности и очередности строительства.

В составе данной главы при разработке Программы реконструкции и строительства электросооружений использовать материалы предприятия по планам капитального строительства и ремонта,  анализа работы действующих электрических сетей с учетом повышения надежности, качества электроснабжения, снижения аварийности и непроизводительных затрат.

2.2. Оценка удельной стоимости затрат на подключение единицы электрической мощности по каждому вновь вводимому или реконструируемому объекту.

В данной главе проанализировать объем работ в составе Программы, величину материальных затрат на проектирование и строительство электросооружений с учетом укрупненной оценки капитальных вложений по этапам и очередности строительства, определить удельную величину затрат и стоимость присоединения электрической мощности согласно разработанной программы.

2.3. Расчет надбавки к тарифам ООО «Кузбасская электросетевая компания» на отпуск электрической энергии потребителям для реализации инвестиционной Программы. Описание эффективности предлагаемых мероприятий. Определение источников финансирования.

В данной главе привести методику расчета надбавки к тарифам ООО «Кузбасская электросетевая компания» на отпуск электрической энергии потребителям с обоснованием и необходимыми пояснениями, выполнить анализ эффективности предложенных мероприятий (с указанием достигаемых эффектов) и расчет финансово-экономических показателей.

5. Мероприятия инвестиционной Программы.

Мероприятия по проектированию и строительству объектов электроснабжения:

5.1. 210-квартирный жилой дом № 16а микрорайон № 10:

5.1.1. Проектирование и строительство ТП с трансформаторами 630 к ВА;

5.1.2. В РУ-10кВ РП-6 установка 2 ячеек КСО-285;

5.1.3. От РП-6 до проектируемой ТП прокладка двух кабельных линий КЛ-10 кВ.

5.2. 120-квартирный жилой дом № 38, 39 с встроенным магазином микрорайон № 6:

5.2.1. Проектирование и строительство ТП-10/0,4 с установкой трансформаторов до 630 кВА;

5.2.2. В РУ-10кВ ТП-724 и ТП-728 установка ячейки КСО-366;

5.2.3. Монтаж кабельных линий КЛ-10кВ от ТП-721 до ТП-10/0,4, от ТП-728 до ТП-10/0,4.

5.3. 140-квартирный жилой дом № 37 микрорайон № 10:

5.3.1. Установка трансформатора 630 кВА;

5.3.2. Монтаж кабеля 10 кВ от РП-6 до ТП-941;

5.3.3. Установка в РП-6 ячейки КСО-285, камеры КСО-336.

5.4. 48-квартирный жилой дом №46 АБ микрорайон № 6:

5.4.1. В РУ-0,4кВ ТП-728 установка 2 ячеек ЩО-70-1-03.

5.5. 120-квартирный жилой дом поселок Северный Маганак:

5.5.1. В ТП-252 замена трансформаторов 400 кВА на 630 кВА – 2 шт.;

5.5.2. Строительство ВЛ-6кВ от опоры № 4 фидер 6-7-Р до ТП-252;

5.5.3. Установка в ТП-252 ячеек ЩО-40-45-2 шт., ЩО-70-71-1 шт.

Жилой квартал 4а ул. Институтская:

В связи  с предельной загрузкой трансформаторных мощностей на ПС35/6 кВ № 6 (район ПФЗ) и на ПС35/6 кВ № 34 (район ЦГБ) ОАО «Прокопьевскэнерго» прекращает выдачу ТУ на производство новых технологических подключений.

В настоящее время технические условия  находятся в работе по следующим объектам: многоквартирные двухэтажные жилые дома поселок Красный Углекоп квартал 4а/1, 4а/2; каркасно-ригельный дом № 43 микрорайон № 10; 80-квартирный жилой жом в юго-западной части микрорайона № 1; малоэтажная застройка поселок Ясная Поляна (45-ти кв.ж/дом, 45-ти кв.ж/дом, 45-ти кв. ж/дом, 36-ти кв. ж/дом);  детский сад на 220 мест микрорайон № 10; торговый развлекательный центр пр.Строителей; строительство ЗАГСа на площадке 60 м на запад от жилого дома по ул. Жолтовского, 5.

6. Порядок разработки и утверждения инвестиционной Программы

6.1. Инвестиционная Программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6.2. Инвестиционная Программа должна быть разработана и представлена в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов   		                                        Г. Миллер