ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

4-го созыва

## Проект решения

г. Прокопьевск                                                                                 от  ________ 2013г.

Об исполнении муниципальной  среднесрочной целевой Программы «Благоустройство территории Зенковского парка Прокопьевского городского округа на 2011-2013 годы» за 12 месяцев 2012 года.

Заслушав информацию заместителя главы города по ЖКХ и благоустройству Р.Н.Исуповой об исполнении муниципальной среднесрочной целевой Программы «Благоустройство территории Зенковского парка Прокопьевского городского округа на 2011-2013 годы», утвержденной решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов 28.10.2010 №495 (в редакции от 28.02.2012 №813), за 12 месяцев 2012 года

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

- Информацию об исполнении муниципальной среднесрочной целевой Программы «Благоустройство территории Зенковского парка Прокопьевского городского округа на 2011-2013 годы», утвержденной решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов 28.10.2010 №495  (в редакции от 28.02.2012 №813), за 12 месяцев 2012 года принять к сведению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (Л.Кобзева), по местному самоуправлению и правопорядку (Г.Динкель), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту и связи (А.Юсупов), по вопросам предпринимательства, инноваций и имущественным отношениям (М.Хуснулина).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                         Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                          В. Гаранин

Информация

об исполнении муниципальной среднесрочной целевой Программы

«Благоустройство территории Зенковского парка Прокопьевского

городского округа на 2011-2013 годы»,  утвержденной решением

Прокопьевского городского Совета народных депутатов

28.10.2010 №495  за 12 месяцев 2012 года.

Программой по благоустройству Зенковского парка предусмотрено выполнить в 2012 году асфальтирование пешеходных дорожек и строительство линии уличного освещения вдоль берега.

За двенадцать месяцев 2012 года на благоустройстве парка освоено 9 073 360, 9 руб.:

- продолжена работа по очистке территории парка от бытового и строительного мусора, валежника, поросли;

- выполнены работы по асфальтированию пешеходных дорожек на территории парка;

- вдоль береговой зоны построена пешеходная аллея, на которой размещены садовые диваны и урны;

- завершено строительство линии уличного освещения;

- продолжены работы по укреплению берега пруда бетоном;

- благоустроены сквер «Влюбленных» и сквер «Памяти»;

- выполнена реконструкция монумента павшим воинам;

- вдоль пешеходных дорожек установлены урны.

Работы по благоустройству любимой горожанами зоны отдыха будут продолжены и в 2013 году.

Заместитель главы города                                                              Р.Н. Исупова

Исполнила:Г.В. Сидоренко

Тел:62-71-18