ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

3-го созыва

(шестьдесят третья сессия)

Решение № 599

г. Прокопьевск                                                                                               24.09.2008

Об утверждении Программы развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Устава города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить Программу развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы в пределах средств на соответствующий период (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (О.Зверева), по местному самоуправлению (Ф.Гайсин), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                       Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                           В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 24.09.2008 № 599

Программа

развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

в городе Прокопьевске на 2009-2011 годы

1. Анализ исходного состояния проблемы.

Общая протяженность водопроводных сетей  около 500 км.

Внутриквартальные сети в разных районах города построены в 1950 е- 1960-е годы. Основные потребители в настоящее время – население и бойлерные, подающие горячую воду населению. По причине износа ежегодно на водоводе происходит от 2 до 4 серьезных повреждений. Основной характер  повреждений - поверхностная коррозия металла.

Кроме того, для обеспечения нормального водоснабжения высокоэтажной застройки необходимо предусмотреть проектирование и строительство резервуаров чистой воды, насосных подстанций, районных подкачек для сглаживания гидравлического режима сети во время прямого разбора бойлерными при подаче горячей воды.

Основное  строительство  водопроводных  сетей  проводилось в 50-60-е годы,  поэтому  техническое  состояние  сетей   крайне  неудовлетворительное  и  влечет  за  собой  рост  аварий.  Устройство  свалок,  мусора,  шлаков  приводит  к  коррозии водопроводов.  Поэтому  замена  труб в поселках Ясная Поляна, Высокий, Красная Горка и Северный Маганак    поможет  решить  проблему  водоснабжения данных районов.   Замена ветхого участка технического водовода в районе Тыргана повысит надежность работы водопроводной сети и непосредственно котельной №6 во время отопительного сезона. Замена водовода от Гидроузла до узла №1а поможет повысить надежность работы водопроводной сети и улучшить водоснабжение жителей многоэтажных домов.

Реконструкция напорного коллектора от насосной станции ГПТУ № 16 по ул. Охотской решит проблему подтопления частного сектора канализационными стоками и негативного воздействия на окружаю среду.

2. Цели и задачи Программы.

Настоящая программа «По развитию и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения  на 2009-2011г.г.» направлена на:

- Обеспечение населения города питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества;

- Рациональное использование водных объектов, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности;

- Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города.

Для достижения выше поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- Усиление контроля за соблюдением режимов хозяйственной деятельности;

- Рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса города, сокращение непроизводительных потерь;

4. Внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения.

3. Механизм осуществления Программы.

Программа «По развитию и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения  на 2009-2011 г.г.» разработана в соответствии с планом финансирования ЖКХ г.Прокопьевска.  Реализация  Программы  осуществляется через финансирование из областного бюджета и за счет средств капитального ремонта в доле тарифа (квартирная плата).

Мероприятия по реализации программы согласуются с ОАО «ПО Водоканал», вводятся в план их производственно- хозяйственной деятельности на соответствующий период времени. По истечении сроков выполнения, ОАО «ПО Водоканал» обязан предоставить отчет о выполненной работе. Текущее управление программой осуществляет МУП «Городским управлением жизнеобеспечения».

По окончании каждого месяца, собранная информация анализируется, составляется отчет для вышестоящих организаций. При необходимости вносятся коррективы в работы по реализации программы. В конце календарного года создается обобщенный отчет о проделанной работе, который предоставляется  в городской Совет народных депутатов и в Администрацию города.

4.  Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации.

Контроль за реализацией программы осуществляют Заказчик программы –Администрация города Прокопьевска, Прокопьевский городской Совет народных депутатов, заместитель Главы города по ЖКХ Р.Н.Исупова.

Разработчик программы - МУП «ГУЖ» представляет Заказчику в Прокопьевский городской Совет народных депутатов отчет о выполнении программы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Приложение №1 к программе

Мероприятия

по реализации программы развития и реконструкции систем

водоснабжения и водоотведения в городе Прокопьевске на 2009-2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр мм | Сроки реализации | Протяженность м | Средства «Водоканала» тыс.руб | Областные средства тыс.руб | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена внутриквартальных сетей района Тыргана, Ясной Поляны | 150 110 | 2009 | 4000 |  | 12155,1 |  |
| 2 | Замена внутриквартальных сетей района Ясной Поляны,Тыргана | 150 110 | 2009 | 2500 |  | 9633,9 |  |
| 3 | Замена водопровода по ул.Никифорова методом продавливания | 300 | 2009 | 250 |  | 6000,0 |  |
| 4 | Замена водовода от пр.Строителей,5до бойлерной №1 | 150 | 2009 | 250 | 1973,3 |  |  |
| 5 | Замена внутриквартальных сетей района Ясной Поляны, Тыргана | 63 | 2009 | 4000 | 3616,1 |  |  |
| 6 | Замена водовода от пр.Строителей,3 до ул.Гайдара | 300 | 2010 | 2500 | 1816,6 |  |  |
| 7 | Замена водовода от ул.Обручева до ул.Гайдара | 300 | 2010 | 550 | 2069,0 |  |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей в районе п.Высокий | 250 | 2010 | 1000 |  | 6681,6 |  |
| 9 | Замена водовода в районе Ждановских гаражей | 300 | 2010 | 400 | 1505,0 |  |  |
| 10 | Замена участка технического водовода | 500 | 2010 | 500 |  | 16449,4 |  |
| 11 | Замена водовода по пр.Строителей от 10 мкр. до 4 мкр. | 500 | 2010 | 500 | 6205,5 |  |  |
| 12 | Замена водоводов в п.Сев.Маганак, Кр.Углекоп | 63 | 2010 | 2500 | 1805,5 |  |  |
| 13 | Замена водоводов в п.Сев.Маганак, Высокий | 110 | 2010 | 1500 | 1941,6 |  |  |
| 14 | Замена водовода по ул.Кутузова | 500 | 2010 | 970 | 4100,0 |  |  |
| 15 | Замена водовода от Гидроузла до узла №1А | 600 | 2010 | 800 |  | 20000,0 |  |
| 16 | Реконструкция напорного коллектора от НС до ГПТУ №16 | 500 | 2010 |  | 6300,0 |  |  |
| 17 | Замена водовода от узла №28 до узла №31 по ул.Новоселовка | 400 | 2011 | 9500 |  | 40000,0 |  |
| 18 | Замена водовода от узла №10 до камеры №6 по пр.Строителей | 600 | 2011 | 2500 | 10549,6 |  |  |
| 19 | Всего: в т.ч. 2009 г 2010 г 2011 г |  |  |  | 41882,2 5589,4 25743,2 10549,6 | 110920,0 27789,0 43131,0 40000,0 |  |

*Направлено на рассмотрение для включения в среднесрочную региональную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области на 2009-2011 гг».

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                                                                                   Г. Миллер