ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

3-го созыва

(шестьдесят третья сессия)

Решение № 600

г. Прокопьевск                                                                                              24.09.2008

Об утверждении Программы «Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства города Прокопьевска на 2009-2011 годы»

На основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Утвердить Программу «Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства  города Прокопьевска на 2009-2011 годы» (прилагается).

2. Финансирование определить в пределах утвержденного лимита бюджетных ассигнований жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2011 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: планово-бюджетный (Н.Адамова), контрольно-правовой (О.Зверева), по местному самоуправлению (Ф.Гайсин), по социальной политике (Н.Тарасова), по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству (А.Юсупов).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                      Г. Миллер

Глава

города Прокопьевска                                                                      В. Гаранин

Приложение к решению

Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 24.09.2008 № 600

Программа

«Подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства

города Прокопьевска на 2009-2011 годы»

Паспорт программы

##### Наименование программы	Подготовка к зиме ЖКХ  г. Прокопьевска на

##### 2009-2011 годы.

##### Основание для разработки 	Для разработки проекта бюджета города

##### Программы	Прокопьевска на очередной финансовый год и плановый период 2009-2011г.г.

Распоряжение Администрации г.Прокопьевска от 16.06.2008 № 1430-р «О подготовке жилищного фонда. Котельных, тепловых сетей и объектов коммунального и социального назначения к работе в зимних условиях 2008-2009г.г.

Постановление Администрации Кемеровской области от 29.03.2000  №22 «О порядке разработке и реализации целевых программ развития отраслей экономики и социально-экономического развития территорий Кемеровской области»

Заказчик, директор 	Администрация  города Прокопьевска,

программы	директор программы  заместитель Главы города по ЖКХ Р.Н.Исупова

Разработчик программы	МУП «Управляющая компания Прокопьевский коммунальный комплекс»

Цели и задачи программы	Обеспечение нормальных условий жизнеобеспечения населения, снижение себестоимости, с дальнейшим переходом отрасли на самоокупаемость

Сроки реализации 	2009 - 2011 годы

программы

##### Перечень    мероприятий	1. Ликвидация маломощных котельных

2. Внедрение энергосберегающих

технологий

##### 3. Подготовка к зиме

Исполнители	МУП «Управляющая компания Прокопьевский

программы	коммунальный комплекс»

##### Объемы  и источники	Всего по программе предусмотрено

финансирования, тыс.руб.	 на 2009 год	- 172 359  тыс.руб.

в том числе

бюджетные ассигнования

областной бюджет              	94 800 тыс.руб.

местный бюджет              	12 984 тыс.руб.

собственная доля предприятий 64 575 тыс.руб.

на 2010 год	- 127 646  тыс.руб.

в том числе

бюджетные ассигнования

областной бюджет              	44 800 тыс.руб.

местный бюджет              	7 984 тыс.руб.

собственная доля предприятий 74 862 тыс.руб.

на 2011 год	- 141 410  тыс.руб.

в том числе

бюджетные ассигнования

областной бюджет              	44 800 тыс.руб.

местный бюджет              	7 984 тыс.руб.

собственная доля предприятий 88 626 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 	Повышение качества предоставления

результаты реализации 	коммунальных услуг, улучшение

программы	экологической обстановки в городе,

сокращение потерь тепловой энергии

в процессе производства и

транспортировки до потребителя.

Организация	Контроль за реализацией программы

контроля за исполнением          осуществляют:

программы	Администрация города Прокопьевска,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

1. Анализ исходного состояния проблемы.

В программу «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2008 год» включены мероприятия, обеспечивающие потребление жилищно-коммунальных услуг населением социальных нормативов потребления, а также надежность и экологическую безопасность предоставляемых услуг.

Жилищный фонд города составляет 4,6 млн.кв.м, в том числе муниципальный – 3,1 млн.кв.м.

Жилищными организациями выполняются работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, как в повседневной работе, так и в период подготовки жилья к зиме.

Город Прокопьевск одним из первых вошел в программу адресной поддержки на проведение капитального ремонта согласно Федеральному закону от 21.07.07 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Согласно адресной программе в городе ведется комплексный капитальный ремонт 52-х многоквартирных жилых домов на общую сумму 102,2 млн.рублей.

Кроме того помимо определенных законом работ по капитальному ремонту, за счет средств города в этих домах выполняется ремонт подъездов, демонтаж аварийных и установка новых козырьков над входами в подъезды, установка металлических подъездных и входных в подвальные помещения дверей, ремонт наружных сетей водо-, и теплоснабжения (вводы в дом), благоустройство придомовых территорий, на что затрачено около 7 млн.рублей.

ЖЭКи с участием жителей благоустраивали территории дворов, участвовали в общегородских конкурсах: «На лучший двор, подъезд, дом». Становится традицией устройство снежных городков и хоккейных площадок во дворах домов с участием жителей.

До 2008 года в условиях недостаточного финансирования не выполнялась нормативная потребность по капитальному ремонту жилищного фонда, наиболее сложная ситуация это ремонт аварийных козырьков входа в подъезды, над балконами и балконных плит. В этом году из областного бюджета выделены средства для проведения аварийно-восстановительных работ на балконах и подъездных козырьках жилых зданий в сумме 1578 тыс.руб.

В рамках мероприятий по борьбе с терроризмом, проводятся антитеррористические мероприятия. На всех коммунальных предприятиях созданы внештатные рабочие группы по противодействию терроризму. Проведена внеочередная комплексная проверка антитеррористической защищенности жилых зданий от двух и более этажей.

Теплоснабжение. Отопление жилищного фонда и объектов соцкультбыта города в отопительном сезоне 2007-2008г.г. обеспечивало 109 котельных, в том числе:

муниципальные котельные  - 100 шт.

ведомственные                      -   9 шт.

В период подготовки к зиме 2008-2009г.г. закрыто 2 котельных: № 69 (Тырган), 88 (Березовая роща).

В новом отопительном сезоне 2008-2009г.г. жилфонд и  объекты соцкультбыта  будут отапливать  105 котельных, в том числе:

98 муниципальных   и   7  ведомственных.

По состоянию на 01.09.2008 года 98 муниципальных котельных, мощностью 819,5 Гкал/час отапливают 1164 жилых домов с центральным отоплением, объекты здравоохранения, образования, культуры.

Протяженность тепловых сетей 306,9 км в 2-х трубном исполнении с процентом износа 46,1, в том числе 12,8 км находится в ветхом состоянии.

Из общего числа котельных

- 13 механизированных котельных № 5, 6, 66, 48, 59, 76, 31, 22, 25, 114 (Электромашина), 104 (Экспериментального завода), 47 (РТП), 102 (Табачная фабрика) оборудованы котлами общей производительностью 240,1 Гкал/час;

- на 28 котельных установлены котлы типа ВКС – 120, НРс – 18, производительностью от 3 – 20 Гкал/час;

- на 57 котельных установлены котлы типа НРс – 18, производительностью до 3-х Гкал/час. Из них 14 котельных, встроено в жилые дома и находятся в санитарно-защитных зонах. Это малоэффективные котельные, с ручным обслуживанием, без газоочистки и водоподготовки, что создает ряд проблем для жителей и для города в целом.

7 котельных сторонних организаций отапливают 41,0 тыс. кв. метров общей площади жилого фонда, что составляет 1% от общей отапливаемой площади жилья.

Выполнение капитального ремонта за период 2002-2007г.г. составляет:

тыс.руб.

| Выполнение капитального Ремонта котельных и тепловых сетей | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 51176 | 57 370 | 52 960 | 68 412 | 79 530 | 76 349 |
| Факт | 48672 | 43 966 | 38 841 | 81 003 | 142 501 | 91 492 |

2. Цели и задачи программы.

Цель программы:

- Обеспечение нормальных условий жизнеобеспечения населения.

- Снижение себестоимости оказываемых  услуг.

- Рациональное использование водо-топливно-энергетических ресурсов.

- Улучшение экологической обстановки.

Для достижения выше поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Капитальный ремонт жилищного фонда.

- Капитальный ремонт тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

- Реконструкция котельных.

- Внедрение энергосберегающих технологий.

- Ликвидация маломощных котельных.

3. Перечень мероприятий и работ по реализации программы.

Программа «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2009-2011 годы» включает в себя мероприятия по закрытию маломощных котельных, энергосбережению, подготовке объектов ЖКХ к зиме, и состоит из следующих разделов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий |  | 2009 год |  |  |  | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |
|  |  |  | в т.ч. источники финансирования |  |  |  | в т.ч. источники финансирования |  |  |  | в т.ч. источники финансирования |  |  |
|  |  | Всего | соб.доля пред-я | местный бюджет | областной бюджет | Всего | соб.доля пред-я | местный бюджет | областной бюджет | Всего | соб.доля пред-я | местный бюджет | областной бюджет |
| I. Ликвидация маломощных котельных № 21, 36а, 51, 55, 68, 90, 93, 95, 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие маломощных котельных (РТХ) | 804 | 804 |  |  | 5 234 | 5 234 |  |  | 5 347 | 5 347 |  |  |
|  | Закрытие маломощных котельных (ПТХ) | 6 315 | 102 | 783 | 5 430 | 5 250 | 100 | 650 | 4 500 | 5 598 | 105 | 693 | 4 800 |
|  | ИТОГО: | 7 119 | 906 | 783 | 5 430 | 10 484 | 5 334 | 650 | 4 500 | 10 945 | 5 452 | 693 | 4 800 |
| II. Внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена котельного оборудования (РТХ) | 6 388 | 6 388 |  |  | 7 027 | 7 027 |  |  | 7 730 | 7 730 |  |  |
|  | Замена котельного оборудования (ПТХ) | 2 838 | 1994 | 127 | 717 | 3 314 | 2200 | 145 | 969 | 3 534 | 2420 | 145 | 969 |
|  | ИТОГО: | 9 226 | 8 382 | 127 | 717 | 10 341 | 9 227 | 145 | 969 | 11 264 | 10 150 | 145 | 969 |
| III. Подготовка к зиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования, тепловых сетей (РТХ) | 118 970 | 45 383 | 8 087 | 65 500 | 66 788 | 48 201 | 3 087 | 15 500 | 76 856 | 58 269 | 3 087 | 15 500 |
|  | Замена и ремонт котельного оборудования, тепловых сетей (РТХ) | 12 348 | 9 904 | 291 | 2 153 | 15 337 | 12 100 | 406 | 2 831 | 17 649 | 14 755 | 363 | 2 531 |
|  | ИТОГО: | 131318 | 55 287 | 8 378 | 67 653 | 82 125 | 60 301 | 3 493 | 18 331 | 94 505 | 73 024 | 3 450 | 18 031 |
|  | ИТОГО по теплоснабжающим предприятиям: | 147663 | 64 575 | 9 288 | 73 800 | 102950 | 74 862 | 4 288 | 23 800 | 116714 | 88 626 | 4 288 | 23 800 |
|  | Ремонт жилищного фонда | 24 696 |  | 3 696 | 21 000 | 24 696 |  | 3 696 | 21 000 | 24 696 |  | 3 696 | 21 000 |
|  | ВСЕГО: | 172359 | 64 575 | 12 984 | 94 800 | 127646 | 74 862 | 7 984 | 44 800 | 141410 | 88 626 | 7 984 | 44 800 |

3.1.Ликвидация маломощных котельных

Мероприятия этого раздела включают реконструкцию котельных, что позволит закрыть мелкие, не рентабельные котельные. Кроме прямых экономических выгод (удешевления себестоимости вырабатываемого тепла, сокращение обслуживающего персонала), значительно улучшит экологическую обстановку в городе: снижение выбросов вредных веществ, снижение шума от работающего оборудования.

Это направление считается в нашем городе основным. На сегодняшний день с 2000 года закрыто 42 мелких котельных.

В 2006 году закрыто 9 шт,              в 2007 году – 5 шт,

а в 2008 году будет закрыто еще 3 котельных.

В 2009-2011г.г. планируется выполнить следующие мероприятия:

- Ликвидация котельных №21, №55 и котельных «Дома Милосердия» и «Школы №4» с переключением нагрузок на котельную №22 и котельную «Травмбольницы»

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта в районе железнодорожного вокзала осуществляется 6 котельными: 2-мя  механизированными котельными №22 «ПТХ» и Травмбольницы, 2-мя подвальными котельными №21и 55, электрокотельными школы №4 и Дома милосердия.

Механизированные котельные №22 и Травмбольницы имеют современные газоочистные сооружения, водоподготовку тепловых сетей, надежное элетроснабжение с резервированием по фидерам, закрытые угольные склады и помещения мокрого шлакозолоудаления. Тепловые сети смонтированы в 4-х трубном исполнении, что позволяет осуществлять круглосуточную подачу горячей воды населению.

Котельные №21 и 55 расположены в подвальных помещениях жилых зданий. Уголь подвозится к люкам, расположенным непосредственно под окнами квартир (котельная №55) и кабинетов травмпункта (котельная №21). В котельных высокий уровень ручного труда, параметры рабочей среды не соответствуют нормативу. Шлак от котельных вручную выносится в контейнеры, установленные во дворах домов. Газоочистка отсутствует, электроснабжение котельных не имеет резерва.

Электрокотельные школы №4 и Дома милосердия имеют высокую себестоимость выработки тепловой энергии. Состояние питающего кабеля котельной школы неудовлетворительное, резервного кабеля нет.

Программой предусматривается закрытие 4-х маломощных, нерентабельных, экологически небезопасных котельных с переключением их нагрузок на две механизированные котельные. Это потребует реконструкции котельной Травмбольницы с увеличением ее мощности на 1,6 Гкал и строительство от нее наземной 4-х трубной тепловой сети протяженностью 350 м для подключения части абонентов котельной №22. Высвобожденные мощности котельной №22 позволят переключить на нее нагрузки котельных №21, 55, школы №4 и Дома милосердия путем строительства тепловой сети протяженностью 980м.

- Ликвидация котельной № 51 (школа№51)с переключением нагрузок на котельную №31

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на  поселке Северный Маганак осуществляется 2-мя котельными: современной механизированной котельной №31 с газоочисткой и надежным элетроснабжением с резервированием по фидерам и маломощной котельной школы №51

Котельная №51 расположена на территории школьного городка, что не отвечает современным экологическим требованиям. В котельной отсутствует система газоочистки, нет угольного склада и ШЗУ. Уголь и шлак складируются дворовой территории школы. Углеподача и шлакоудаление котельной – ручное. Состояние запасной емкости исходной воды неудовлетворительное и требуется ее замена. Резервный кабель на котельную не проложен. В котельной отсутствуют элементарные бытовые условия для обслуживающего персонала.

Программой предусматривается закрытие котельной школы №51 с переключением ее нагрузки на механизированную котельную №31. Для реализации программы необходима замена подземного участка тепловой сети длиной 150 м и строительство наземной 2-х трубной тепловой сети протяженностью 193 м до школы №51.

- Ликвидация котельных № 36а (д/сад №36),  № 95 (Мечеть), № 90 (Гор.больница №4),      № 93  с переключением нагрузок на котельную № 34

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта в районе улицы Прокопьевская осуществляется 5-ю котельными: отдельностоящей  котельной №34 и подвальными котельными № 36а, 90,93,95.

Котельные расположены на территории школы, детского сада, поликлиники и мед.стационара, что не отвечает современным экологическим требованиям. В котельных отсутствует система газоочистки, нет угольных складов и ШЗУ. Уголь и шлак складируются на территории социальных объектов. Углеподача и шлакоудаление в них – ручное. Запасные емкости исходной воды отсутствуют. Резервного электроснабжения нет. В котельных отсутствуют элементарные бытовые условия для обслуживающего персонала.

Программой предусматривается закрытие котельных №№36а, 90, 93, 95 с переключением их нагрузки на котельную №34. Для реализации программы необходима реконструкция котельной №34 с установкой системы газоочистки, прокладкой резервного кабеля, устройством механизированного ШЗУ, а также строительство наземной 2-х трубной тепловой сети протяженностью 630 м до закрываемых котельных.

- Ликвидация котельной № 111 с переключением нагрузки на котельную № 80

Нагрузку котельной № 111 планируется переключить на котельную №80, для этого необходимо построить воздушную теплотрассу. Затраты на ее строительство составят 804,3 тыс.руб. Закрытие данной котельной позволит сократить потребление электроэнергии, уменьшить выбросы в атмосферу, а соответственно улучшить экологическую обстановку в данном районе.

- Ликвидация котельной № 68 с переключением нагрузки на котельную № 102

Нагрузку котельной № 68 планируется переключить на котельную №102, для этого необходимо построить воздушную теплотрассу, произвести реконструкцию насосной группы, реконструкцию электроснабжения котельной. Затраты составят 10 581,3 тыс.руб. Закрытие данной котельной позволит сократить потребление электроэнергии, уменьшить выбросы в атмосферу, а соответственно улучшить экологическую обстановку в данном районе.

В результате реализации Программы инвестирования прекращается потребление электроэнергии по закрытым котельным, объектам Управления Образования и Соцзащиты населения, снижаются выбросы в атмосферу вредных веществ, приводится в норму экологическая обстановка в зоне жилой застройки, территорий школ и объектов здравоохранения, снижаются затраты на оплату труда персонала ликвидированных котельных. В тоже время высвобождаемые трудовые ресурсы направляются на вакантные рабочие места других котельных.

Мероприятия по ликвидации маломощных котельных

|  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделение, объект | Мероприятия | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | ПТХ | Ликвидация котельных №21, №55 и котельных «Дома Милосердия» и «Школы №4» с переключением нагрузок на котельную №22 и котельную «Травмбольницы» | 4 817 | 5 234 | 698 |
| 2 | ПТХ | Ликвидация котельной № 51 (школа№51)с переключением нагрузок на котельную №31 | 1 498 |  |  |
| 3 | ПТХ | Ликвидация котельных № 36а (д/сад №36), № 95 (Мечеть), № 90 (Гор.больница №4), № 93 с переключением нагрузок на котельную № 34 |  |  | 4 900 |
| 4 | РТХ | Ликвидация котельной № 111 с переключением нагрузки на котельную № 80 | 804 |  |  |
| 5 | РТХ | Ликвидация котельной № 68 с переключением нагрузки на котельную № 102 |  | 5 234 | 5 347 |
|  | ИТОГО: |  | 7 119 | 10 484 | 10 945 |

3.2.Внедрение энергосберегающих технологий

Одной из главных задач в деятельности жилищно-коммунального хозяйства в период реформирования является снижение затрат на производство услуг для населения, на экономию угля, воды, электроэнергии.

В современных условиях только за счет внедрения энергосберегающих технологий можно получить ощутимые результаты по снижению затрат на производство услуг.

В настоящее время в структурных теплоснабжающих предприятиях эксплуатируются в основном котлы НРс-18. Эти котлы имеют низкий КПД – не более 68%. Кроме того, котлы оборудованы топками с калориферными колосниками, предназначенными для слоевого сжигания сортового угля или рядовых углей с содержанием мелочи размером менее 25 мм не более 18%. Однако, фактически поступающий уголь марки Др имеет отклонение по фракционному показателю – содержание мелочи в нем доходит до 90%, что приводит к значительному перерасходу топлива за счет повала через колосники мелкого угля.

Одним из путей решения этой проблемы является модернизация котельных, в частности,   применение топок с интенсивным  дутьем. Горение топлива в этих топках осуществляется на охлаждаемой колосниковой решетке. Воздух к решетке подается вентилятором высокого давления марки 19 ЦС или 30ЦС.

Дополнительно, к внедрению предлагается установка котлов с развитой конвективной частью с потолочными секциями с закручивающимся потоком воды с поверхностью нагрева конвективной части 56,4м2 при общей поверхности нагрева котла 91,7м2, что обеспечивает увеличение теплосъема на 15%, экономию угля и экономию колосников на устройство перекрытия котлов.

Опыт различных фирм по внедрению современного оборудования на объектах ЖКХ показывает, что использование преобразователей частоты на насосных установках обеспечивает: уменьшение энергопотребления на 40%; повышение надежности и увеличение межремонтных циклов в 1,5-2 раза; экономию воды за счет уменьшения существующих утечек и аварий на сетях.

Замена существующего оборудования котельных и бойлерных на современное, энергосберегающее предполагает обеспечить автоматическое поддержание заданного напора горячей воды, независимо от разбора, обеспечивая при этом экономичный режим работы насосов, большую сохранность запорной арматуры.

В тех бойлерных, где установлены насосы с электродвигателями одинаковой мощности, эта цель достигается путем внедрения частотных преобразователей. В бойлерных насосы укомплектованы электродвигателями различной мощности, целесообразно заменить их одной многонасосной установкой,    сохранив один из них в качестве резервного.

Эксплуатация кожухотрубных теплообменников осложняется частым выходом из строя латунных трубок, а также невозможностью очистки поверхностей теплопередачи, что влечёт за собой снижение качества снабжения теплом и горячей водой потребителей.

Надёжность и долговечность пластинчатых теплообменников подтверждена опытом работы многих теплоснабжающих организаций. Основными достоинствами их являются: коэффициент теплопередачи, который выше, чем у кожухотрубных теплообменников приблизительно в 3 – 4 раза, малые габаритные размеры, возможность их разборки и очистки низкоквалифицированным персоналом, выдерживают перепады давления до 20 кгс/см.

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

|  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурное подразделение, объект | Мероприятия | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | ПТХ | Внедрение топок интенсивного дутья | 1 407 | 1 576 | 1 718 |
| 2 | ПТХ | Замена котлов НРс-18 на котлы с конвективными блоками | 508 | 569 | 620 |
| 3 | ПТХ, РТХ | Замена насосного оборудования на энергосберегающее | 1 323 | 1 489 | 1 616 |
| 4 | РТХ | Внедрение преобразователей частоты | 788 | 883 | 962 |
| 5 | РТХ | Внедрение пластинчатых теплообменников | 5 200 | 5 824 | 6 348 |
|  | ИТОГО: |  | 9 226 | 10 341 | 11 264 |

3.3. Подготовка к зиме

При проведении капитальных ремонтов необходимо выполнять мероприятия, направленные на увеличение длительности непрерывной работы оборудования, улучшения технико-экономических показателей, а при необходимости модернизацию отдельных элементов и узлов с учетом передового опыта эксплуатации.

В жилых домах планируется проведение комплексного ремонта мест общего пользования: ремонт крыш, внутридомового оборудования, фасада, подъезды и другие конструктивны.

Особое внимание будет направленно на ремонт систем отопления и водоснабжения, ремонт аварийных балконов и козырьков входа в подъезды.

| Мероприятия по подготовке к зиме |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| № п/п | Мероприятия |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Теплоснабжающие предприятия |  |  |  |  |  |
| Рудничное теплоснабжающее хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена котлов |  | 63 872 | 19 443 | 12 413 |
| 3 | Ремонт, замена конвейеров |  | 3 021 | 2 380 | 676 |
| 4 | Ремонт, замена и монтаж вентиляторов |  | 1 347 | 1 235 | 650 |
| 5 | Ремонт, замена и монтаж дымососов |  | 2 789 | 1 716 | 1 690 |
| 6 | Ремонт, замена и монтаж насосов |  | 2 858 | 2 787 | 3 980 |
| 7 | Ремонт и замена дробилок |  | 416 |  |  |
| 8 | Ремонт, монтаж емкостей запаса воды |  | 4 641 | 3 595 | 2 854 |
| 9 | Ремонт и замена циклонов |  | 569 | 4 524 | 2 015 |
| 10 | Прочие расходы (содержание и ремонт эл.оборуд., стр.работы) |  | 9 869 | 7 254 | 14 218 |
| 11 | Замена тепловых сетей |  | 29 588 | 23 854 | 38 360 |
|  | Итого: |  | 118 970 | 66 788 | 76 856 |
| Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тепловых сетей |  | 3 912 | 4 282 | 5 212 |
| 3 | Замена и ремонт насосов |  | 521 | 600 | 600 |
| 4 | Замена дымовых труб |  | 1 250 |  |  |
| 5 | Замена и ремонт котлов |  | 2 620 | 5 250 | 6 057 |
| 6 | Ремонт конвейеров |  | 422 | 1 620 | 800 |
|  | Замена вентиляторов |  |  | 205 |  |
|  | Замена дымососов |  |  |  | 500 |
|  | Ремонт емкостей запаса воды |  |  |  | 900 |
| 7 | Прочие расходы |  | 3 623 | 3 380 | 3 580 |
|  | Итого: |  | 12 348 | 15 337 | 17 649 |
| ВСЕГО по теплоснабжающим организациям с НДС |  |  | 131 318 | 82 125 | 94 505 |
| Жилищно-коммунальное предприятие |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт внутридомового оборудования | 11 778 | 11 678 | 11 878 |
| 2 |  | Ремонт крыш | 9 051 | 9 251 | 9 151 |
| 3 |  | Ремонт конструктивных элементов зданий | 3 867 | 3 767 | 3 667 |
|  | Итого: |  | 24 696 | 24 696 | 24 696 |
|  |  | ВСЕГО ПО ЖКХ | 156 014 | 106 821 | 119 201 |

4.Оценка эффективности программы

Программа «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2009-2011 годы» разработана в соответствии с планом финансирования ЖКХ города Прокопьевска, на основании Среднесрочной региональной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области на 2008-2010г.г.».

Реализация  программы  осуществляется путем  финансирование из областного и местного бюджетов и за счет средств капитального ремонта в доле тарифа (квартирная плата).

Мероприятия по реализации Программы согласуются со структурными подразделениями МУП «УК ПКК», вводятся в план их производственно- хозяйственной деятельности. По истечении сроков выполнения Программы «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2009-2011 годы», структурные подразделения МУП «УК ПКК» обязаны предоставить отчет о выполненной работе. Текущее управление программой осуществляет МУП «Управляющая компания Прокопьевский коммунальный комплекс».

По окончании каждого месяца, собранная информация анализируется, составляется отчет для вышестоящих организаций. При необходимости вносятся коррективы в работы по реализации программы. В конце календарного года создается обобщенный отчет о проделанной работе, который предоставляется  в Прокопьевский городской Совет народных депутатов и в Администрацию города.

5.  Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации.

Программа «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2009-2011 годы» разработана в соответствии с планом финансирования ЖКХ города Прокопьевска, на основании Среднесрочной региональной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области на 2008-2010г.г.».

Реализация программы осуществляется путем финансирование из  областного и местного бюджетов и за счет средств капитального ремонта в доле тарифа (квартирная плата).

Мероприятия по реализации Программы согласуются со структурными подразделениями МУП «УК ПКК», вводятся в план их производственно- хозяйственной деятельности. По истечении сроков выполнения Программы «Подготовка к зиме ЖКХ  города Прокопьевска на 2009-2011 годы», структурные подразделения МУП «УК ПКК» обязаны предоставить отчет о выполненной работе. Текущее управление программой осуществляет МУП «Управляющая компания Прокопьевский коммунальный комплекс».

По окончании каждого месяца, собранная информация анализируется, составляется отчет для вышестоящих организаций. При необходимости вносятся коррективы в работы по реализации программы. В конце календарного года создается обобщенный отчет о проделанной работе, который предоставляется  в Прокопьевский городской Совет народных депутатов и в Администрацию города.

Контроль за реализацией программы осуществляют Заказчик программы –Администрация города Прокопьевска, Прокопьевский городской Совет народных депутатов, заместитель Главы города по ЖКХ Р.Н.Исупова.

Разработчик программы - МУП «УК ПКК» представляет Администрации города Прокопьевска и Прокопьевскому городскому Совету народных депутатов отчет о выполнении программы.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов                                                   Г. Н. Миллер